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[bookmark: _Toc18510]第一章 比选公告
太阳宫科技文化创业大厦项目甩项收尾工程
施工公开比选
[bookmark: _Toc489691751][bookmark: _Toc480583844][bookmark: _Toc15381479]
1.比选条件
本工程太阳宫科技文化创业大厦项目甩项收尾工程（工程名称）已由/（工程审批、核准或备案机关名称）以/（批文名称及编号）批准建设 ，比选人为北京新纪房地产开发有限责任公司、北京双全房地产开发有限公司，建设资金来自自筹资金（资金来源） ，工程出资比例为100%，比选代理机构为北京东方宏正工程管理有限公司 ，工程已具备比选条件，现对该工程的施工进行公开比选。
[bookmark: _Toc15381480][bookmark: _Toc489691752][bookmark: _Toc480583845]2.工程概况与比选范围
2.1  本比选工程的建设地点   北京市朝阳区   
2.2  本工程的建设规模/ 。最高投标限价：1016413.83（元）
2.3  本比选工程的计划工期30 日历天
2.4  比选范围：包括但不限于大厦项目收尾工程(西楼装饰工程、主楼装饰工程)、大厦项目保温措施工程（保温措施工程、保温电伴热工程）等图纸及招标工程量清单内全部内容。
2.5  其他        /            
[bookmark: _Toc480583846][bookmark: _Toc489691753][bookmark: _Toc15381481]3.投标人资格要求
3.1  本次比选要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级[新]及以上资质，具有  /  （近年类似工程描述）业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程 专业 注册建造师二级及以上 级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。
3.2  本次比选  不接受   （接受或不接受）组成联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体各方必须按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格审查。
3.3  其他要求                        /                        
[bookmark: _Toc480583847][bookmark: _Toc489691754][bookmark: _Toc15381482]4.信誉要求
4.1  本次比选采用失信被执行人  否决性（限制性/否决性）惩戒方式。
4.2  本工程比选对信誉的其他要求
（1）本工程比选对被警示为施工安全风险企业 采取否决性 （不采取/采取限制性/采取否决性）惩戒方式。
（2）其他要求： /  。                                           
[bookmark: _Toc489691755][bookmark: _Toc480583848][bookmark: _Toc15381483]5.比选文件的获取
5.1 请于2026年 7月 13日至 2026年 7月 17 日，每日上午 9 时至11 时，下午13时至16 时(法定公休日、法定节假日除外)，在北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座902A购买比选文件。请投标人携带企业法定代表人身份证明书及其身份证或法定代表人委托授权书及被委托人的身份证原件（现场核验）及复印件及近三个月内（不含投标当月，任意一个月）开具的社保缴纳证明加盖公章。
5.2比选文件每套售价500元，售后不退。图纸押金 0元，在退还图纸时退还（不计利息）。
[bookmark: _Toc480583849][bookmark: _Toc15381484][bookmark: _Toc489691756]6.投标文件的递交
6.1投标文件递交截止/开标时间：2026年7月23日9时00分，地点为北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座903室。
逾期送达的投标文件，比选人不予受理。
7.发布公告的媒介
本次公告在北京新纪房地产开发有限责任公司招标平台（www.519xinji.com）和中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.cn）上发布。
[bookmark: _Toc480583850][bookmark: _Toc489691757][bookmark: _Toc15381485]

[bookmark: _Toc15381486][bookmark: _Toc489691758][bookmark: _Toc480583851]8.联系方式
	比 选 人：北京新纪房地产开发有限责任公司
	比选人：北京双全房地产开发有限公司

	地	址：北京市朝阳区夏家园乙13号楼一层101室
	地	址：北京市密云区新城子镇政府大街9号政府办公楼106室-18

	联 系 人：/
	联 系 人：/

	电	话：/
	电	 话：/



	比 选 代 理：北京东方宏正工程管理有限公司
	

	地	址：北京市丰台区盈坤世纪G座903
	

	联 系 人：王工
	

	电	话：010-63727291
	

	电子邮箱：dhfzbm@163.com
	




2026年7月13 日 
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[bookmark: _Toc10235557][bookmark: _Toc489691759][bookmark: _Toc16155]第二章  投标人须知专用部分
[bookmark: _Toc480492848][bookmark: _Toc479148840][bookmark: _Toc489691760][bookmark: _Toc2684][bookmark: _Toc2401]


[bookmark: _Toc19959]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc480571434][bookmark: _Toc479148872][bookmark: _Toc489691761][bookmark: _Toc480571476][bookmark: _Toc480571620][bookmark: _Toc483674154][bookmark: _Toc480492849][bookmark: _Toc10235558][bookmark: _Toc477780598][bookmark: _Toc480571512][bookmark: _Toc360107125]1.总则
[bookmark: _Toc477780599][bookmark: _Toc480492850][bookmark: _Toc480571477][bookmark: _Toc480571513][bookmark: _Toc480571435][bookmark: _Toc480571621][bookmark: _Toc483674155][bookmark: _Toc10235559]1.1  工程概况
1.1.2  比选人名称：北京新纪房地产开发有限责任公司  
地址：北京市朝阳区夏家园乙13号楼一层101室
    联系人：     /      电话：     /     
    电子邮箱：   /      传真：     /     
 比选人名称：北京双全房地产开发有限公司  
地址：北京市密云区新城子镇政府大街9号政府办公楼106室-18
    联系人：     /      电话：     /     
    电子邮箱：   /      传真：     /     
1.1.3  比选代理机构： 北京东方宏正工程管理有限公司 
地址： 北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座903  
联系人：   王工    电话： 010-63727291  
电子邮件： dhfzbm@163.com   传真：     /         
1.1.4  工程名称：太阳宫科技文化创业大厦项目甩项收尾工程  
1.1.5  建设规模：/。
1.1.6  建设地点：北京市朝阳区 
[bookmark: _Toc480571478][bookmark: _Toc10235560][bookmark: _Toc480571514][bookmark: _Toc483674156][bookmark: _Toc480571622][bookmark: _Toc480571436][bookmark: _Toc480492851]1.2  资金来源和落实情况
1.2.1  资金来源： 自筹  
1.2.2  出资比例： 100%   
1.2.3  资金落实情况：  已落实   
[bookmark: _Toc480492852][bookmark: _Toc480571623][bookmark: _Toc480571515][bookmark: _Toc10235561][bookmark: _Toc480571437][bookmark: _Toc480571479][bookmark: _Toc483674157]1.3  比选范围、计划工期及质量要求
1.3.1  比选范围：包括但不限于大厦项目收尾工程(西楼装饰工程、主楼装饰工程)、大厦项目保温措施工程（保温措施工程、保温电伴热工程）等图纸及招标工程量清单内全部内容。
关于比选范围的详细说明见第五章“技术标准和要求”。
1.3.2  计划工期
（1）工期要求
定额工期：   /   日历天
要求工期：   30  日历天
区段工期：    /    
比选人压缩定额工期的，比选人的赶工措施方案内容见第二章“投标人须知”附表六。
（2）计划开工和竣工日期
计划开工日期：实际开工时间以甲方具体通知为准
计划竣工日期：实际竣工时间以甲方具体通知为准
（3）有关工期的详细要求见第五章“技术标准和要求”。
1.3.3  质量要求
质量标准：  合格 
关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。
1.3.4  其他要求
（1）施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标  
关于安全生产标准化要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。
（2）本工程施工过程中使用新能源机械的要求：
□ 必须使用新能源机械
☑ 鼓励使用新能源机械
使用新能源机械是指：本工程施工过程中的叉车、升降平台、2 吨及以下装载机和 6 吨及以下挖掘机等非道路移动机械采用新能源，其他非道路移动机械满足国四非道路机械排放标准。
[bookmark: _Toc480571438][bookmark: _Toc480571624][bookmark: _Toc483674158][bookmark: _Toc480492853][bookmark: _Toc10235562][bookmark: _Toc480571480][bookmark: _Toc480571516]1.4  投标人资格要求
1.4.1  投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力：
（1）资质条件：具备建筑工程施工总承包三级（含）及以上资质
（2）财务要求：近三年经会计师事务所出具的审计报告，加盖企业公章。
具体年份要求为近 3 年，指2023年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
（3）业绩要求：    /   
具体年份要求为近 / 年，指  / 年  /月  /日起至  /年  /月  /日止。
（4）主要项目管理人员资格要求：
项目经理资格：建筑工程专业 二 级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。
其他：1）项目经理应附执业资格证书、注册证书、有效的安全生产考核合格证书、职称证（如有）、学历证（如有）；业绩证明材料（如有）为中标通知书或合同协议书、竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录复印件；外地来京建筑企业在北京参与投标的，按照《关于加强外地来京建筑企业注册建造师在京执业活动管理的通知》（京建发[2011]255号）的规定，其拟派的项目经理必须是已办理进京备案的二级建造师，并提供项目经理进京备案相关材料证明。
主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书（如有）、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩（如有）须附合同协议书。
（5）其他要求： 无 
1.4.2  是否接受联合体投标：
  ▇ 不接受
           □ 接受，应满足下列要求：
（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）两个以上资质类别相同但资质等级不同的成员组成的联合体投标人，以联合体成员中资质等级最低者的资质等级作为联合体投标人的资质等级；
（3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体投标人的资质类别和等级，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体投标人的资质和等级的认定；
（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程中投标；
（5）其他：  /                                                                       
联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。
1.4.3  是否对同一母公司的子公司（含子公司的子公司）投标人数量进行限制：
☑ 不限制
□ 限制，限制规则：                                                   
[bookmark: _Toc480492854][bookmark: _Toc480290685][bookmark: _Toc480571517][bookmark: _Toc480571625][bookmark: _Toc480571439][bookmark: _Toc480571481][bookmark: _Toc10235563][bookmark: _Toc483674159]1.5  信誉要求
1.5.1  信用标评审
 本次比选是否采用信用标评审
▇不采用
□采用投标人市场行为信用评价
□ 采用建造师市场行为信用评价
1.5.2  失信被执行人
本次比选采用失信被执行人惩戒方式
□ 采用失信被执行人限制性惩戒
▇ 采用失信被执行人否决性惩戒
失信被执行人的信息采集相关要求见第三章“评标办法”第3.7.2项约定。
对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个申请人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人。联合体失信被执行次数应按联合体各成员失信被执行条数合计计算。
1.5.3  其他信誉要求
[bookmark: _Toc480571518][bookmark: _Toc480571482][bookmark: _Toc480571626][bookmark: _Toc480492855][bookmark: _Toc480571440][bookmark: _Toc483674160]（1）近年发生的诉讼和仲裁情况
▇ 本次比选不评审近年发生的诉讼和仲裁情况
□ 本次比选评审近年发生的诉讼和仲裁情况
诉讼和仲裁情况是指与履行下述合同有关及本款项要求的已作出生效裁决 或判决的败诉。败诉是指：
           □投标人作为原告时，其诉求         （完全未/部分）获得法院支持。
□投标人作为被告时，原告诉求       （完全/部分）获得法院支持。 □其他  /  
调解结案以及未裁决的仲裁或未有生效裁判文书的诉讼不纳入本次评审。本次评审包括的合同类型为：
□施工总承包合同              □ /   
其他要求：    /    
具体年份要求为近 / 年，指 /  年 /  月 /  日起至 /  年 /  月 /  日止。
（2）近年企业不良行为记录情况
□本次比选不评审近年企业不良行为记录情况
▇本次比选评审近年企业不良行为记录情况
企业不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。本工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）已经公布的不良行为记录。
其他要求：提供查询截图并加盖企业公章，如不存在上述情况由投标人出具不存在情况的承诺书，并加盖企业公章，承诺书格式自制。  
具体年份要求为近 3 年，指2023年7月2日起至2026年 7月 1日止。
（3）被警示为施工安全风险企业情况
施工安全风险企业是指因发生各类事故（亡人、火灾、挖断管线）或施工扬尘不达标且情节严重，被北京市（区）住房城乡建设主管部门依法警示为施工安全风险企业的施工企业。对于上述情况采取否决性惩戒。施工安全风险企业无法获得本工程的中标资格。
对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标活动 的，应当对所有联合体成员采取惩戒。联合体中有一个或一个以上成员被依法警示为施 工安全风险企业的，联合体视为被警示的施工安全风险企业。
（4）其他信誉要求： ①近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量；由投标人出具加盖公章和法定代表人签字的承诺书说明；②没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；由投标人出具加盖公章和法定代表人签字的承诺书说明。③投标单位须提供未被警示为施工安全风险企业的承诺书格式自制。
[bookmark: _Toc10235564]1.10  踏勘现场
1.10.1  踏勘现场：
█ 不组织
[bookmark: _Toc480571627][bookmark: _Toc480492856][bookmark: _Toc10235565][bookmark: _Toc480571483][bookmark: _Toc480571519][bookmark: _Toc480571441][bookmark: _Toc483674161]□ 组织，踏勘时间： /
                  踏勘集中地点：/
1.11  投标预备会
1.11.1  投标预备会：
█ 不召开
□ 召开，召开时间：  /  
              召开地点：  /  
1.11.2  预备会前，投标人提出问题的截止时间：  /  年 / 月 / 日 / 时 / 分。
1.11.3  预备会后，比选人书面澄清的时间：  /  年 / 月 / 日 / 时 / 分。
[bookmark: _Toc480492857][bookmark: _Toc483674162][bookmark: _Toc10235566][bookmark: _Toc480571442][bookmark: _Toc480571628][bookmark: _Toc480571520][bookmark: _Toc480571484]1.12  分包
[bookmark: _Toc480571629][bookmark: _Toc480571485][bookmark: _Toc10235567][bookmark: _Toc480571521][bookmark: _Toc483674163][bookmark: _Toc480571443][bookmark: _Toc480492858][bookmark: _Toc480571522][bookmark: _Toc10235568][bookmark: _Toc480492859][bookmark: _Toc489691762][bookmark: _Toc480571444][bookmark: _Toc360107126][bookmark: _Toc480571486][bookmark: _Toc483674164][bookmark: _Toc480571630]□不允许 
█ 允许，针对分包工程工作内容、分包工作金额、以及接受分包的第三人资质等方面应满足下列要求： 分包工程符合法律法规要求及规定的承接范围及资质标准要求。 
1.13  偏离
█ 不允许
□ 允许，可偏离的项目和范围见第五章“技术标准和要求”；
允许偏离最高项数：  /    
偏差调整方法：    /   
2.比选文件
[bookmark: _Toc483674165][bookmark: _Toc480571523][bookmark: _Toc480571631][bookmark: _Toc480492860][bookmark: _Toc480571487][bookmark: _Toc10235569][bookmark: _Toc480571445]2.2  比选文件的澄清
2.2.1  投标人要求澄清比选文件的截止时间：2026年 7月 17 日 17 时 00 分
2.2.2  投标截止时间：2026年7月23日9时00分
2.2.3  投标人确认收到比选文件澄清的时间：在收到相应澄清文件后 24 小时内
[bookmark: _Toc480492861][bookmark: _Toc480571488][bookmark: _Toc480571524][bookmark: _Toc480571446][bookmark: _Toc10235570][bookmark: _Toc480571632][bookmark: _Toc483674166]2.3  比选文件的修改
2.3.2  投标人确认收到比选文件修改的时间：在收到相应修改文件后 24 小时内
[bookmark: _Toc10235571][bookmark: _Toc480571525][bookmark: _Toc489691763][bookmark: _Toc480571447][bookmark: _Toc480571633][bookmark: _Toc360107127][bookmark: _Toc480492862][bookmark: _Toc483674167][bookmark: _Toc480571489]3.投标文件	
[bookmark: _Toc483674168][bookmark: _Toc480571448][bookmark: _Toc480571490][bookmark: _Toc480492863][bookmark: _Toc10235572][bookmark: _Toc480571634][bookmark: _Toc480571526]3.1  投标文件组成
3.1.1  投标文件应包括下列内容
（11）其他材料：
1)与投标人存在关联关系的单位情况说明
①与本企业单位负责人为同一人的其他企业；
②与本企业存在控股、管理关系的其他企业；
2）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。由投标人出具加盖单位公章和法定代表人签字的承诺书证明（格式自制）；
3）近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。由投标人出具加盖单位公章和法定代表人签字的承诺书证明（格式自制）。
[bookmark: _Toc480571635][bookmark: _Toc480571527][bookmark: _Toc483674169][bookmark: _Toc480492864][bookmark: _Toc480571491][bookmark: _Toc10235573][bookmark: _Toc480571449][bookmark: OLE_LINK2]3.2  投标报价
3.2.2   □ 不设置最高投标限价
█ 设置最高投标限价
          █ 采用最高投标限价
                 本工程最高投标限价为：1016413.83元。
         其中：分部分项工程合价： 652509.95 元；
措施项目合价：142365.12元；
其他项目合价：137614.68 元；
增值税的合价：83924.08 元。
其他说明：
专业工程暂估价(含税)合计金额：0.00元；
材料暂估价(不含税)合计金额：0.00元；
暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：150000元；
安全生产标准化措施费（含税）合计金额： 93272.10 元；
                           赶工增加费（含税）合计金额（如有）：0.00元；
□ 采用其他方法：   /  
[bookmark: _Toc480571492][bookmark: _Toc480571450][bookmark: _Toc497583968][bookmark: _Toc480571528][bookmark: _Toc480571636][bookmark: _Toc480492865][bookmark: _Toc10235574][bookmark: _Toc483674170]3.3  投标有效期
3.3.1  投标有效期： 90 天
[bookmark: _Toc480492866][bookmark: _Toc480571451][bookmark: _Toc10235575][bookmark: _Toc480571529][bookmark: _Toc497583969][bookmark: _Toc480571493][bookmark: _Toc480571637][bookmark: _Toc483674171]3.4  投标保证金
3.4.1  是否要求投标人提供投标保证金
 不要求提供
█  要求提供，应满足下列要求：
投标保证金的形式： 银行汇票、电汇、转账支票
投标保证金的金额： 20000元，大写：贰万元整
递交方式：☑ 若采用银行汇票、电汇、转账支票，应当在投标截止时间以前到达下列采购人指定账户：由投标人基本账户转出
账户名称：北京东方宏正工程管理有限公司 
开户行：招商银行北京分行建国路支行
账号： 110927695310901
□ 若采用现金、保证担保（包括银行保函）、信用证，投标人应当在投标截止时间以前递交至：  /   
□ 若采用电子保函，投标人应当在投标截止时间前办理完毕，相 关要求：  /    
3.4.5  退还投标保证金利息
[bookmark: _Toc497583970][bookmark: _Toc480571494][bookmark: _Toc483674172][bookmark: _Toc480571452][bookmark: _Toc480571638][bookmark: _Toc480571530][bookmark: _Toc482123473][bookmark: _Toc10235576]利息计算标准：     /      
利息计算起止时间：     /      
利息退还方式：      /    
3.5  资格审查资料
（1）资质条件审查资料：
提供第八章“投标文件格式”中“投标人基本情况”，并附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证的复印件；
其他： 复印件均需加盖单位公章  
（2）财务要求审查资料：
提供第八章“投标文件格式”中“近年财务状况”的要求提供证明材料的复印件。
（3）业绩要求审查资料：
提供第八章“投标文件格式”中“近年完成的类似工程情况”，并按要求提供证明材料的复印件。
提供第八章“投标文件格式”中“正在施工和新承接的工程情况表”，并按要求提供证明材料的复印件。
其他：  本项目近年完成类似工程业绩不做资格性审查。   
（4）主要项目管理人员资格要求审查资料：
提供第八章“投标文件格式”中“主要项目管理人员简历”，并按要求提供证明材料的复印件。
（5）其他要求审查资料：①没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。由投标人出具加盖单位公章和法定代表人签字的承诺书证明（格式自制）；
②近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。由投标人出具加盖单位公章和法定代表人签字的承诺书证明（格式自制）。③投标单位须提供未被警示为施工安全风险企业的承诺书格式自制。
[bookmark: _Toc497583971][bookmark: _Toc480571639][bookmark: _Toc480571495][bookmark: _Toc480492867][bookmark: _Toc483674173][bookmark: _Toc480571531][bookmark: _Toc480571453][bookmark: _Toc10235577]3.6  备选投标方案
3.6.1  是否允许递交备选投标方案：
[bookmark: OLE_LINK1]█ 不允许
□ 允许
3.6.2  备选投标方案的编制要求：    /      
[bookmark: _Toc480571532][bookmark: _Toc480571640][bookmark: _Toc483674174][bookmark: _Toc480492868][bookmark: _Toc10235578][bookmark: _Toc480571454][bookmark: _Toc497583972][bookmark: _Toc480571496]3.7  投标文件编制
3.7.3  签字和（或）盖章其他要求：投标人应按比选文件要求加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章。    
3.7.5 施工组织设计是否采用“暗标”评审
■ 不采用
□ 采用，投标人应严格按照以下要求编制和装订施工组织设计：

（1）排版要求：/。
（2）图表大小、字号、字体、颜色要求：/。
（3）按照第3.7.4 项要求在“技术暗标”部分制作相关文件。
（4）任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。
（5）除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。
（6）页数要求：
█ 超过150页，作否决投标处理
□ 超过    页，作扣分处理
（7）其他要求：1）编写软件及版本要求：文字版：office或WPS可编辑版本；附图：CAD软件。
特别提醒：投标人制作“技术暗标”时应符合比选文件的相关要求。因投标人原因，导致评标专家无法查看的，由投标人承担相关责任。
3.7.6  投标文件副本份数  2  份
[bookmark: _Toc480571533][bookmark: _Toc480492869][bookmark: _Toc480571497][bookmark: _Toc480571455][bookmark: _Toc360107128][bookmark: _Toc480571641]3.7.7  基本信息采集及证明材料要求（本条款不适用）：
（1）投标人的基本信息应以北京工程建设交易基础数据库中的信息为依据，并直接调用。
（2）类似工程业绩信息来源渠道以住房和城乡建设部全国建筑市场监管服务平台（以下简称：“四库一平台”）的数据为准。其他来源获取的业绩不作为工程业绩使用。
类似工程业绩证明材料提交“四库一平台”网页截图的方式实现。
“四库一平台”网页截图应体现中标通知书或合同协议书、工程接收证书（或竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）中的主要信息详情（如项目名称、项目建设单位、施工企业、建设规模、合同金额、开竣工日期、项目负责人（项目经理）姓名）。
如“四库一平台”相关信息不完整的，投标人需要根据上述内容补充其他证明材料。其中，涉及北京市行政区域内的工程业绩，投标人可以根据上述内容补充其他证明材料，也可以直接调用北京工程建设交易基础数据库信息作为补充证明材料。
“四库一平台”中的数据分为A、B、C、D 四个等级。A 级为省级住房和城乡建设主管部门审核确认，B 级为市级住房和城乡建设主管部门审核确认，C级为县级住房和城乡建设主管部门审核确认，D 级为建筑市场主体填报，未经行政主管部门审核。
3.7.8  其他要求：
（1）投标人在工程施工过程中使用新能源机械的，应提供承诺书，承诺本工 程施工过程中的叉车、升降平台、2  吨及以下装载机和 6 吨及以下挖掘机等非道路移动机械采用新能源，其他非道路移动机械满足国四非道路机械排放标准。
（2）     /                           
[bookmark: _Toc10235579][bookmark: _Toc483674175][bookmark: _Toc497583973][bookmark: _Toc489691764]4.投标
[bookmark: _Toc480571498][bookmark: _Toc10235580][bookmark: _Toc483674176][bookmark: _Toc480492870][bookmark: _Toc480571642][bookmark: _Toc480571456][bookmark: _Toc497583974][bookmark: _Toc480571534]4.1  投标文件的密封和标识
4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上写明
比选人名称：北京新纪房地产开发有限责任公司
比选人地址：北京市朝阳区夏家园乙13号楼一层101室 
比选人名称：北京双全房地产开发有限公司  
比选人地址：北京市密云区新城子镇政府大街9号政府办公楼106室-18
 太阳宫科技文化创业大厦项目甩项收尾工程 投标文件
在 2026年7月23日9时00分前不得开启。
4.1.3是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版
[bookmark: _Toc480571457][bookmark: _Toc480571643][bookmark: _Toc480571499][bookmark: _Toc480492871][bookmark: _Toc480571535]□ 不要求
▇ 要求，投标文件电子版内容：：提供全套投标文件，包括商务标（广联达、excel）、其他文件（word或WPS）及盖章的全套文件PDF版等；
投标文件电子版份数：  1份  
投标文件电子版形式：U盘一份（投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样）。
[bookmark: _Toc497583975][bookmark: _Toc10235581][bookmark: _Toc483674177]4.2  投标文件的递交
4.2.2递交投标文件地点：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座903室 
4.2.3是否退还投标文件
▇ 否
□ 是，退还安排：            。
[bookmark: _Toc480571458][bookmark: _Toc10235582][bookmark: _Toc489691765][bookmark: _Toc497583976][bookmark: _Toc480571500][bookmark: _Toc480571644][bookmark: _Toc360107129][bookmark: _Toc480492872][bookmark: _Toc483674178][bookmark: _Toc480571536]5.开标
[bookmark: _Toc10235583][bookmark: _Toc497583977][bookmark: _Toc480571459][bookmark: _Toc480571537][bookmark: _Toc483674179][bookmark: _Toc480492873][bookmark: _Toc480571501][bookmark: _Toc479170667][bookmark: _Toc480571645]5.1  开标时间和地点
开标时间：2026年7月23日9时00分 
开标地点：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座903室
[bookmark: _Toc497583978][bookmark: _Toc480571460][bookmark: _Toc480571502][bookmark: _Toc10235584][bookmark: _Toc480571538][bookmark: _Toc480571646][bookmark: _Toc480492874][bookmark: _Toc483674180]5.3  开标程序
[bookmark: _Toc480492875][bookmark: _Toc480571539][bookmark: _Toc360107130][bookmark: _Toc483674181][bookmark: _Toc480571461][bookmark: _Toc480571647][bookmark: _Toc10235585][bookmark: _Toc497583979][bookmark: _Toc480571503][bookmark: _Toc489691766]（6）开标顺序： 按照投标文件递交顺序进行 
（10）其他要求：由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况
6.评标
[bookmark: _Toc480492876][bookmark: _Toc480571648][bookmark: _Toc10235586][bookmark: _Toc497583980][bookmark: _Toc480571462][bookmark: _Toc483674182][bookmark: _Toc480571540][bookmark: _Toc480571504]6.1  评标委员会
[bookmark: _Toc480571463][bookmark: _Toc480571541][bookmark: _Toc480571505][bookmark: _Toc10235587][bookmark: _Toc483674183][bookmark: _Toc497583981][bookmark: _Toc480571649][bookmark: _Toc489691767][bookmark: _Toc480492877][bookmark: _Toc360107131]6.1.1  评标委员会的组建
评标委员会构成 3 人；其中，比选人代表 0人（限比选人在职人员，且应当具备评标专家相应或者类似的条件）；技术、经济方面的专家 3 人；其中，技术专家  2 人，经济专家  1 人。
评标专家确定方式   从专家库中随机抽取   。
7.合同授予
[bookmark: _Toc497583982][bookmark: _Toc480571464][bookmark: _Toc10235588][bookmark: _Toc480571506][bookmark: _Toc480571542][bookmark: _Toc480492878][bookmark: _Toc483674184][bookmark: _Toc480571650]7.1  定标方式及方法
是否授权评标委员会确定中标人
[bookmark: _Toc480571465][bookmark: _Toc480492879][bookmark: _Toc480571507][bookmark: _Toc480571651][bookmark: _Toc480571543]□ 是
▇ 否，推荐的中标候选人数： 3   
是否采用评定分离确定中标人
▇ 不采用
比选人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人：
（1）放弃中标的；
（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；
（3）因不可抗力提出不能履行合同的；
（4）比选文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；
（5）被标示为施工安全风险企业的。（适用于对施工安全风险企业采用否决性惩
戒的）
（6）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。
依次确定其他中标候选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以重新比选。
□ 采用，其评定要求和方法：                                              
拟确定的中标人发生如下情形导致不符合中标条件的，比选人确定中标人的方法 /  
（1）放弃中标的；
（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；
（3）因不可抗力提出不能履行合同的；
（4）比选文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；
（5）被标示为施工安全风险企业的；（适用于对施工安全风险企业采用否决性 惩戒的）
（6）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。
[bookmark: _Toc483674185][bookmark: _Toc497583983][bookmark: _Toc10235589]7.2  中标候选人公示
（8）其他内容： 在北京新纪房地产开发有限责任公司招标平台（www.519xinji.com）和中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.cn）上发布。                
7.4  履约担保
7.4.1  是否要求中标人提供履约担保：
▇ 不要求提交
□ 要求提交
[bookmark: _Toc480571508][bookmark: _Toc480571544][bookmark: _Toc480571466][bookmark: _Toc480492880][bookmark: _Toc480571652][bookmark: _Toc360107132]履约担保的形式：/ 
履约担保的金额：/ 
[bookmark: _Toc10235590][bookmark: _Toc483674186][bookmark: _Toc489691768][bookmark: _Toc497583984]8.重新比选和不再比选
[bookmark: _Toc480571509][bookmark: _Toc480492881][bookmark: _Toc483674187][bookmark: _Toc10235591][bookmark: _Toc480571653][bookmark: _Toc497583985][bookmark: _Toc480571545][bookmark: _Toc480571467]8.1  重新比选
[bookmark: _Toc480492882][bookmark: _Toc480571468][bookmark: _Toc480571654][bookmark: _Toc480571546][bookmark: _Toc480571510]（4）其他情形：   /    
[bookmark: _Toc483674188][bookmark: _Toc10235592][bookmark: _Toc497583986][bookmark: _Toc489691769]12.其他补充内容
其他补充内容： 
1、装订要求
按照通用部分投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
▇ 不分册装订
□分册装订，共分  /  册，分别为：  
   投标函，包括  /   的内容；
   商务标，包括  /   的内容；
   技术暗标，包括  /   的内容；
   技术明标，包括 /   的内容；
每册采用 左侧胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；
[bookmark: _Toc483383014][bookmark: _Toc497583987][bookmark: _Toc10235593][bookmark: _Toc483674189]施工组织设计采用“暗标”评审，施工组织设计必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用 左侧胶装 方式装订；
2、类似工程是指：近 3 年（2023年7月 1 日起至 2026 年6月30日止，已竣工时间为准）已完工的合同额80万元及以上的类似房屋建筑改造工程业绩。


附表一：授权委托书
[bookmark: _Toc480483925][bookmark: _Toc482642773][bookmark: _Toc480483889][bookmark: _Toc429569631]授权委托书
（适用于参加开标会）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：                为我方代理人。代理人根据授权，就          （工程名称）以我方名义参加开标会、签署开标记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：                                                         
                                                         。
委托期限：                                                         
                                                         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件


投标人：                     （盖单位章）
法定代表人：                   （签字）

日期：       年       月       日





备注：根据第5.2 款的规定，除投标人代表是法定代表人外，投标人应当按照此格式出具授权委托书，供其在参加开标会时出示。

[bookmark: _Toc10235594][bookmark: _Toc480581591][bookmark: _Toc482123492][bookmark: _Toc483674190][bookmark: _Toc477964223][bookmark: _Toc497583988][bookmark: _Toc429569153][bookmark: _Toc342296215][bookmark: _Toc241459632][bookmark: _Toc179632600][bookmark: _Toc152042359][bookmark: _Toc152045582][bookmark: _Toc429569152][bookmark: _Toc144974549]附表二：开标记录表
                      （工程名称）施工开标记录表
工程编号：                                                 
开标时间：         年    月    日    时    分                                       开标地点：                                      
	投标人
	投标总价
（元）
	投标工期
（日历天）
	质量
标准
	安全生产标准化管理目标等级
	安全生产标
准化措施费 含税金额（元）
	专业工程
暂估价
含税金额（元）
	暂列金额
含税金额（元）
	注册建造师姓名
	投标单位法定代表人或法定代表人委托人签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	总价（元）
	要求工期
	质量标准
	安全生产标准化管理目标等级
	安全生产标准化
措施费含税金额（元）
	专业工程暂估价 含税金额（元）
	暂列金额
含税金额（元）

	□最高投标限价
□标底
	
	
	
	
	
	
	

	其他情况记录
	
	



比选人代表签字：                         记录人签字：              
           年        月        日
[bookmark: _Toc152045584][bookmark: _Toc263259172][bookmark: _Toc342296217][bookmark: _Toc342296218][bookmark: _Toc333600739][bookmark: _Toc152042361][bookmark: _Toc263259624][bookmark: _Toc429569155][bookmark: _Toc497583989][bookmark: _Toc241459634][bookmark: _Toc482123493][bookmark: _Toc480581592][bookmark: _Toc483674191][bookmark: _Toc10235595][bookmark: _Toc179632602][bookmark: _Toc144974551]附表三：中标通知书
中标通知书（施工）

                           （中标人名称）：
你方于         （投标日期）所递交的         （工程名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。              
	工程名称
	
	建设规模
	

	建设地点
	

	中标范围
	

	中标价
	小写：                 元    大写：             元

	中标工期

	 日历天
	计划开工日期
	实际开工时间以甲方具体通知为准

	
	
	计划竣工日期
	实际竣工时间以甲方具体通知为准

	工程质量
	

	项目经理
	
	注册建造师执业资格
	

	备  注
	


请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方         签订施工承包合同，在此之前按比选文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。  


比选人：                         （盖单位章）            
法定代表人：                   （签字或盖章）
          年      月      日
[bookmark: _Toc480581593][bookmark: _Toc10235596][bookmark: _Toc179632603][bookmark: _Toc144974552][bookmark: _Toc152042362][bookmark: _Toc497583990][bookmark: _Toc152045585][bookmark: _Toc429569156][bookmark: _Toc483674192][bookmark: _Toc342296219][bookmark: _Toc241459635][bookmark: _Toc482123494]附表四：中标结果通知书

中标结果通知书

                    （未中标人名称）：

　　我方已接受             （中标人名称）于         （投标日期）所递交的                    （工程名称）施工投标文件，确定             （中标人名称）为中标人。
　　
　　感谢你单位对我方工作的大力支持！



比选人：                         （盖单位章）
法定代表人：                   （签字或盖章）
                                                    年      月      日

[bookmark: _Toc497583991][bookmark: _Toc342296220][bookmark: _Toc482123495][bookmark: _Toc480581594][bookmark: _Toc152042363][bookmark: _Toc10235597][bookmark: _Toc241459636][bookmark: _Toc152045586][bookmark: _Toc144974553][bookmark: _Toc429569157][bookmark: _Toc483674193][bookmark: _Toc179632604]
附表五：确认通知

确认通知

            （比选人名称）：
　　
你方     年     月     日发出的        （工程名称）施工比选关于           
                      的通知，我方已于    年    月     日收到。
   
 
   
　　
特此确认。




                              投标人：              （盖单位章）
                            
        年      月      日








[bookmark: _Toc10235598]附表六：比选人压缩定额工期的赶工措施方案(适用于比选人压缩定额工期的)

[bookmark: _Hlk9083139]说明：比选人如压缩定额工期，应当编制相应的赶工措施方案。
[bookmark: _Toc489691770][bookmark: _Toc10235599][bookmark: _Toc497583992][bookmark: _Toc8335][bookmark: _Toc360107144][bookmark: _Toc479502194][bookmark: _Toc480576303][bookmark: _Toc479501318][bookmark: _Toc480488304][bookmark: _Toc7158][bookmark: _Toc489691771][bookmark: _Toc11269][bookmark: _Toc480575977]第三章  评标办法专用部分
.56. 北京市房屋建筑和市政工程施工招标文件标准文本（2017版） 专用部分
第三章 评标办法专用部分 .35.

[bookmark: _Toc24692]第三章 评标办法（综合评估法）

[bookmark: _Toc480575978][bookmark: _Toc489691772][bookmark: _Toc10235600][bookmark: _Toc497583993][bookmark: _Toc483680626][bookmark: _Toc480576304][bookmark: _Toc241459649]2.评审标准
[bookmark: _Toc483680627][bookmark: _Toc480575979][bookmark: _Toc10235601][bookmark: _Toc497583994][bookmark: _Toc480576305][bookmark: _Toc479501321][bookmark: _Toc479502197][bookmark: _Toc479501879]2.2  分值构成与评分标准
[bookmark: _Toc480587687][bookmark: _Toc480547271][bookmark: _Toc480575980][bookmark: _Toc480576306][bookmark: _Toc360107146]2.2.1 分值构成（总分100 分）
[bookmark: _Toc480587688][bookmark: _Toc480547272]（1）施工组织设计：□ 合格制
                   ■ 打分制 28 分
（2）项目管理机构： 2 分
（3）投标报价：   70   分
（4）信誉评审：   0     分
（5）其他评分因素：  /   分
2.2.2  评标基准价计算方法
▇仅按投标总报价进行评分：
评标价格=各有效投标的投标总报价-比选文件给定的专业工程暂估价（含税）合计金额-比选文件给定的暂列金额（含税）合计金额
评标基准价=各有效投标去掉最高和最低各N家后的评标价格的算术平均值。
注：当有效投标家数X≧  5  时，N=  1 ；
当有效投标家数X﹤  5  时，N=  0。
□按投标总报价中的分项报价分别进行评分：/
[bookmark: _Toc480547273][bookmark: _Toc480587689]2.2.3  投标报价的偏差率计算公式
投标总价偏差率=100% ×（投标人评标价格 - 评标基准价）/评标基准价
分项报价偏差率：  /  
[bookmark: _Toc497583995][bookmark: _Toc10235602][bookmark: _Toc483680628][bookmark: _Toc489691773]3.评标程序
[bookmark: _Toc483680629][bookmark: _Toc480575981][bookmark: _Toc497583996][bookmark: _Toc10235603][bookmark: _Toc480576307]3.2  评标准备
[bookmark: _Toc480547276][bookmark: _Toc480587692][bookmark: _Toc480576308][bookmark: _Toc480575982]    3.2.3  熟悉文件资料
[bookmark: _Toc479501324][bookmark: _Toc479502200][bookmark: _Toc479501882]       3.2.3.2  比选人或比选代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：
[bookmark: _Toc479502201][bookmark: _Toc479501325][bookmark: _Toc479501883]（6）其他信息和数据：  无          
[bookmark: _Toc10235604][bookmark: _Toc497583997][bookmark: _Toc483680630]3.3 初步评审
3.3.3 响应性评审
3.3.3.2 投标报价中包含的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估单价与招标工程量清单内提供的金额不一致的是否做否决处理：
▇ 否决处理
□ 允许进行投标报价修正
[bookmark: _Toc10235605][bookmark: _Toc497583998][bookmark: _Toc480576309][bookmark: _Toc480575983]3.7  特殊情况的处置程序
3.7.2  失信被执行人信息采集
失信被执行人信息采集人：
□ 信息采集人为比选人
▇ 信息采集人为比选代理机构
□ 信息采集人为评标委员会
失信被执行人信息采集注意事项：
信息采集人登陆“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询相关主体是否为失信被执行人。
信息采集人为比选人或其委托的比选代理机构的，比选人或其委托的比选代理机构在本章第3.2款约定的评标准备阶段，开始失信被执行人信息采集工作，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存。在评标委员会全体成员均完成施工组织设计评审并将评审记录保存后，比选人或其委托的比选代理机构将失信被执行人信息采集记录和证据一并提交评标委员会，评标委员会根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。
信息采集人为评标委员会的，评标委员会全体成员均完成施工组织设计评审并将评审记录保存后，开始进行失信被执行人信息采集，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存，并根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。
[bookmark: _Toc10235606][bookmark: _Toc483680631][bookmark: _Toc497583999][bookmark: _Toc489691774]4.补充条款
   如果出现最终得分相同的情况时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，确定投标人排序的方法：对于投标报价也相等时，按照施工组织设计得分，由高至低的顺序确定优先排名次序；施工组织设计得分相同时，按照项目管理机构分值由高至低的顺序优先排名次序。
[bookmark: _Toc10235607][bookmark: _Toc483680632][bookmark: _Toc497584000]
附件A：否决投标条件
否决投标条件
[bookmark: _Toc479499824][bookmark: _Toc429569230]A0.总则
本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章通用部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，按本附件的规定执行。
[bookmark: _Toc429569231][bookmark: _Toc479499825]A1.否决投标条件
投标人或投标其投标文件有下列情形之一的，其作否决投标处理：
A1.1有下列任何一种情形的：
（1） 为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3） 为本工程的监理人；
（4） 为本工程的代建人；
（5） 为本工程提供比选代理服务的；
（6） 与本工程的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；
（7） 与本工程的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；
（8） 与本工程的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；
（9） 被责令停业的；
（10） 被暂停或取消投标资格的；
（11） 财产被接管或冻结的；
（12） 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。
A1.2与比选人存在利害关系且影响比选公正性的。
A1.3有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，包括：
其中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；
（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5） 不同投标人的投标文件相互混装的；
（6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；
（7） 其他串通投标的情形：           /                 
A1.4有下列任何一种情形的：
（1） 不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的；
（2） 不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑的；
（3） 不同投标人的投标文件中（投标人针对投标工程特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致的；
（4） 不同投标人的投标报价异常一致的（精确到人民币“元”）。
A1.5使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的。
A1.6不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
A1.7在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法对应评审记录表中规定的任何一项评审标准的。
A1.8未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。
A1.9投标报价文件（投标函除外）未按比选文件规定的格式经有注册执业资格的造价工程师签字并加盖执业专用章的。
A1.10评标过程中，评标委员会发现投标人投标报价低于评标办法专用部分“附件C:投标人成本评审办法”中约定限度（不含）以下的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理，启动质疑程序后，投标人不能进行合理说明或不能提供相关证明材料的。
A1.11评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
A1.12投标人代表出席开标会时出现下列任何一种情形的（适用于现场开标）：
（1） 投标人代表（被授权人）出席开标会迟到的；
（2） 未提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书的；
（3） 未持个人有效身份证明文件原件及复印件参加开标会的；
A1.13投标人的开标授权代表对开标结果拒绝签字确核实无误后，仍拒绝签字确认的。
A1.14投标报价中包含的专业工程暂估价或材料和工程设备暂估单价或暂列金额与比选文件中给定的不一致的。
A1.15未按照比选文件要求制定相应的安全生产标准化措施的。
A1.16未按照比选文件要求对安全生产标准化措施费单独列项计价，或其安全生产标准化措施费报价低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），或作为让利因素的。
A1.17投标文件中载明的施工现场安全生产标准化管理目标等级达不到比选文件规定等级的。
A1.18投标人编制的投标文件技术暗标，其副本的封面（包括封底和侧封）或技术暗标（包括正本、副本）正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等。
A1.19单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一比选工程投标的。
A1.20投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本比选工程报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的。
A1.21投标函及其附录未按规定的格式填写，关键字迹模糊、无法辨认的。
A1.22未按照比选文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有以下任何一种瑕疵的：
（1）未按第二章“投标人须知”规定的投标保证金的金额、担保形式递交投标保证金；
（2）联合体投标的，投标保证金不是由牵头人递交；
（3）投标保证金的有效期不符合比选文件规定；
（4）以保证金的形式出具时，出具人与被保证的投标人名称不一致，或以保函的形式出具时，被保证人与该投标人名称不一致；
（5）投标保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；
（6）以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从投标人基本账户转出；
（7）投标保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合比选文件规定；
（8）其他：               /             
A1.23投标函及其附录没有盖投标人单位章的，或没有法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
A1.24比选文件中设立最高投标限价时投标报价超出最高投标限价（不含等于）的。
A1.25投标文件载明的比选工程完成期限超过比选文件规定的期限的。
A1.26投标文件中载明的质量标准达不到比选文件规定的质量标准的。
A1.27实质性不响应比选文件中规定的技术标准和要求的。
[bookmark: _Hlk8723238]A1.28 赶工增加费用作为让利因素的。(适用于投标人压缩定额工期的)
A1.29失信被执行人信息采集记录中记录投标人为失信被执行人的。(适用于否决性惩戒方式)
A1.30投标人被记录为施工安全风险企业的。（适用于对施工安全风险企业采取否决性惩戒的）
A1.31投标人未提供符合比选文件规定的在工程施工过程中使用新能源机械承诺书的。（适用于必须使用新能源机械的）
A1.32投标文件附有比选人不能接受的条件的。
A1.33投标报价中包含的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估单价与招标工程量清单内提供的金额不一致的。（适用于投标报价中所列的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估单价与招标工程量清单内提供的金额不一致做否决处理的）
[bookmark: _Toc356576999][bookmark: _Toc10235608][bookmark: _Toc483680633][bookmark: _Toc360107153][bookmark: _Toc497584001]
附件B：投标报价修正
投标报价修正
B1.比选人是否要求评标委员会对投标报价的细微偏差、报价合理性、报价完整性等进行修
正：
□ 是
■ 否
B2.投标报价修正方法：     /        


附件C：投标人成本评审办法
投标人成本评审办法
[bookmark: _Toc479502208][bookmark: _Toc360107154]C1.评审程序
[bookmark: _Toc360107155][bookmark: _Toc479502209]C1.1 启动成本评审工作的前提条件
C1.1.2投标人的投标报价低于（不含）以下限度的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的：
· 标底下浮     % ；
■  最高投标限价下浮 6 %；（适用于房屋建设工程）
□  最高投标限价下浮    %。（适用于市政工程）
[bookmark: _Toc483680634][bookmark: _Toc497584002][bookmark: _Toc360107156][bookmark: _Toc10235609]
附件D：备选投标方案的评审和比较方法
备选投标方案的评审和比较方法
[bookmark: _Toc479502211][bookmark: _Toc360107157]D1. 备选投标方案的评审规定
/



[bookmark: _Toc483680635][bookmark: _Toc497584003][bookmark: _Toc10235610]附表1：评标委员会签到表
评标委员会签到表
工程名称：                                                                               评标时间：      年    月    日
	序号
	姓名
	职称
	工作单位
	专家证号码
	签到时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


第三章 评标办法专用部分 .47.
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[bookmark: _Toc10235611][bookmark: _Toc497584004][bookmark: _Toc483680636]附表2：评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受比选人邀请，担任        （工程名称）施工总承包比选的评标专家。
本人声明：在评标前未与比选人、比选代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受比选人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。 
本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律、法规、规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。
本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。 
特此声明。
评标委员会全体成员签字：             

   
 日   期：        年     月     日

[bookmark: _Toc497584005][bookmark: _Toc483680637][bookmark: _Toc10235612]












[bookmark: _Toc15381542]附表3：技术暗标编号确认表（不适用）

技术暗标编号确认表（不适用）
工程名称：                         
	序号
	暗标编号
	确认的投标人名称

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



评标委员会全体成员签字：           

日   期：        年     月     日



[bookmark: _Toc497584006][bookmark: _Toc10235613][bookmark: _Toc483680638]附表4：形式评审记录表
形式评审记录表
工程名称：                             
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标函及其附录格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求
	
	
	
	
	
	
	

	4
	报价唯一
	只能有一个有效报价
	
	
	
	
	
	
	

	5
	失信被执行人
（适用否决性惩戒方式）
	失信被执行人信息采集记录中，投标人没有失信被执行人记录的
	
	
	
	
	
	
	

	6
	被警示为施工安全风险企业情况
（适用于对施工安全风险企业采取否决性惩戒的）
	投标人须提供未被警示为施工安全风险企业的承诺书（格式自拟）
	
	
	
	
	
	
	

	形式评审结论：
通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为×	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                  日   期：        年     月     日

[bookmark: _Toc483680639][bookmark: _Toc10235614][bookmark: _Toc497584007]附表5：资格评审记录表
资格评审记录表
工程名称：                               
	序号
	评审因素
	评审标准
	有效的证明材料
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照
	具备有效的营业执照
	营业执照复印件（加盖单位章）
	
	
	
	
	
	

	2
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证
	建设行政主管部门核发的安全生产许可证（加盖单位章）
	
	
	
	
	
	

	3
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	建设行政主管部门核发的资质等级证书复印件（加盖单位章）
	
	
	
	
	
	

	4
	近年财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	经会计师事务所出具的审计报告（加盖单位章）
	
	
	
	
	
	

	5
	主要项目管理人员
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	建设行政主管部门核发的建造师执业资格证书、注册证书和有效的安全生产考核合格证书复印件并加单位章
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他管理人员
	
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1（4）.2)项规定要求提供证明材料（加盖单位章）
	
	
	
	
	
	

	6
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.5.3项规定
	按要求提供查询截图加盖企业公章，投标人的法定代表人签字或盖章并加盖单位章的书面承诺文件（加盖单位章）
	
	
	
	
	
	

	资格评审结论：
通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc483680640]评标委员会全体成员签字：                                                                  日   期：        年     月     日
[bookmark: _Toc10235615][bookmark: _Toc497584008]

附表6：响应性评审记录表
响应性评审记录表
工程名称：                             
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
	
	
	
	
	
	

	2
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
	
	
	
	
	
	

	3
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
	
	
	
	
	
	

	4
	安全生产标准化管理目标等级
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定
	
	
	
	
	
	

	5
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
	
	
	
	
	
	

	6
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
	
	
	
	
	
	

	7
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定
	
	
	
	
	
	

	8
	已标价工程量清单
	符合第六章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。
	
	
	
	
	
	

	9
	技术标准和要求
	符合第五章“技术标准和要求”规定
	
	
	
	
	
	

	10
	投标价格
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定
	
	
	
	
	
	

	11
	其他内容
	第三章附录A否决投标条件的规定
	
	
	
	
	
	

	响应性评审结论：通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为×
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                 日   期：        年     月     日

[bookmark: _Toc10235616][bookmark: _Toc497584009][bookmark: _Toc483680641]附表7：投标偏差分析表
投标偏差分析表
投标人名称：                                        
	重大偏差
	细微偏差

	序号
	重大偏差内容说明
	比选文件相关条款
	序号
	细微偏差内容说明
	比选文件相关条款
	补正情况

	
	






	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                 日   期：        年     月     日

[bookmark: _Toc497584010][bookmark: _Toc10235617][bookmark: _Toc483680642]附表8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计打分制）
施工组织设计评审记录表（标准分28，分值代码为A）
工程名称：                          
	序号
	评分项目
	评分标准
	标准分
	投标人名称及评审得分

	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工方案、工程进度计划与技术措施
	科学、可行、针对性强
	7<m≤10
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	合理、可行、细节待完善
	3<m≤7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0≤m≤3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	质量管理体系与保证措施
	科学、可行、针对性强
	7<m≤10
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	合理、可行、细节待完善
	3<m≤7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0≤m≤3
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安全和绿色施工保障措施,消防、环保及保卫方案
	科学、可行、针对性强
	6<m≤8
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	合理、可行、细节待完善
	2<m≤6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0≤m≤2
	
	
	
	
	
	
	

	施工组织设计得分合计A（满分28）
	
	
	



评标委员会成员签字：                                                           日   期：        年     月     日
[bookmark: _Toc483680644][bookmark: _Toc10235619][bookmark: _Toc497584012]
附表9：项目管理机构评审记录表
项目管理机构评审记录表（标准分2，分值代码为B）

工程名称：                      
	序号
	评分因素
	标准分
	评分标准
	投标人名称代码及评审得分 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	拟派项目管理人员构成
	2
	人员配备情况一般，专业基本齐全
	1<m≤2
	
	
	
	

	
	
	
	人员配备欠合理，专业不够齐全
	[bookmark: OLE_LINK15]0≤m≤1
	
	
	
	

	项目管理机构评审得分合计B（满分2）
	
	
	
	



评标委员会成员签字：                                                                   日   期：        年     月     日


[bookmark: _Toc15381551][bookmark: _Toc497584014][bookmark: _Toc483680646]附表10：投标报价评审得分记录表(适用于区间法)
投标报价评审得分记录表（标准分70，分值代码为C）
工程名称：                     
	评分标准
	投标人名称及评审得分

	
	
	
	
	
	

	β值分布
	分值
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分

	β＞5%
	每高一个百分点扣4分，以此类推，扣完为止
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4%<β≤5%
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3%<β≤4%
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2%<β≤3%
	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1%<β≤2%
	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0%<β≤1%
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-1%<β≤0%
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2%<β≤-1%
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-3%<β≤-2%
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-4%<β≤-3%
	64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-5%<β≤-4%
	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	β≤-5%
	每低一个百分点扣2分，以此类推，扣完为止
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：β值及评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
评标委员会全体成员签字：                                                                        日   期：        年     月     日
[bookmark: _Toc497584015][bookmark: _Toc10235622][bookmark: _Toc489280161][bookmark: _Toc496105733][bookmark: _Toc483680598][bookmark: _Toc486580354][bookmark: _Toc496167055][bookmark: _Toc490331645][bookmark: _Toc483680599][bookmark: _Toc490331646][bookmark: _Toc486580355][bookmark: _Toc489280162]附表11：信誉评审得分记录表（不适用）
信誉评审得分记录表
工程名称：                             

	序号
	评分因素
	评分标准
	标准分
	投标人名称及评审得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人市场行为信用评价
	开标确认的投标人
“企业市场行为信用评价分值”× /  %
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	建造师市场行为信用评价
	开标确认的投标人
“建造师市场行为信用评价分值”× / %
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	失信被执行人
（适用限制性惩戒方式）
	有1条失信被执行记录的扣   / 分；
每增加1条失信被执行记录的扣  /  分，
但最高扣分不得超过 /  分。
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	信誉评分合计D=1+2+3+…
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                                   日  期：     年   月   日
备注：1、本表中投标人市场行为信用评价评分标准中“%”=填写本表中给定的投标人市场行为信用评价中标准分/100 。

[bookmark: _Toc497584016][bookmark: _Toc496167056][bookmark: _Toc10235623][bookmark: _Toc496105735]附表12：其他因素评审记录表（不适用）
其他因素评审记录表
工程名称：                           

	序号
	评分因素
	评分标准
	标准分
	投标人名称及评审得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	   ……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	… 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他因素得分合计E
	
	
	
	
	
	
	



评标委员会全体成员签字：                                                                                     日  期：     年   月   日
  
第三章 评标办法专用部分 .49.

[bookmark: _Toc10235624][bookmark: _Toc497584017][bookmark: _Toc486580356][bookmark: _Toc490331647][bookmark: _Toc483680600][bookmark: _Toc489280163][bookmark: _Toc496167057][bookmark: _Toc496105736]附表13：详细评审得分汇总表
详细评审得分汇总表
工程名称：                          
	[bookmark: _Toc483680650]序号
	评分内容
	分值代码
	投标人名称代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工组织设计
	A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	项目管理机构
	B
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标报价
	C
	
	
	
	
	
	
	

	详细评审得分合计F=A+B+C
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签字：                                                                                      日  期：    年   月   日
备注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

[bookmark: _Toc10235625][bookmark: _Toc497584018]

附表14：评标结果汇总表
评标结果汇总表
工程名称：                                  
	
评委序号和姓名
	投标人名称（或代码）及其得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	
得分

	1：
	
	
	
	
	
	
	

	
	2：
	
	
	
	
	
	
	

	
	3：
	
	
	
	
	
	
	

	
	4：
	
	
	
	
	
	
	

	
	5：
	
	
	
	
	
	
	

	各评委得分平均值
	
	
	
	
	
	
	

	投标人最终排名次序
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc482129555]评标委员会全体成员签字：                                                              日   期：        年     月     日
[bookmark: _Toc479502215][bookmark: _Toc477964335]备注：1.各评委得分平均值=（各评委得分之和-M位评委最高得分-M位评委最低得分）/（评委人数-2M）,M=0 。
2.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
第三章 评标办法专用部分 .55.

[bookmark: _Toc15381556][bookmark: _Toc483680651][bookmark: _Toc497584019][bookmark: _Toc497584020][bookmark: _Toc10235627][bookmark: _Toc483680652]附表15：评审意见表
评审意见表
	

	评标委员会全体成员签字：             

                                       日   期：        年     月     日



附表16：问题澄清通知
问题澄清通知
                                                  编号：                     

                             （投标人名称）:

本工程评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
请将上述问题的澄清、说明或者补正于     年     月     日     时前密封递交至                    （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                   （详细地址）。

附件：质疑问卷


                                       （工程名称）施工比选评标委员会

                      （经评标委员会授权的比选人代表签字或比选人盖单位章）

                                      日期：        年    月    日
[bookmark: _Toc10235628][bookmark: _Toc497584021][bookmark: _Toc483680653]附表17：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正
编号：                     

             （工程名称）施工比选评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
　     1.
　     2.
　   
　    .....
                       
　 




　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                            （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：              （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　                     日期：        年    月    日

[bookmark: _Toc497584022][bookmark: _Toc480588644][bookmark: _Toc482125009][bookmark: _Toc10235629][bookmark: _Toc483680654]附表18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会推荐中标候选人）
招投标情况书面报告备案表

工程编号：                                          日期：      年    月    日
	工程名称
	
	比选方式
	□公开比选 □邀请比选

	评标委员会
评审结果
	投标人名称
	排名次序
	投标价格或评标得分

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	评标委员推荐的中标候选人
	排名次序
	中标候选人名称

	
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	评标委员会
全体成员签字
	兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件：


                                                  年    月    日

	比选人
定标意见
	根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及比选文件中规定的定标原则和方法，兹确定： 

                                                                
为中标人。

比选人（盖单位章）                  法定代表人(签字）
                                                  年    月    日                                 

	备  注
	



[bookmark: _Toc497584024][bookmark: _Toc15381561][bookmark: _Toc483680656][bookmark: _Toc15381562][bookmark: _Toc497584025][bookmark: _Toc483680657][bookmark: _Toc489691775][bookmark: _Toc497584033][bookmark: _Toc10235640]附表19：评标委员会成员评标打分复核意见书
评标委员会成员评标打分复核意见书
	工程名称：                       

	我们评标委员会已经对以下内容,进行了认真复核,并对复核结果承担责任：
形式评审记录表                         正确□

资格评审或资格审查更新资料评审记录表   正确□

响应性评审记录表                       正确□

施工组织设计评审记录表                 正确□

项目管理机构评审记录表                 正确□

投标报价评分记录表                     正确□

信誉评审记录表 （如有）                正确□

其他因素评审记录表（如有）             正确□

详细评审评分汇总表                     正确□

评标结果汇总表                         正确□

招投标情况书面报告备案表               正确□

其他相关评审资料                       正确□

评标委员会负责人          （签字）
评标委员会成员          （签字）
日  期：      年     月    日


备注：1、针对表中内容只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。
      2、如发生错误，由相关责任人更正签字。
附表C-1：算术错误分析及修正记录表
算术错误分析及修正记录表
投标人名称：                                       
	序号
	项目名称
	投标价格
	算术正确投标价
	差额
（代数值）
	有关事项备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A值（代数值）
	
	



评标委员会全体成员签字：                日   期：        年     月     日
[bookmark: _Toc15381563][bookmark: _Toc497584026][bookmark: _Toc483680658]
附表C-2：错项漏项分析及修正记录表
错项漏项分析及修正记录表
投标人名称：                                                  
	编号
	子目名称
	投标价格
	合理投标价
	差额
（代数值）
	有关事项备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B值（代数值）
	
	



评标委员会全体成员签字：                日   期：        年     月     日
[bookmark: _Toc497584027][bookmark: _Toc483680659][bookmark: _Toc15381564]
附表C-3：分部分项工程项目清单综合单价分析及修正记录表
分部分项工程项目清单综合单价分析及修正记录表
投标人名称：                                                    
	编号
	项目名称
	明显不合理的价格
	修正后的价格
	差额
	证明情况及修正理由
	有关疑问事项备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C值（代数值）
	
	
	



评标委员会全体成员签字：               日   期：        年     月     日
[bookmark: _Toc497584028][bookmark: _Toc483680660][bookmark: _Toc15381565]
附表C-4：措施项目和其他项目清单价格分析及修正记录表
措施项目和其他项目清单价格分析及修正记录表
投标人名称：                                        
	编号
	项目名称
	明显不合理的价格
	修正后的价格
	差额
	证明情况及修正理由
	有关疑问事项备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	D值（代数值）
	
	
	


评标委员会成员签字：                            日期：   年    月   日
[bookmark: _Toc15381566][bookmark: _Toc483680661][bookmark: _Toc497584029]
附表C-5：企业管理费、利润及增值税完整性分析及修正记录表
企业管理费、利润及增值税完整性分析及修正记录表
投标人名称：                     
	项目
	企业管理费
	利润
	增值税

	
	投标价格
	实际
	投标价格
	实际
	投标价格
	实际

	比较栏
	
	
	
	
	
	

	差额
	E  值
	
	F  值
	
	G  值
	

	分析计算
	





	
	
	
	
	

	有关疑问事项备注
	





	
	
	
	
	



评标委员会全体成员签字：                日   期：        年     月     日

.92. 北京市房屋建筑和市政工程施工招标文件标准文本（2017版） 专用部分
第四章 合同条款专用部分 .93.
[bookmark: _Toc483680662][bookmark: _Toc497584030][bookmark: _Toc15381567]
76

57

附表C-6：不平衡报价分析及修正记录表
不平衡报价分析及修正记录表
投标人名称：                                      
	编号
	项目名称
	存在不平衡的单价
	修正后的平衡单价
	单价差值（代数值）
	工程量
	差额
	有关疑问事项备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	H值（代数值）
	
	



评标委员会全体成员签字：                日   期：        年     月     日
[bookmark: _Toc15381568][bookmark: _Toc483680663][bookmark: _Toc497584031]
附表C-7：投标报价之修正差额汇总表
投标报价之修正差额汇总表
投标人名称：                      
	序号
	差值代号
	差额代数值
	修正理由及有关事项说明

	
	
	评审后
	澄清后修正
	

	1
	A
	
	
	


	2
	B
	
	
	


	3
	C
	
	
	


	4
	D
	
	
	


	5
	E
	
	
	


	6
	F
	
	
	


	7
	G
	
	
	


	8
	H
	
	
	


	合计
	Δ1：
	Δ2：
	

	备注
	本表修正的计算应附详细分析计算表。



评标委员会全体成员签字：               日   期：        年     月     日

[bookmark: _Toc497584032][bookmark: _Toc483680664][bookmark: _Toc15381569]
附表C-8：成本评审结论记录表
成本评审结论记录表
投标人名称：                         
	序号
	工程名称
	金额（元）
	比较结果
	备注

	1
	澄清后最终差额Δ2
	
	
	

	2
	投标利润额
	
	
	

	比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要：

	投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明：

	评审结论
	□低于成本         □不低于成本

	评审意见概要
	

	评标委员会全体成员签名
	




日   期：        年     月     日
                    





[bookmark: _Toc6699]第四章  合同条款专用部分
[bookmark: _Toc490331664][bookmark: _Toc32501][bookmark: _Toc429][bookmark: _Toc486580373]
[bookmark: _Toc24446]（合同仅供参考，实际签订合同以双方协商确定为准）
[bookmark: _Toc23567]第四章  合同条款专用部分
[bookmark: _Toc497584034][bookmark: _Toc10235641][bookmark: _Toc489280180][bookmark: _Toc486580374][bookmark: _Toc497214043][bookmark: _Toc490331665][bookmark: _Toc485323148]1.一般约定
[bookmark: _Toc485323149][bookmark: _Toc489280181][bookmark: _Toc497584035][bookmark: _Toc497214044][bookmark: _Toc486580375][bookmark: _Toc10235642][bookmark: _Toc490331666]1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人： 北京新纪房地产开发有限责任公司、北京双全房地产开发有限公司 
1.1.2.3  承包人：                
1.1.2.6  监理人：            
1.1.2.8  发包人代表：
姓    名：                
职    称：                
联系电话：                
电子信箱：                
通信地址：北京市朝阳区夏家园乙13号楼一层101室
1.1.3  工程和设备
1.1.3.2  永久工程：合同约定建造完成并移交给发包人的工程，详见施工图纸  
1.1.3.3  临时工程：临时性道路、临时供水工程、临时用电工程、临时设施   
1.1.3.10  永久占地：本合同施工红线区域范围内用地  
1.1.3.11  临时占地： 为实施本合同工程所需要的施工红线区域外的一切临时占用的土地，包括工程施工所用的便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地。
1.1.4  日期
1.1.4.5  缺陷责任期期限： 24个 月，自工程竣工验收合格之日起算。
1.1.8  其他需要补充的内容：承包人应承担缺陷责任的维修、修复义务，并承担修复费用，对因工程缺陷导致的损失承担全额赔偿责任。
[bookmark: _Toc486580376][bookmark: _Toc497214045][bookmark: _Toc489280182][bookmark: _Toc485323150][bookmark: _Toc10235643][bookmark: _Toc497584036][bookmark: _Toc490331667]1.4  合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）合同条款专用部分；
（5）合同条款通用部分；
（6）已标价工程量清单  ； 
（7）技术标准和要求    ；
（8）图纸  。
（9）其他合同文件   
（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）
[bookmark: _Toc489280183][bookmark: _Toc497214046][bookmark: _Toc486580377][bookmark: _Toc485323151][bookmark: _Toc490331668][bookmark: _Toc10235644][bookmark: _Toc497584037]1.5  合同协议书
合同生效的条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后之日起生效。
[bookmark: _Toc490331669][bookmark: _Toc10235645][bookmark: _Toc497584038][bookmark: _Toc489280184][bookmark: _Toc486580378][bookmark: _Toc485323152][bookmark: _Toc497214047]1.6  图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
（5）发包人提供图纸的期限：  开工前15日内  
发包人提供图纸的数量：/
其他约定：1.发包人提供的图纸、数据等资料未经发包人书面同意，承包人不得用于本合同项目以外目的或提供给第三方使用。  
2.承包人有责任检查由发包人提供的所有图纸以及审批的施工图等文件，一旦在这些图纸或文件中发现任何不一致或存在明显错误和疏忽，以及可能导致工程缺陷等质量问题的，承包人应立即以书面形式将此类问题报告给发包人澄清。如果承包人未按程序要求发包人澄清的，则视为发包人提供的图纸满足承包人的要求，承包人不得就此提出任何工期和费用方面的索赔，并承担因此导致的缺陷责任和质量保修责任以及相关费用。承包人应注意图纸和文件中要求的预留管道和预埋件等工作内容，并在工程实施过程中严格检查落实，发包人不会为今后重新补做任何被承包人遗漏的工作内容等支付额外的费用，且发包人还有权要求承包人赔偿因此给发包人造成的一切损失。
1.6.2  承包人提供的文件
（1）由承包人提供的文件范围：承包人应当按照工程技术规范的相关要求及工程实际需要提供图纸会审交底文件、施工组织设计（施工方案）及总体进度计划、传染性疾病防控方案等文件， 以及发包人根据工程实际需要要求承包人提供其他文件和图纸，承包人均应及时提供。
承包人提供文件的期限：图纸会审前7天内交付图纸会审交底文件、施工组织设计（施工方案）及总体进度计划；工程竣工图纸及电子版图纸应在竣工验收备案完成前15日历天内或工程竣工后20天内（以时间在前的为准）提供给发包人；其他文件在相应工程或部位实施至少10天前或在发包人要求的时间内（以时间在前的为准）。
承包人提供文件的数量：  4套   
发包人批复承包人提供文件的期限： 发包人收到承包人提交的文件后7天内  
其他约定： 1.如果合同文件中约定部分永久工程由承包人负责设计，承包人应当具有相应的设计资质或委托具有相应设计资质的单位进行设计，并对工程设计的质量负责。承包人同时应当将相关图纸、规范、计算书及其他资料报发包人、设计人或相关图纸审批单位批准。
2.承包人还应当依据竣工资料的相关要求将详细的使用维修手册以及竣工图纸等报发包人。
3.承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送发包人。承包人未按照合同及进度计划约定的时间向发包人提交图纸供应计划,致使发包人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
4.发包人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送发包人。发包人的审查或批复并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任和义务。承包人提供本条约定的所有文件和图纸的费用已经全部包括在合同价内，不得要求发包人另行支付费用，本项约定的应由承包人提供的文件不是合同计量与支付的依据文件。
5.因承包人逾期不提交或提交的上述文件不能通过审查而造成的损失（如工期延误、费用增加等),承包人应承担违约责任并进行赔偿。

[bookmark: _Toc489280185][bookmark: _Toc497584039][bookmark: _Toc485323153][bookmark: _Toc490331670][bookmark: _Toc10235646][bookmark: _Toc486580379][bookmark: _Toc497214048]1.7  联 络
1.7.2  联络来往函件的送达和接收
[bookmark: _Toc486580380][bookmark: _Toc10235647][bookmark: _Toc497214049][bookmark: _Toc489280186][bookmark: _Toc485323154][bookmark: _Toc497584040][bookmark: _Toc490331671]（2）发包人指定的接收地点：                                       
发包人指定的接收人为：                                       
（4） 承包人指定的接收地点：                                   
（5）承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围书面通知发包人。
2.发包人义务
[bookmark: _Toc485323155][bookmark: _Toc497214050][bookmark: _Toc10235648][bookmark: _Toc489280187][bookmark: _Toc497584041][bookmark: _Toc490331672][bookmark: _Toc486580381]2.3  提供施工场地
发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在发包人发出开工通知中载明的开工日期 7 天前移交给承包人。
[bookmark: _Toc489280188][bookmark: _Toc497584042][bookmark: _Toc490331673][bookmark: _Toc10235649][bookmark: _Toc486580382][bookmark: _Toc497214051][bookmark: _Toc485323156]2.8  向承包人提交支付担保
（1）发包人向承包人提交支付担保的金额：  /   
[bookmark: _Toc486580383][bookmark: _Toc490331674][bookmark: _Toc489280189][bookmark: _Toc485323157][bookmark: _Toc497214052][bookmark: _Toc10235650][bookmark: _Toc497584043]2.13  其他义务
发包人应当履行的其他义务：     /      
[bookmark: _Toc490331675][bookmark: _Toc497214053][bookmark: _Toc497584044][bookmark: _Toc10235651][bookmark: _Toc485323158][bookmark: _Toc486580384][bookmark: _Toc489280190]3.监理人
[bookmark: _Toc489280191][bookmark: _Toc485323159][bookmark: _Toc486580385][bookmark: _Toc497584045][bookmark: _Toc10235652][bookmark: _Toc497214054][bookmark: _Toc490331676]3.1  监理人的职责和权力
3.1.1  发包人需批准明确行使的权力：   /    
[bookmark: _Toc10235653][bookmark: _Toc485323160][bookmark: _Toc497214055][bookmark: _Toc489280192][bookmark: _Toc497584046][bookmark: _Toc490331677][bookmark: _Toc486580386]4.承包人
[bookmark: _Toc10235654][bookmark: _Toc490331678][bookmark: _Toc497584047][bookmark: _Toc489280193][bookmark: _Toc485323161][bookmark: _Toc486580387][bookmark: _Toc497214056]4.1  承包人的一般义务
4.1.8  为他人提供方便
（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：
承包人负责现场内为专业分包人（如有）在使用施工用地、道路和其他公用设施等方面提供方便。对专业分包人（如有）的施工计划安排、施工安全、工程质量、配合协调、工程资料汇总、现场管理等，做好与相关专业承包人的管理、协调、配合与服务等工作, 确保整体工程的顺利进行, 并承担上述工作内容而产生的相关费用。
4.1.10  承包人的设计工作 
承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：  /  
4.1.12  其他义务  
[bookmark: _Hlk8723501]（1）安全生产标准化措施费由承包人统一管理，承包人对工程安全生产标准化施工负总责。承包人不按分包合同约定支付安全生产标准化措施费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负连带责任。因此给发包人造成损失的，全部由承包人承担赔偿责任。
（2）对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。
（3）承包人应履行的其他义务：
1）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任，按照建设行政管理部门和相关部门的要求，提供相应设施（如护板、围栏、标志等），如因承包方原因未履行条款中约定义务造成人身或财产损失，由承包方承担法律责任和损失赔偿义务；
2）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、环卫、施工噪音、扬尘污染以及环境保护和安全生产标准化生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用； 
3）施工现场清洁卫生的要求：承包方负责整体工程的清洁卫生，保证施工场地清洁符合环保卫生管理的有关规定，争创北京市文明安全工地，交工前清理现场达到约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
4）施工现场需要排放有害物质及污水时，由承包人办理有关手续并承担相应费用；
5）负责施工现场的所有施工临时设施、临时道路、备用发电机、水、电管线的修建安装，保证施工的正常进行，如发包人对上述场地变更使用用途，承包人应按发包人的要求及时腾退、恢复场地原状，达到发包人要求，并承担由此发生的费用；
6）成品保护：承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏，成品保护费用包含在合同总价内；设备拆除时，设备内机油等不得对施工现场造成污染，承包人应采取相应措施，满足环保要求，因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。如对发包人造成损失的，发包人依法追究承包人的相关责任。
7）承包人应严格遵守北京市政府有关主管部门对施工噪音的管理规定，并确保本承诺约定的工期，如不按相关规定造成的施工扰民，引起住户或第三方投诉、索赔，发生的费用由承包人承担，且工期不给予顺延。承包人应全面了解现场情况，采取有效措施预防施工期间可能发生的扰民及民扰，相关费用已包含在合同总价内；
8）协助发包人完成与消防、公安、建委、城管、交通、环卫、防疫、村镇、街道等政府机关及部门的协调工作，采取措施完成上述政府部门相关要求，承包人负责按照政府等相关部门的要求，办理本合同项下工程所需的有关安全文明施工、树木伐移、临时占地等各种报批、许可等文件和手续。并承担以上事项发生的费用。
9）承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。同时根据施工现场的实际情况建立健全各项管理体系；
10）承包人应充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上、下水等市政基础设施及任何其他足以影响其施工安全性、施工方案的可实现性，以及对环保或相邻环境及对相关方相邻权的影响。任何因承包人忽视、误解及/或未尽力确证项目相关情况，而使发包人、承包人及/或第三方在项目实施过程中蒙受损失，将由承包人独立承担全部赔偿责任；
11）承包人组织人员进驻工程现场前，应制定传染性疾病防控方案并切实采取预防传染性疾病的有效措施，配合必要的医药用品、消毒、测温、通用等设施、设备，加强防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责；
12）承包人作为总包单位，负责在施工期间定期与政府质检部门联络并接受其质量监督。在安排政府质检部门进行本工程阶段性质量核验和竣工质量核验时，承包人除负责做好本职工作以外，还有责任利用其自有资源帮助发包人在施工总进度计划规定的时限内实现政府质检部门的核验。承包人因核验拖期而延误的工期不予延长；
13）不论何时，若发包人根据国家相关规定认为承包人自施范围内所提供设备不能满足工程需要的或不能满足发包人要求的，发包人有权要求承包人进行补充更换，承包人应在收到发包人书面通知后5天内完成补充更换，并保证工程的延续性，因承包人怠于补充更换设备而延误的工期不予延长，因此造成的损失由承包人承担，同时应承担违约责任；   
14）承包人在工程施工中拖延工期或违约行为造成的工期延误，发包人认为工程进度过慢，无法确保工程按规定的时间完成时，向承包人发出要求加快进度的通知，承包人须立即采取必要措施，加快工程进度，确保工程按期完成，承包人无权因采取此种措施而获得任何经济补偿和工期补偿。非发包人原因导致的工期拖延，承包人需承担因此而产生的相关费用并赔偿发包人损失。工期如有延误，发包人有权在进度款支付或结算时予以扣除。
15)承包人应接受发包人的指令，严格按照施工图纸、设计变更洽商单、会议纪要、施工及验收规范等进行施工。承包人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，在施工前对施工图纸提出的修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包人和设计单位书面同意后实施；若承包人发现施工图中出现错误或明显不合理的情况，应在工程实施前10日通知发包人，并提出相应的处理方案，经设计、发包人书面同意后方可实施，若未经同意进行施工的，全部责任由承包人承担；
16）承包人现场使用的重要劳动防护用品(安全帽、安全网、安全带、电箱、漏电保护品、扣件、临电电缆等)应符合国家及当地政府的相关规定，且须严格按发包人要求执行，否则发包人有权停止不符合要求的产品在工地使用。
17）承包人派驻施工现场的管理班子必须稳定，未经发包人允许，承包人项目经理不得擅自更换。发包人有权要求承包人更换发包人不满意的承包人项目经理和项目管理人员，承包人在接到通知后2天内向发包人提交拟更换人员名单，该更换人员在发包人同意后可接替前任进行工作。
18）承包人项目经理、技术负责人须保证在施工场地的工作时间每周不少于5日历天，每天不少于8小时，重大节日期间项目经理必须在现场值班，否则视同承包人违约。如承包项目经理于任何一周之内在施工场地的工作时间不足5日历天，或每天少于8小时，或在重大节日期间不在现场值班，则承包人需承担每项每次5000元的违约金，由发包人直接从承包人应得的任何款项汇总扣除，无需经过承包人同意。
19）承包人必须对其管理人员及工人的安全生产、食品卫生、交通安全等人身和财产安全负责。应严格遵守发包人现场管理的各项规章制度的有关安全生产标准化施工规定，对现场安全生产负总责，对施工现场或因施工而发生的任何人身和财产损失承担法律责任。 
20）承包人应严格执行2020年5月1日实施的《保障农民工工资支付条例》，合同履行期间承包方需及时支付工人（农民工）工资，不得拖欠，并应严格执行最新的国家和北京市政府对农民工工资支付的相关规定。承包人在接到中标通知后14日内，必须按发包人要求设立针对本工程的专项账户。承包人应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠材料、设备货款、农民工和工人工资等费用。发包人对工程款使用情况进行监督检查时，承包人应当积极配合，不得阻扰和拒绝。如承包人发生拖欠行为，一经查实，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。对拖欠和拒不按计划偿还的，发包人有权直接从承包人已结工程款中代扣代付且无需经过承包人同意。必要时，发包人将有关情况向主管机关反映，以及视为承包人根本违约，发包人有权单方解除本合同，并依法追究承包人的违约责任。因拖欠引发的事件、延误工期和给发包人造成的其他损失由承包人承担全部赔偿责任。
21）在工程施工过程中以及保修期内，由于承包人原因出现质量问题、安全事故、拖欠工资或保险、人员上访等原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或受到主管部门的批评，给发包人或本工程的形象、信誉等造成影响和损失的，均由承包人负责妥善处理，并承担费用支付和损失赔偿责任。
22）承包人不得以存在争议为由暂停施工，不得以任何理由组织施工人员围堵施工及办公现场或有关部门，因前述承包人行为导致的工期延误等后果由承包人全部承担。如出现上述行为，每次承包人应向发包人支付50000元违约金，情节严重的，视为承包人根本违约，发包人有权单方终止合同，并追究承包人的违约责任及损失赔偿责任。
24）承包人在施工中造成各类隐蔽管线、设施损坏，承包人应及时修复，自身无法修复的应及时上报损坏管线设施的主管部门，并承担修复费用，造成损失的由承包人承担责任。
25）承包人应在各类重要会议或其他事件（包括但不限于法定节假日、疫情期、农忙期、冬雨季、以及出现政府规定的限制夜间施工、中考、高考期间施工、政府重大会议或活动、重大卫生安全事故、停水、停电、空气污染预警（《关于进一步加强建设工程施工现场扬尘处理工作的紧急通知》（京建发（2017）362号）、《北京市建设系统空气重污染应急预案（2018年修订）》（京建发（2018）493号）等政府发文的规定）、政府部门发布疫情防控政策文件）发生时响应政府要求，并在投标书中考虑该类事件造成施工工作的时间限制所带来的工期和费用等风险，对于此类事件，发包人将不给予承包人任何费用和工期的补偿。
26）承包人执行《北京市住房和城乡建设委员会关于印发《北京市房屋建筑和市政基础设施工程建设单位委托质量检测管理规定》的通知》（京建法〔2018〕8号）的规定，承担检测费用范围按2012年《北京市建设工程计价依据一预算定额》（京建发〔2012〕538号）执行。
27）承包人需按照有关建筑工程施工技术标准与操作规程进行科学、合理编制工程施工组织设计（施工方案）和进度计划，由此可能导致的交叉施工及施工困难增加费；场地狭小费；夜间施工费；雨季施工费；材料、设备多次搬运费；原有建筑物、设备、成品保护费等一切不可预见的措施费用需在投标报价总价措施里综合考虑，此部分为固定总价结算时不做调整。 
28）承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工产生的扬尘控制在相关指标范围内。确保出工地车辆冲洗车轮、拆除工程的工地洒水压尘、垃圾分类密闭存放，并保证渣土运输车辆符合相关规定要求。
29）承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料，使得施工现场及周围无扬尘污染。
30）承包人应按国家法律法规等规定与发包人签订安全生产标准化施工、环境保护、传染病防控等协议。
31）承包人对施工现场既有设备都负有保护责任，在工程实施过程中如因施工造成地上建筑物、地上永久设施出现裂纹、发生沉降，造成质量问题，均由承包人负责并承担经济损失。
32）合同文件中明示或暗示的所有责任、义务，已标价工程量清单中虽未列项但应视为包含在合同价款中，发包人不接受任何除合同明示的可以调整的价格外的索赔或洽商。
33）施工临时道路的修建、保养、维护、拆除及恢复原貌工作由承包人实施，现场施工交通导改及其由此所产生的相关费用均包含在本合同价款中。
34）如本项目前期未进行测绘、勘探等工作，承包人应按照国家规定及行业要求委托具有相应资质的单位进行测绘和勘探，并出具相应报告。相关费用已包含在本项目合同价款中；承包人应保证测绘、勘探符合施工质量及安全要求，并就第三方成果对发包人承担责任。
35)本合同中约定应由承包人支付的违约金或赔偿金，发包人有权直接从应支付给承包人的除质保金、农民工工资以外的款项中直接扣除。
36）承包人采购的材料设备到货后，仓储场地由承包人负责，发包人不提供仓储场地，承包人应组织发包人进行验收，经发包人验收合同后的材料设备方可运至施工现场，并负责材料设备的二次运输，相关费用已包含在合同价款中。
37）工程实施过程中所发生的工程变更，包括设计变更和工程洽商，承包人应严格履行发包人要求的申报审批程序，不得未经批准或无正当理由自行变更并施工。如承包人未经批准或无正当理由自行变更并施工导致工程费增加，费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc489280194][bookmark: _Toc485323162][bookmark: _Toc490331679][bookmark: _Toc10235655][bookmark: _Toc497584048][bookmark: _Toc497214057][bookmark: _Toc486580388]4.2  履约担保 
4.2.1  承包人履约担保的格式和金额
发包人 不要求 （要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。
承包人履约担保的金额为    /     
[bookmark: _Toc486580389][bookmark: _Toc485323163][bookmark: _Toc497584049][bookmark: _Toc497214058][bookmark: _Toc490331680][bookmark: _Toc489280195][bookmark: _Toc10235656]4.11  不利物质条件
4.11.1  不利物质条件的范围：  执行通用条款    
[bookmark: _Toc10235657][bookmark: _Toc489280196][bookmark: _Toc497584050][bookmark: _Toc497214059][bookmark: _Toc486580390][bookmark: _Toc490331681][bookmark: _Toc485323164]5.材料和工程设备
[bookmark: _Toc10235658][bookmark: _Toc497214060][bookmark: _Toc486580391][bookmark: _Toc485323165][bookmark: _Toc497584051][bookmark: _Toc490331682][bookmark: _Toc489280197]5.1  承包人提供的材料和工程设备
5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送发包人审批的期限：材料和工程设备进场前10天.未经发包人审批确定的该等材料和工程设备不得进入现场，否则发包人有权不支付相应的材料和工程设备价款。
[bookmark: _Toc490331683][bookmark: _Toc486580392][bookmark: _Toc485323166][bookmark: _Toc497214061][bookmark: _Toc10235659][bookmark: _Toc497584052][bookmark: _Toc489280198]6.施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc489280199][bookmark: _Toc486580393][bookmark: _Toc497214062][bookmark: _Toc490331684][bookmark: _Toc10235660][bookmark: _Toc485323167][bookmark: _Toc497584053]6.1  承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2  承包人承担自行修建临时设施费用的范围：  /  
发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：  /   
[bookmark: _Toc485323168][bookmark: _Toc10235661][bookmark: _Toc497584054][bookmark: _Toc497214063][bookmark: _Toc486580394][bookmark: _Toc490331685][bookmark: _Toc489280200]6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：  合同签订7天内，提供水源、电源供承包人使用，施工期间产生的水电费由承包人承担。   
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  承包人
[bookmark: _Toc490331686][bookmark: _Toc10235662][bookmark: _Toc485323169][bookmark: _Toc497214064][bookmark: _Toc489280201][bookmark: _Toc486580395][bookmark: _Toc497584055]7.交通运输
[bookmark: _Toc497214065][bookmark: _Toc497584056][bookmark: _Toc10235663][bookmark: _Toc490331687][bookmark: _Toc489280202][bookmark: _Toc486580396][bookmark: _Toc485323170]7.1  道路通行权和场外设施
负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人: 承包人，其相关费用由发包人承担。                       
[bookmark: _Toc485323171][bookmark: _Toc497214066][bookmark: _Toc10235664][bookmark: _Toc486580397][bookmark: _Toc497584057][bookmark: _Toc490331688][bookmark: _Toc489280203]7.2  场内施工道路
7.2.1  施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 承包人，相关费用由 承包人承担。
[bookmark: _Toc489280204][bookmark: _Toc485323172][bookmark: _Toc486580398][bookmark: _Toc10235665][bookmark: _Toc497584058][bookmark: _Toc497214067][bookmark: _Toc490331689]7.4  超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人： 承包人
[bookmark: _Toc486580399][bookmark: _Toc10235666][bookmark: _Toc489280205][bookmark: _Toc490331690][bookmark: _Toc485323173][bookmark: _Toc497214068][bookmark: _Toc497584059]8.测量放线
[bookmark: _Toc497214069][bookmark: _Toc485323174][bookmark: _Toc486580400][bookmark: _Toc10235667][bookmark: _Toc497584060][bookmark: _Toc489280206][bookmark: _Toc490331691]8.1  施工控制网
8.1.1  发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3日内  
8.1.2  承包人测设施工控制网的其他要求： 由发包人以书面形式提供给承包人并现场交接，承包人按要求设置，发包人组织有关部门核验确认。
承包人将施工控制网资料报送发包人审批的期限：由发包人以书面形式提供给承包人并现场交接，承包人按要求设置。
[bookmark: _Toc490331692][bookmark: _Toc486580401][bookmark: _Toc497584061][bookmark: _Toc10235668][bookmark: _Toc489280207][bookmark: _Toc497214070][bookmark: _Toc485323175]9.施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc486580402][bookmark: _Toc497584062][bookmark: _Toc497214071][bookmark: _Toc490331693][bookmark: _Toc10235669][bookmark: _Toc489280208][bookmark: _Toc485323176]9.2  承包人的施工安全责任
[bookmark: _Toc489280209][bookmark: _Toc485323177][bookmark: _Toc486580403]9.2.1  承包人向发包人报送施工安全措施计划的期限： 在收到发包人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内 
发包人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 7 天内给予批复。
[bookmark: _Toc490331694][bookmark: _Toc10235670][bookmark: _Toc497584063][bookmark: _Toc497214072]9.3  治安保卫
[bookmark: _Toc485323178][bookmark: _Toc486580404][bookmark: _Toc489280210]9.3.3 制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：承包人 ，承包人应当全面负责管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
[bookmark: _Toc490331695][bookmark: _Toc497584064][bookmark: _Toc10235671][bookmark: _Toc497214073]9.4  环境保护
[bookmark: _Toc489280211][bookmark: _Toc485323179][bookmark: _Toc486580405]9.4.3  施工环保措施计划报送发包人审批的时间： 签订合同后14天内  
发包人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7 天内给予批复。
[bookmark: _Toc10235672][bookmark: _Hlk8723534]9.6  施工现场安全生产标准化管理目标
9.6.1  未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：
承包人支付的违约金或损失赔偿金不高于合同约定的标准化管理目标等级和实际考核评定、认定目标等级之间所需投入费用的差额。
按下列公式计算：A=(1－K1÷K2) ×F
其中：A—计算的违约损失赔偿金
K1—标准化考评认定等级对应《安全生产标准化施工管理办法》规定的标准费率
K2—合同约定的管理目标等级对应《安全生产标准化施工管理办法》规定的标准费率
F—合同中载明的安全生产标准化措施费总额
9.6.2  发包人 不给予 （给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：  /   
[bookmark: _Toc10235673]9.7  特殊安全生产标准化施工
9.7.1  未达到合同约定的特殊安全生产标准化施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：  /     
9.7.2  发包人不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：  /  
[bookmark: _Toc490331696][bookmark: _Toc497584065][bookmark: _Toc497214074][bookmark: _Toc10235674]10.进度计划
[bookmark: _Toc485323180][bookmark: _Toc497214075][bookmark: _Toc10235675][bookmark: _Toc486580406][bookmark: _Toc489280212][bookmark: _Toc497584066][bookmark: _Toc490331697]10.1  合同进度计划
[bookmark: _Toc489280213][bookmark: _Toc486580407][bookmark: _Toc485323181]10.1.1  承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：按照有关建筑工程施工技术标准与操作规程进行科学、合理编制工程施工组织设计（施工方案）和进度计划，应包括但不限于以下内容：编制依据、工程概况、施工准备（包括材料准备、机械贮备）、技术要求、施工工艺、安全措施、资料管理、分包资料报审、劳动力安排计划、施工总进度计划等。
10.1.2  承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：分项施工进度计划、分项施工工艺、劳动力安排计划和劳务分包情况、技术要求、安全措施等；应于每月25日上报工程施工进度计划 。
10.1.3  群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：  按照有关建筑工程施工技术标准与操作规程进行科学、合理编制工程施工组织设计（施工方案）和进度计划。
[bookmark: _Toc497584067][bookmark: _Toc490331698][bookmark: _Toc10235676][bookmark: _Toc497214076]10.2  合同进度计划的修订
[bookmark: _Toc486580408][bookmark: _Toc485323182][bookmark: _Toc489280214]10.2.1  承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：合同进度出现延期之日起7天内
发包人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后7天内。  
10.2.2  发包人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划后7天内。  
[bookmark: _Toc497584068][bookmark: _Toc497214077][bookmark: _Toc10235677][bookmark: _Toc490331699]11.开工和竣工
[bookmark: _Toc490331700][bookmark: _Toc497584069][bookmark: _Toc485323183][bookmark: _Toc489280215][bookmark: _Toc486580409][bookmark: _Toc10235678][bookmark: _Toc497214078]11.3  发包人的工期延误
[bookmark: _Toc489280216][bookmark: _Toc486580410][bookmark: _Toc485323184]（8）发包人造成工期延误的其他原因：    /     
[bookmark: _Toc490331701][bookmark: _Toc10235679][bookmark: _Toc497214079][bookmark: _Toc497584070]11.4  异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc486580411][bookmark: _Toc485323185][bookmark: _Toc489280217][bookmark: _Toc10235680][bookmark: _Toc497214080][bookmark: _Toc497584071][bookmark: _Toc490331702]异常恶劣的气候条件的范围和标准：  以中国气象局发布信息为准：20年一遇的最大降水（雪）量；连续2个日历天最高温度达到42℃以上或者最低温度达到-30℃以下；十级以上大风灾害；造成工程损坏的冰雹及七级以上地震。在施工过程中如遇到异常恶劣天气，承包人与发包人应当及时互通相关情况，承包人应当妥善做好施工现场的安全防护工作，及时撤离工作人员，确保现场已经施工完毕或者尚未施工的建筑材料不会因为恶劣天气的影响而对周围居民的人身、财产安全造成威胁。
11.5  承包人的工期延误
[bookmark: _Toc486580412][bookmark: _Toc485323186][bookmark: _Toc489280218]11.5.2  逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：计算标准：签约合同价的万分之一/天；计算方法：逾期天数×签约合同价的万分之一/天，其中：逾期天数=实际工期-合同工期-发包人同意延长的工期。
逾期竣工违约金最高限额：签约合同价的3% ，但违约金不足以弥补发包人实际损失的，以发包人的实际损失为准。
[bookmark: _Toc490331703][bookmark: _Toc497214081][bookmark: _Toc497584072][bookmark: _Toc10235681]11.6  工期提前
[bookmark: _Toc489280219][bookmark: _Toc486580413][bookmark: _Toc485323187]提前竣工的奖励办法：   /   
[bookmark: _Toc497584073][bookmark: _Toc497214082][bookmark: _Toc10235682][bookmark: _Toc490331704]12.暂停施工
[bookmark: _Toc497214083][bookmark: _Toc10235683][bookmark: _Toc485323188][bookmark: _Toc486580414][bookmark: _Toc489280220][bookmark: _Toc490331705][bookmark: _Toc497584074]12.1  承包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc485323189][bookmark: _Toc486580415][bookmark: _Toc489280221]（4）承包人承担暂停施工责任的其他情形：1）因承包人违反设计和比选文件要求，违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的工期；2）未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批而影响工期的；3）工程验收不合格发现存在质量问题或技术问题需要整改的；4）承包人自身原因的待工待料的；5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；6）发生安全事故，以及因承包人原因引发发包人要求进行整改的停工。
发生以上情形工期不予顺延，由此造成的损失和费用增加由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc497584075][bookmark: _Toc10235684][bookmark: _Toc490331706][bookmark: _Toc497214084]13.工程质量
[bookmark: _Toc497584076][bookmark: _Toc489280222][bookmark: _Toc497214085][bookmark: _Toc485323190][bookmark: _Toc490331707][bookmark: _Toc10235685][bookmark: _Toc486580416]13.2  承包人的质量管理
13.2.1  承包人向发包人提交工程质量保证措施文件的期限： 合同签订后7天内  
发包人审批工程质量保证措施文件的期限：收到承包人工程质量保证措施文件后7天内 
[bookmark: _Toc497214086][bookmark: _Toc485323191][bookmark: _Toc489280223][bookmark: _Toc486580417][bookmark: _Toc497584077][bookmark: _Toc490331708][bookmark: _Toc10235686]13.3  承包人的质量检查
承包人向发包人报送工程质量报表的期限： 每月25日提交。  
承包人向发包人报送工程质量报表的要求： 报表中至少包含：各方责任主体质量行为情况、第三方监测质量行为情况；重要部位、关键工序工程质量存在的主要问题及整改情况；材料进场验收及原材料试验情况按照有关建筑工程施工技术标准与操作规程编制。
发包人审查工程质量报表的期限：收到承包人提交的工程质量报表后7天内进行审查。
[bookmark: _Toc497214087][bookmark: _Toc489280224][bookmark: _Toc490331709][bookmark: _Toc497584078][bookmark: _Toc10235687][bookmark: _Toc485323192][bookmark: _Toc486580418]13.4  发包人的质量检查
承包人应当为发包人的检查和检验提供方便，发包人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：承包人的现场试验场所、承包人的材料加工现场。  
[bookmark: _Toc10235688][bookmark: _Toc490331710][bookmark: _Toc485323193][bookmark: _Toc489280225][bookmark: _Toc497214088][bookmark: _Toc486580419][bookmark: _Toc497584079]13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1  发包人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后24小时内。
[bookmark: _Toc490331711][bookmark: _Toc486580420][bookmark: _Toc10235689][bookmark: _Toc497214089][bookmark: _Toc485323194][bookmark: _Toc497584080][bookmark: _Toc489280226]15.变更
[bookmark: _Toc497214090][bookmark: _Toc485323195][bookmark: _Toc486580421][bookmark: _Toc490331712][bookmark: _Toc10235690][bookmark: _Toc489280227][bookmark: _Toc497584081]15.1  变更的范围和内容
15.1.1在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（6）变更的其他情形： （1）工程地下地质条件的变化；（2）设计变更；（3）不可抗力；（4）双方约定的其他内容（国家政策明确必须调整的内容等）。  
[bookmark: _Toc497214091][bookmark: _Toc485323196][bookmark: _Toc490331713][bookmark: _Toc497584082][bookmark: _Toc10235691][bookmark: _Toc486580422][bookmark: _Toc489280228]15.3  变更程序
15.3.2  变更估价
[bookmark: _Toc497214092][bookmark: _Toc497584083][bookmark: _Toc490331714][bookmark: _Toc489280229][bookmark: _Toc10235692][bookmark: _Toc486580423][bookmark: _Toc485323197]（1）承包人提交变更报价书的期限：  变更确认后7天内    
（3）发包人商定或确定变更价格的期限：发包人收到变更工程价款报告书送达之日起14天内  
15.4  变更的估价原则
15.4.5  合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在±15 %以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在±15 %以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过±1 %时，由承包人提出并由发包人按第3.5款商定或确定新的单价，经发包人审核并书面批准后，该子目按修正后的新的单价计价。
15.4.6  因变更引起价格调整的其他处理方式： /  
[bookmark: _Toc10235693][bookmark: _Toc490331715][bookmark: _Toc486580424][bookmark: _Toc485323198][bookmark: _Toc497214093][bookmark: _Toc489280230][bookmark: _Toc497584084]15.5  承包人的合理化建议
15.5.2  对承包人提出合理化建议的奖励方法： /  
[bookmark: _Toc489280231][bookmark: _Toc490331716][bookmark: _Toc486580425][bookmark: _Toc485323199][bookmark: _Toc10235694][bookmark: _Toc497214094][bookmark: _Toc497584085]15.8  暂估价
15.8.1  按合同约定应当由发包人和承包人采用比选方式选择专项供应商或专业分包人的：
（4）承包人报送比选计划期限：比选工作启动前承包人应当提前至少30天编制比选工作计划并通过发包人审批
发包人审批比选工作计划时限：   收到承包人报送的比选工作计划后14天内  
（5）承包人报送相关文件时限：   承包人应当在发出比选公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和比选文件前至少7天，分别将相关文件通过发包人报请发包人审批。
发包人审批相关文件时限：   收到相关文件后7天内   
（10）承包人申报合同文件时限：  承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前7天 
发包人审批合同文件时限：  收到合同文件后14天  
承包人报送正式签订合同副本时限：  合同订立后7天内 
15.8.3  发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须比选的范围或者未达到依法必须比选的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人或者按照下列约定： /  
[bookmark: _Toc489280232][bookmark: _Toc497584086][bookmark: _Toc10235695][bookmark: _Toc485323200][bookmark: _Toc486580426][bookmark: _Toc497214095][bookmark: _Toc490331717]16.价格调整
[bookmark: _Toc486580427][bookmark: _Toc490331718][bookmark: _Toc497584087][bookmark: _Toc10235696][bookmark: _Toc489280233][bookmark: _Toc497214096][bookmark: _Toc485323201]16.1  物价波动引起的价格调整
物价波动引起价格调整方法：采用造价信息调整价格差额
16.1.2  采用造价信息调整价格差额
16.1.2.1  引起价格调整的物价波动风险范围及幅度
引起价格调整的物价波动风险范围：钢筋、钢材、预拌混凝土、电缆电线、人工和机械。 
引起价格调整的物价波动风险幅度：±5%
16.1.2.2   物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法
（1）投标报价基准期：2026年 5月。
（2）《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，基准价的确定方法：以发包方和承包方共同确定的基期市场格为基准价。
（3）合同施工期市场价格的确定方法： 以发包方和承包方共同确定施工期市场格为准，可参考当期的《北京工程造价信息》价格。     
16.1.2.3  物价波动引起价格调整的方法
（1）本工程单价调整方法采用算数平均法（加权平均法/算数平均法/其他计算方法）。
采用加权平均法：    /    
采用算数平均法：按施工期每月的价格计算平均价格
采用其他计算方法：                       /                               
16.1.2.4  其他约定：/
16.1.3  其他价格调整方法
[bookmark: _Toc485323202][bookmark: _Toc486580428][bookmark: _Toc489280234][bookmark: _Toc497214097][bookmark: _Toc10235697][bookmark: _Toc497584088][bookmark: _Toc490331719]措施项目费、其他项目清单的调整约定：
a)可以计算工程量的以综合单价形式计价的措施项目的风险范围：工程量按照第17款的约定重新予以计量和调整；由承包人提出，发包人确认。
b）以项为计量单位计价的措施项目费用，以实际完成工程量对应的计算基数调整
c)由于承包人报价时失误或未能准确理解合同（比选文件）需要承担的措施项目费不做调整。                                                             d) 混凝土外加剂、混凝土泵送费，投标报价综合考虑，结算不做调整。 
17.计量与支付
[bookmark: _Toc497214098][bookmark: _Toc10235698][bookmark: _Toc489280235][bookmark: _Toc497584089][bookmark: _Toc486580429][bookmark: _Toc490331720][bookmark: _Toc485323203]17.1  计量
17.1.3  计量周期
（1）每月 25 日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
（2）本合同 执行（执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））单价子目已完成工程量按月计量。
（3）总价子目计量方式采用 按实际完成工程量计算 （支付分解报告/按实际完成工程量计量）。
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）
（1）采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法:/
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）
（1）采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法：非因承包人原因引起已标价工程量清单中某单个子目工程量变化幅度超过10%（不含），且承包人认为该变化引起相关措施项目发生变化的，发包人要求承包人针对措施项目的变化提交施工调整方案及价格调整报告，发包人批准后确定需调整的措施项目价款。总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。
[bookmark: _Toc486580430][bookmark: _Toc485323204][bookmark: _Toc497214099][bookmark: _Toc489280236][bookmark: _Toc497584090][bookmark: _Toc10235699][bookmark: _Toc490331721]17.2  预付款
17.2.1  预付款
（1）预付款额度措施费
[bookmark: _Hlk8723579]预付款额度：签约合同额（扣除暂列金额、专业工程暂估价、安全生产标准化措施费）的30%。
其中：农民工工伤保险费（含增值税）100% 
（2）预付办法
预付款预付办法：发包人采用转账支票或电汇的方式向承包人支付预付款。
[bookmark: _Hlk8723637]预付款的支付时间：承包人提交预付款支付申请和符合发包人要求的正式发票，发包人在合同签订后且收到承包人提交的预付款支付申请和发票后10日内向承包人支付预付款。
（3）安全生产标准化措施费用预付额度及方式
安全生产标准化措施费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全生产标准化措施费用按以下时间节点和金额进行预付：
发包人应当在不迟于第11.1.1项约定的开工日期前的7天内，将签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的50%一次性预付给承包人。
发包人应当在±0.00以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到30%之日起（两者中以条件先满足的为准）7天内，预付至签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的70%。
发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到（含整改后达到）或超过合同约定的安全生产标准化管理目标之日起7天内，预付至签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的90%。
发包人应当在工程竣工后，安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产标准化管理目标并颁发考评证书之日起的7天内，预付至签约合同价中载明的安全生产标化措施费用总额的100%。
安全生产标准化措施费用的预付不扣回。
17.2.2  预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法： /。 
[bookmark: _Toc490331722][bookmark: _Toc486580431][bookmark: _Toc489280237][bookmark: _Toc10235700][bookmark: _Toc497584091][bookmark: _Toc497214100][bookmark: _Toc485323205]17.3  工程进度付款
17.3.2  进度付款申请单
进度付款申请单的份数：    五份   
承包人报送发包人的进度付款申请单应包括下列内容：
（6）根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额： /     
（7）本期应付进度款： 竣工验收合格后由承包人上报符合发包人要求的竣工结算资料，自发包人收到承包人符合要求的竣工结算资料之日起30日内，完成审核，经双方确认无异议后60日内发包人向承包人支付至合同结算价款的97%，剩余结算价款的3%作为质保金，待缺陷责任期满后，经双方确认无异议、承包人无违约行为且已完全履行缺陷责任后60日内发包人向承包人支付至合同结算价款的100%。  
17.3.3  进度付款证书和支付时间
（2）逾期付款违约金的计算标准：按照中国人民银行发布的同期同类存款基准利率计算。  
逾期付款违约金的计算方法： 中国人民银行发布的同期同类存款基准利率*逾期支付的应付款总额*逾期时间。 
（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法： /
[bookmark: _Toc485323206][bookmark: _Toc489280238][bookmark: _Toc490331723][bookmark: _Toc10235701][bookmark: _Toc497214101][bookmark: _Toc497584092][bookmark: _Toc486580432]17.4  质量保证金
[bookmark: _Toc485323207][bookmark: _Toc486580433][bookmark: _Toc489280239][bookmark: _Toc490331724]17.4.1  质量保证金处理
（3）质量保证金形式：采用扣留质量保证金（采用银行保函担保或其他保函担保形式╱采用扣留质量保证金）。
质量保证金约定比例： 3  %
[bookmark: _Toc497214102][bookmark: _Toc10235702][bookmark: _Toc497584093]17.5  竣工结算
17.5.1  竣工付款申请单
（1）承包人提交竣工付款申请单的份数：  五份 
承包人提交竣工付款申请单的期限：  在工程接收证书颁发后14天内  
（2）竣工付款申请单的其他内容：双方以确定的施工界面及施工图纸为准进行重计量，作为最终结算范围的依据。竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
[bookmark: _Toc497214103][bookmark: _Toc486580434][bookmark: _Toc485323208][bookmark: _Toc489280240][bookmark: _Toc490331725][bookmark: _Toc497584094][bookmark: _Toc10235703]17.6  最终结清
17.6.1  最终结清申请单
（1）承包人提交最终结清申请单的份数：   五份     
承包人提交最终结清申请单的期限：  在缺陷责任期终止证书颁发后28天内。     
发包人向承包人不支付 （支付 / 不支付）质量保证金利息。
发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：  /     
[bookmark: _Toc486580435][bookmark: _Toc497214104][bookmark: _Toc10235704][bookmark: _Toc497584095][bookmark: _Toc490331726][bookmark: _Toc489280241][bookmark: _Toc485323209]18.竣工验收
[bookmark: _Toc489280242][bookmark: _Toc10235705][bookmark: _Toc497214105][bookmark: _Toc490331727][bookmark: _Toc497584096][bookmark: _Toc485323210][bookmark: _Toc486580436]18.2  竣工验收申请报告
（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：包括但不限于承包人向发包人提供竣工图、并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证和说明等一切资料（其中一套为原始资料）。符合城市建设档案管理机构有关施工资料归档的要求。承包人未移交全部工程竣工资料及行政主管机关要求的其他资料，发包人有权拒绝支付剩余未付的工程款而无需承担违约责任。

竣工验收资料的份数：  四套竣工图及工程档案资料（要求符合城市建设档案管理机构要求）

竣工验收资料的费用支付方式：由承包人承担 。  
[bookmark: _Toc497214106][bookmark: _Toc486580437][bookmark: _Toc490331728][bookmark: _Toc489280243][bookmark: _Toc485323211][bookmark: _Toc10235706][bookmark: _Toc497584097]18.5  施工期运行
18.5.1  需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：发包人根据工程实际情况另行安
排。
[bookmark: _Toc490331729][bookmark: _Toc10235707][bookmark: _Toc485323212][bookmark: _Toc497214107][bookmark: _Toc497584098][bookmark: _Toc489280244][bookmark: _Toc486580438]18.8  施工队伍的撤离
18.8.3  缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：                                                                          
承包人按照合同约定撤离施工场地（现场）时，发包人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人和承包人的签认。承包人在缺陷责任期满后，要求部分人员和施工设备仍留在场内的，承包人应提交其留场人员和设备的明细表及最后撤离时间，承包人提交的最后撤离时间不得超过缺陷责任期满10天后。延后撤离造成发包人增加的费用，由承包人承担。
[bookmark: _Toc490331730][bookmark: _Toc497584099][bookmark: _Toc10235708][bookmark: _Toc486580439][bookmark: _Toc489280245][bookmark: _Toc497214108][bookmark: _Toc485323213]18.9  中间验收
18.9.1  本工程需要进行中间验收的部位：执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，所有隐蔽工程以及所有存在下道工序的上道工序在施工前都必须经过检查和验收。当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知发包人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。发包人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。
18.9.2  验收不合格的，承包人在 7日 期限内进行修改后重新验收。
[bookmark: _Toc497214109][bookmark: _Toc489280246][bookmark: _Toc485323214][bookmark: _Toc486580440][bookmark: _Toc490331731][bookmark: _Toc497584100][bookmark: _Toc10235709]19.缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc10235710][bookmark: _Toc490331732][bookmark: _Toc497584101][bookmark: _Toc485323215][bookmark: _Toc489280247][bookmark: _Toc486580441][bookmark: _Toc497214110]19.7  保修责任
19.7.1  工程质量保修范围： 符合《建设工程质量管理条例》的相关规定  
工程质量保修期限： 符合《建设工程质量管理条例》的相关规定  
工程质量保修责任：1）属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托他人进行修理，修理费用从质量保证金或应付承包人的任何款项内扣除。2）发生需要紧急抢修的事故，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场进行抢修。因承包人延误而造成的损失由承包人承担。3）在合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任等法律责任。4）承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用由承包人承担，发包人有权从发包人应支付承包人的任何款项中扣除，但不等于减轻或免除承包人的任何应负的责任。
保修期内，工程地基或主体等出现重大质量缺陷的，发包方不再向承包方返还质量保证金，承包方仍应另外支付保修费用及赔偿费用。

[bookmark: _Toc489280248][bookmark: _Toc10235711][bookmark: _Toc497214111][bookmark: _Toc485323216][bookmark: _Toc490331733][bookmark: _Toc497584102][bookmark: _Toc486580442]20.保险
[bookmark: _Toc497584103][bookmark: _Toc490331734][bookmark: _Toc485323217][bookmark: _Toc10235712][bookmark: _Toc489280249][bookmark: _Toc497214112][bookmark: _Toc486580443]20.1  工程保险
本工程投保(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：建筑、安装工程一切险，保险费由承包人承担，并符合以下约定：
（1）投保人：  承包人  
（2）投保内容：建筑、安装工程一切险
（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（4）保险金额：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（5）保险期限：自承包人进场至工程竣工验收合格后 （增加保证期扩展条款的至保证期届满）
[bookmark: _Toc10235713][bookmark: _Toc497214113][bookmark: _Toc485323218][bookmark: _Toc497584104][bookmark: _Toc490331735][bookmark: _Toc489280250][bookmark: _Toc486580444]20.4  第三者责任险
20.4.2  保险金额：与发包人同意的保险人具体商定，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。                               
[bookmark: _Toc490331736][bookmark: _Toc10235714][bookmark: _Toc485323219][bookmark: _Toc489280251][bookmark: _Toc497584105][bookmark: _Toc486580445][bookmark: _Toc497214114]20.5  其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：  按规定执行  
[bookmark: _Toc497214115][bookmark: _Toc490331737][bookmark: _Toc489280252][bookmark: _Toc486580446][bookmark: _Toc497584106][bookmark: _Toc10235715][bookmark: _Toc485323220]20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1  保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：保险合同生效之日起5日内 。  
20.6.4  保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：承包人承担 。
[bookmark: _Toc489280253][bookmark: _Toc497214116][bookmark: _Toc497584107][bookmark: _Toc485323221][bookmark: _Toc486580447][bookmark: _Toc10235716][bookmark: _Toc490331738]21.不可抗力
[bookmark: _Toc490331739][bookmark: _Toc10235717][bookmark: _Toc486580448][bookmark: _Toc497214117][bookmark: _Toc497584108][bookmark: _Toc485323222][bookmark: _Toc489280254]21.1  不可抗力的确认
21.1.1  合同条款通用部分第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：  / 
不可抗力的等级范围约定：按照国家和北京市有关行政管理部门正式发布和认定为不可抗力的意外时间或自认灾害事故为准。由不可抗力造成的人员伤亡、财产损失及其相关费用、费用增加等后果，由双方自行承担。
[bookmark: _Toc497584109][bookmark: _Toc490331741][bookmark: _Toc486580450][bookmark: _Toc489280256][bookmark: _Toc497214118][bookmark: _Toc10235718][bookmark: _Toc485323224]
24.争议的解决
[bookmark: _Toc490331742][bookmark: _Toc485323225][bookmark: _Toc497584110][bookmark: _Toc486580451][bookmark: _Toc489280257][bookmark: _Toc10235719][bookmark: _Toc497214119]24.1  争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第 贰  种方式解决：
（壹）提请 /   仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（贰）向建设工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc490331743][bookmark: _Toc10235720][bookmark: _Toc497584111][bookmark: _Toc486580452][bookmark: _Toc485323226][bookmark: _Toc489280258][bookmark: _Toc497214120]24.3  争议评审
24.3.4  争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限/ 。
24.3.5  争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：/ 。
25.  本项目无监理单位，监理单位职责和权利由发包人代使,通用条款与专用条款不一致的以专用条款为准。
[bookmark: _Toc10235721][bookmark: _Toc486580453][bookmark: _Toc497214121][bookmark: _Toc489280259][bookmark: _Toc485323227][bookmark: _Toc497584112]附件一：合同协议书
合同协议书
                                                    编号：                   
发包人1（全称）：                                        
法 定 代 表 人：                                                             
法定注册地址：                                                                
发包人2（全称）：                                         
法 定 代 表 人：                                                             
法定注册地址：                                                     

承包人（全称）：                                                              
法 定 代 表 人：                                                              
法定注册地址：                                                               

发包人为建设 太阳宫科技文化创业大厦项目甩项收尾工程 （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标，并向承包人发出《中标通知书》。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
一、工程概况
工程名称： 太阳宫科技文化创业大厦项目甩项收尾工程 
工程地点： 北京市朝阳区  
工程内容： /。 
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件二）
工程立项批准文号：  /。                                    
资金来源：  自筹资金                                                               
二、工程承包范围
承包范围：包括但不限于大厦项目收尾工程(西楼装饰工程、主楼装饰工程)、大厦项目保温措施工程（保温措施工程、保温电伴热工程）等图纸及招标工程量清单内全部内容。
详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。
三、合同工期
计划开工日期：实际开工时间以甲方具体通知为准
计划竣工日期：实际竣工时间以甲方具体通知为准
工期总日历天数 30 天，自发包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
四、质量标准
工程质量标准：  合格  
[bookmark: _Hlk8723675]五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求
施工现场安全生产标准化管理目标等级：  达标  
六、合同形式
本合同采用    固定单价    合同形式。
七、签约合同价
金额（大写）：                                                      （人民币）
（小写）￥：                                                             元
[bookmark: _Hlk8292053]其中：安全生产标准化措施费（含税）：                                          元
建筑垃圾运输处置费（含税）：                                     元
暂列金额（含税）：                                                元
专业工程暂估价（含税）：                                          元
……
八、承包人项目经理：
姓名：                           ；      职称：                             ；
身份证号：                       ；      建造师执业资格证书号：             ；
建造师注册证书号：                                                         。
建造师执业印章号：                                                         。
安全生产考核合格证书号：                                                   。
九、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
1、本协议书；
2、中标通知书；
3、投标函及投标函附录；
4、合同条款专用部分；
5、合同条款通用部分；
6、技术标准和要求；
7、图纸；
8、已标价工程量清单；
9、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。
十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式    
份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。


发包人：                    （盖单位章） 承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其                           法定代表人或其
委托代理人：                   （签字）  委托代理人：                   （签字）

          年    月      日                                     年    月     日


发包人：                    （盖单位章） 

法定代表人或其                          
委托代理人：                   （签字）  

          年    月      日                            


签约地点：                                                                    
[bookmark: _Toc486580454][bookmark: _Toc497584113][bookmark: _Toc497214122][bookmark: _Toc10235722][bookmark: _Toc489280260]
附件二：承包人承揽工程项目一览表
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程

名    称
	建设

规模
	建筑面积

(平方米)
	结

构
	层

数
	跨
度(米)
	设备安装

内   容
	工程造价
(元)
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc489280261][bookmark: _Toc485323229][bookmark: _Toc497584114][bookmark: _Toc486580455][bookmark: _Toc10235723][bookmark: _Toc497214123]附件三：承包人提供的材料和工程设备一览表
承包人提供的材料和工程设备一览表
	序
号
	材料设备
名    称
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单
价
	交货
方式
	交货
地点
	计划交货
时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc10235724][bookmark: _Toc486580456][bookmark: _Toc497584115][bookmark: _Toc497214124][bookmark: _Toc489280262][bookmark: _Toc485323230]
附件四：发包人提供的材料和工程设备一览表
发包人提供的材料和工程设备一览表
	序
号
	材料设备
名    称
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单
价
	交货
方式
	交货
地点
	计划交货
时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。
[bookmark: _Toc497214125][bookmark: _Toc489280263][bookmark: _Toc486580457][bookmark: _Toc497584116][bookmark: _Toc15381655][bookmark: _Toc485323231][bookmark: _Toc497584119][bookmark: _Toc10235728][bookmark: _Toc489219297][bookmark: _Toc497214128]
附件五：承包人履约担保格式（不适用）
承包人履约保函

                       （发包人名称）：

鉴于你方作为发包人已经与                 （承包人名称）（以下称“承包人”）于      
        年    月    日签订了             （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款    %，数额最高不超过人民币       元（大写）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后     日内。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指：                                                        。

担保人：                                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字）
地    址：		            	    	               
邮政编码：		       				                   
电    话：                                           
传    真：                                           
             年      月      日
备注：本承包人履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
[bookmark: _Toc486580458][bookmark: _Toc497584117][bookmark: _Toc15381656][bookmark: _Toc489280264][bookmark: _Toc497214126][bookmark: _Toc485323232]
附件六：支付担保格式（不适用）

发包人支付保函

                   （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与                 （发包人名称）（以下称“发包人”）于      
        年    月    日签订了             （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是主合同约定的工程款。
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币        元（大写：            ）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后      日内。
你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指：                                                         。

担保人：                                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字）
地    址：		            	    	               
邮政编码：		       				                   
电    话：                                           
传    真：                                           
             年      月      日
备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与承包人履约担保对等。
[bookmark: _Toc15381657][bookmark: _Toc497584118][bookmark: _Toc489219296][bookmark: _Toc497214127]附件七：质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书
发包人：                                                                 
承包人：                                                                  

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                           （工程名称）签订保修书。
一、工程保修范围和内容
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
                                                                                                                                                        
                                                                              。
二、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为        年；
外窗工程为       年，外窗防渗漏为          年；
装修工程为          年；
电气管线、给排水管道、设备安装工程为          年；
供热与供冷系统为          个采暖期、供冷期；
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为          年；
其他项目保修期限约定如下：
                                                                                                                                                        
                                                                               。
三、保修责任
1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其 他
双方约定的其他工程保修责任事项：
                                                                                                                                                        
                                                                              。
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                  （公章）   承包人：                           （公章） 
法定地址：                           法定地址：                                
法定代表人或其                       法定代表人或其
委托代理人：               （签字）  委托代理人：                       （签字）
电话：                               电话：                                              
传真：                               传真：                                                
电子邮箱：                           电子邮箱：                                        
开户银行：                           开户银行：                                        
帐号：                               帐号：                                       
邮政编码：                           邮政编码：                                     

发包人：                  （公章）    
法定地址：                           
法定代表人或其                       
委托代理人：               （签字）  
电话：                               
传真：                              
电子邮箱：                           
开户银行：                           
帐号：                               
邮政编码：                           
[bookmark: _Toc15381658]
附件八：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：                                                                      
承包人：                                                                      

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式三份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                  （公章）   承包人：                           （公章） 
法定地址：                           法定地址：                                
法定代表人或其                       法定代表人或其
委托代理人：               （签字）  委托代理人：                       （签字）
电话：                               电话：                                              
传真：                               传真：                                                
电子邮箱：                           电子邮箱：                                        
开户银行：                           开户银行：                                        
帐号：                               帐号：                                       
邮政编码：                           邮政编码：                                     
.110. 北京市房屋建筑和市政工程施工招标文件标准文本（2017版） 专用部分
第五章 技术标准和要求专用部分 .109.
监督单位：                  （盖章） 监督单位：                           （盖章）
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发包人：                  （公章）    
法定地址：                           
法定代表人或其                       
委托代理人：               （签字）  
电话：                               
传真：                              
电子邮箱：                           
开户银行：                           
帐号：                               
邮政编码：                           






[bookmark: _Toc10235729][bookmark: _Toc489691798][bookmark: _Toc497584120]第五章  技术标准和要求专用部分
[bookmark: _Toc19331][bookmark: _Toc7792][bookmark: _Toc486580462][bookmark: _Toc490331745][bookmark: _Toc152045785][bookmark: _Toc144974854][bookmark: _Toc480304504][bookmark: _Toc179632804][bookmark: _Toc152042574]
[bookmark: _Toc21749]第五章  技术标准和要求
[bookmark: _Toc10235730][bookmark: _Toc497584121][bookmark: _Toc490331746][bookmark: _Toc489280268][bookmark: _Toc497214130][bookmark: _Toc486580463]1.工程说明
[bookmark: _Toc10235731][bookmark: _Toc486580464][bookmark: _Toc497214131][bookmark: _Toc497584122][bookmark: _Toc489280269]1.1  工程概况
1.1.1  本工程基本情况：对太阳宫科技文化创业大厦项目甩项收尾工程进行施工。

1.1.2  本工程施工场地（现场）具体地理位置： 北京市朝阳区   
[bookmark: _Toc489280270][bookmark: _Toc486580465][bookmark: _Toc497584123][bookmark: _Toc497214132][bookmark: _Toc10235732]1.2  现场条件和周围环境
1.2.2  施工场地（现场）临时供水管径：  满足施工要求  
施工场地（现场）临时排污管径：  满足施工要求   
施工场地（现场）临时雨水管径：  满足施工要求  
施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）：  满足施工要求  
1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据：  满足施工要求   
[bookmark: _Toc489280271][bookmark: _Toc497584124][bookmark: _Toc10235733][bookmark: _Toc497214133]1.3  地质及水文资料
现场地质及水文资料和信息数据：   比选人根据实际情况提供   
[bookmark: _Toc497584125][bookmark: _Toc10235734][bookmark: _Toc497214134][bookmark: _Toc490331747][bookmark: _Toc486580466][bookmark: _Toc489280272]2.承包范围
[bookmark: _Toc10235735][bookmark: _Toc489280273][bookmark: _Toc486580467][bookmark: _Toc497214135][bookmark: _Toc497584126]2.1  承包范围
2.1.1  承包人自行施工范围
本工程承包人自行施工的工程范围： 包括但不限于大厦项目收尾工程(西楼装饰工程、主楼装饰工程)、大厦项目保温措施工程（保温措施工程、保温电伴热工程）等图纸及招标工程量清单内全部内容。
2.1.2  承包范围内的暂估价项目
2.1.2.3  上述暂估价项目与第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分： / 
2.1.3  承包范围内的暂列金额项目
2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明：  无  
[bookmark: _Toc497584127][bookmark: _Toc497214136][bookmark: _Toc10235736][bookmark: _Toc489280274][bookmark: _Toc486580468]2.2  发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备
2.2.1  由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程：   无    
[bookmark: _Toc497214137][bookmark: _Toc489280275][bookmark: _Toc497584128][bookmark: _Toc486580469][bookmark: _Toc10235737]2.3  承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面
承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分： 无    
[bookmark: _Toc489280276][bookmark: _Toc10235738][bookmark: _Toc497214138][bookmark: _Toc497584129][bookmark: _Toc486580470]2.4  承包人需要为发包人提供的现场办公条件和设施
承包人需要为发包人提供的现场办公条件和设施及其详细要求： 无 
[bookmark: _Toc489280277][bookmark: _Toc490331748][bookmark: _Toc497214139][bookmark: _Toc10235739][bookmark: _Toc486580471][bookmark: _Toc497584130]4.质量要求
[bookmark: _Toc489280278][bookmark: _Toc497584131][bookmark: _Toc497214140][bookmark: _Toc10235740][bookmark: _Toc486580472]4.2  特殊质量要求
有关本工程质量方面的特殊要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格） ， 承包人应对施工范围内的工作进行主动查纠，质量不合格时及时采取纠正措施，确保工程质量。
[bookmark: _Toc486580473][bookmark: _Toc10235741][bookmark: _Toc489280279][bookmark: _Toc497214141][bookmark: _Toc497584132][bookmark: _Toc490331749]5.适用规范和标准
5.1  适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程:
（1）《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11／1983-2022）
[bookmark: _Toc236236848]（2） 包括但不限于以下（如与最新法规规范不一致，以最新的要求为准）：
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	[bookmark: _Toc236236921]地下防水工程施工质量验收规范
	[bookmark: _Toc236236922]GB50208-2011

	[bookmark: _Toc236236923]24
	
	[bookmark: _Toc236236924]建筑地面工程施工质量验收规范
	[bookmark: _Toc236236925]GB50209-2010

	[bookmark: _Toc236236926]25
	
	[bookmark: _Toc236236927]建筑装饰装修工程质量验收规范
	[bookmark: _Toc236236928]GB50210-2001

	[bookmark: _Toc236236929]26
	
	[bookmark: _Toc236236930]建筑防腐蚀工程施工及验收规范
	[bookmark: _Toc236236931]GB50212-2002

	[bookmark: _Toc236236932]27
	
	[bookmark: _Toc236236933]给水排水构筑物工程施工及验收规范
	[bookmark: _Toc236236934]GB50141-2008

	[bookmark: _Toc236236935]28
	
	[bookmark: _Toc236236936]建筑防雷设计规范
	[bookmark: _Toc236236937]GB50057-2010

	[bookmark: _Toc236236938]29
	
	[bookmark: _Toc236236939]建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
	[bookmark: _Toc236236940]GB50242-2002

	[bookmark: _Toc236236941]30
	
	[bookmark: _Toc236236942]工业金属管道工程施工及验收规范
	[bookmark: _Toc236236943]GB50235-2010

	[bookmark: _Toc236236944]31
	
	[bookmark: _Toc236236945]现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
	[bookmark: _Toc236236946]GB50236-2011

	[bookmark: _Toc236236947]32
	
	[bookmark: _Toc236236948]机械设备安装工程施工及验收通用规范
	[bookmark: _Toc236236949]GB50231-2009

	[bookmark: _Toc236236950]33
	
	[bookmark: _Toc236236951]压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范
	[bookmark: _Toc236236952]GB50275-2010

	[bookmark: _Toc236236953]34
	[bookmark: _Toc236236954]国家
	[bookmark: _Toc236236955]桥式和门式起重机制造及轨道安装公差
	[bookmark: _Toc236236956]GB/T10183-2005

	[bookmark: _Toc236236957]35
	
	[bookmark: _Toc236236958]工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准
	[bookmark: _Toc236236959]GB50185-2010

	[bookmark: _Toc236236960]36
	
	[bookmark: _Toc236236961]工业自动化仪表工程施工及验收规范
	[bookmark: _Toc236236962]GB50093-2002

	[bookmark: _Toc236236963]37
	
	[bookmark: _Toc236236964]自动化仪表工程质量检验评定标准
	[bookmark: _Toc236236965]GB50131-2007

	[bookmark: _Toc236236966]38
	
	[bookmark: _Toc236236967]电气装置安装工程高压电气施工及验收规范
	[bookmark: _Toc236236968]GBJ147-2010

	[bookmark: _Toc236236969]39
	
	[bookmark: _Toc236236970]电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
	[bookmark: _Toc236236971]GBJ148-2010

	[bookmark: _Toc236236972]40
	
	[bookmark: _Toc236236973]电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
	[bookmark: _Toc236236974]GBJ149-2010

	[bookmark: _Toc236236975]41
	
	[bookmark: _Toc236236976]泡沫灭火器系统施工及验收规范
	[bookmark: _Toc236236977]GB50281-2006

	[bookmark: _Toc236236978]42
	
	[bookmark: _Toc236236979]通风与空调工程施工质量验收规范
	[bookmark: _Toc236236980]GB50243-2011

	[bookmark: _Toc236236981]43
	
	[bookmark: _Toc236236982]建筑电气工程施工质量验收规范
	[bookmark: _Toc236236983]GB50303-2011

	[bookmark: _Toc236236984]44
	
	[bookmark: _Toc236236985]电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线及验收规范
	[bookmark: _Toc236236986]GB50171-2012

	[bookmark: _Toc236236987]45
	
	[bookmark: _Toc236236988]建设工程项目管理规范
	[bookmark: _Toc236236989]GB/T50326-2006

	[bookmark: _Toc236236990]46
	
	[bookmark: _Toc236236991]建设工程文件归档整理规范
	[bookmark: _Toc236236992]GB/T50328-2002

	[bookmark: _Toc236236993]47
	
	[bookmark: _Toc236236994]建设项目工程总承包管理规范
	[bookmark: _Toc236236995]GB/T50358-2005

	[bookmark: _Toc236236996]48
	
	[bookmark: _Toc236236997]屋面工程技术规范
	[bookmark: _Toc236236998]GB50345-2012

	[bookmark: _Toc236236999]49
	
	[bookmark: _Toc236237000]建设工程施工现场供用电安全规范
	[bookmark: _Toc236237001]GB50194-93

	[bookmark: _Toc236237002]50
	
	[bookmark: _Toc236237003]建筑节能工程施工质量验收规范
	[bookmark: _Toc236237004]GB50411-2007

	[bookmark: _Toc236237005]51
	[bookmark: _Toc236237006]行业
	[bookmark: _Toc236237007]建筑地基处理技术规范
	[bookmark: _Toc236237008]JGJ79-2012

	[bookmark: _Toc236237009]52
	
	[bookmark: _Toc236237010]建筑变形测量规程
	[bookmark: _Toc236237011]JGJ/T8-2007

	[bookmark: _Toc236237012]53
	
	[bookmark: _Toc236237013]混凝土泵送施工技术规程
	[bookmark: _Toc236237014]JGJ/T10-2011

	[bookmark: _Toc236237015]54
	
	[bookmark: _Toc236237016]回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
	[bookmark: _Toc236237017]JGJ/T23-2001

	[bookmark: _Toc236237018]55
	
	[bookmark: _Toc236237019]普通混凝土配合比设计规程
	[bookmark: _Toc236237020]JGJ55-2011

	[bookmark: _Toc236237021]56
	
	[bookmark: _Toc236237022]粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程
	[bookmark: _Toc236237023]JGJ28-2012

	[bookmark: _Toc236237024]57
	
	[bookmark: _Toc236237025]普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法
	[bookmark: _Toc236237026]JGJ53-2011

	[bookmark: _Toc236237027]58
	
	[bookmark: _Toc236237028]混凝土拌合用水标准
	[bookmark: _Toc236237029]JGJ63-2006

	[bookmark: _Toc236237030]59
	
	[bookmark: _Toc236237031]冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程
	[bookmark: _Toc236237032]JGJ95-2011

	[bookmark: _Toc236237033]60
	
	[bookmark: _Toc236237034]砌筑砂浆配合比设计规程
	[bookmark: _Toc236237035]JGJ98-2010

	[bookmark: _Toc236237036]61
	
	[bookmark: _Toc236237037]建筑玻璃应用技术规程
	[bookmark: _Toc236237038]JGJ113-2009

	[bookmark: _Toc236237039]62
	
	[bookmark: _Toc236237040]建筑工程冬期施工规程
	[bookmark: _Toc236237041]JGJ104-2011

	[bookmark: _Toc236237042]63
	
	[bookmark: _Toc236237043]钢筋焊接及验收规程
	[bookmark: _Toc236237044]JGJ18-2012

	[bookmark: _Toc236237045]64
	
	[bookmark: _Toc236237046]钢筋焊接接头试验方法标准
	[bookmark: _Toc236237047]JGJ/T27-2001

	[bookmark: _Toc236237048]65
	
	[bookmark: _Toc236237049]钢筋机械连接通用技术规程
	[bookmark: _Toc236237050]JGJ107-2010

	[bookmark: _Toc236237051]66
	
	[bookmark: _Toc236237052]建筑钢结构焊接技术规范
	[bookmark: _Toc236237053]JGJ81-2002

	[bookmark: _Toc236237054]67
	
	[bookmark: _Toc236237055]工程网络计划技术规程
	[bookmark: _Toc236237056]JGJ/T121-99

	[bookmark: _Toc236237057]68
	
	[bookmark: _Toc236237058]施工现场临时用电安全技术规范
	[bookmark: _Toc236237059]JGJ/46-2005

	[bookmark: _Toc236237060]69
	
	[bookmark: _Toc236237061]建筑机械使用安全技术规程
	[bookmark: _Toc236237062]JGJ33-2012

	[bookmark: _Toc236237063]70
	
	[bookmark: _Toc236237064]建筑施工高处作业安全技术规范
	[bookmark: _Toc236237065]JGJ80-91

	[bookmark: _Toc236237066]71
	
	[bookmark: _Toc236237067]建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程（2002版）
	[bookmark: _Toc236237068]JGJ137-2001

	[bookmark: _Toc236237069]72
	[bookmark: _Toc236237070]地方
	[bookmark: _Toc236237071]建筑工程施工技术管理规程
	[bookmark: _Toc236237072]DBJ/T01-80-2003

	73
	
	市政基础设施工程资料管理规程
	DB-808-2011

	[bookmark: _Toc236237073]74
	
	[bookmark: _Toc236237074]建筑工程资料管理规程
	[bookmark: _Toc236237075]DBJ01-71-2009

	[bookmark: _Toc236237076]75
	
	[bookmark: _Toc236237077]预防混凝土结构工程碱集料反应规程
	[bookmark: _Toc236237078]DBJ01-95-2005

	[bookmark: _Toc236237079]76
	[bookmark: _Toc236237080]地方
	[bookmark: _Toc236237081]建筑内外墙涂料应用技术规程
	[bookmark: _Toc236237082]DBJ/T01-107-2006

	[bookmark: _Toc236237083]77
	
	[bookmark: _Toc236237084]厨房、厕浴间防水施工技术规程
	[bookmark: _Toc236237085]DBJ01-105-2006

	[bookmark: _Toc236237086]78
	
	[bookmark: _Toc236237087]预拌混凝土质量管理规程
	[bookmark: _Toc236237088]DB11/T385-2011

	[bookmark: _Toc236237089]79
	
	[bookmark: _Toc236237090]建设工程检测试验管理规程
	[bookmark: _Toc236237091]DB11/T386-2006

	80
	
	[bookmark: _Toc236237093]建筑施工测量技术规程
	[bookmark: _Toc236237094]DB11/T446-2007

	81
	
	[bookmark: _Toc236237096]公共建筑节能施工质量验收规程
	[bookmark: _Toc236237097]DB11/T510-2007

	82
	
	[bookmark: _Toc236237099]北京市建筑工程施工安全操作规程
	[bookmark: _Toc236237100]DBJ/T01-62-2002

	83
	
	[bookmark: _Toc236237102]建设工程安全监理规程
	[bookmark: _Toc236237103]DB11/382-2006

	84
	
	[bookmark: _Toc236237105]建设工程施工现场安全资料管理规程
	[bookmark: _Toc236237106]DB11/383-2006

	85
	[bookmark: _Toc236237108]协会
	[bookmark: _Toc236237109]混凝土及预制混凝土构件质量控制规程
	[bookmark: _Toc236237110]CECS40：92

	86
	
	[bookmark: _Toc236237112]砂、石碱活性快速试验方法
	[bookmark: _Toc236237113]CECS48：96

	87
	
	[bookmark: _Toc236237115]给排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程
	[bookmark: _Toc236237116]CECS117：2000

	88
	
	[bookmark: _Toc236237118]混凝土碱含量限值标准
	[bookmark: _Toc236237119]CECS53：93

	89
	
	[bookmark: _Toc236237121]建筑排水用应聚氯乙烯内螺旋管道工程技术规程
	[bookmark: _Toc236237122]CECS94：2002

	90
	
	[bookmark: _Toc236237124]钢结构防火涂料应用技术规范
	[bookmark: _Toc236237125]CECS24：90

	91
	
	[bookmark: _Toc236237127]埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准
	[bookmark: _Toc236237128]CECS10：89

	[bookmark: _Toc236237129]92
	
	[bookmark: _Toc236237130]埋地聚乙烯给水管道工程技术规程
	[bookmark: _Toc236237131]CECS164：2004



[bookmark: _Toc236237133]（2）依据的主要标准见下表：
	[bookmark: _Toc236237134]序号
	[bookmark: _Toc236237135]类别
	[bookmark: _Toc236237136]名    称
	[bookmark: _Toc236237137]编  号

	[bookmark: _Toc236237138]1
	[bookmark: _Toc236237139]国家
	[bookmark: _Toc236237140]建筑工程施工质量验收统一标准
	[bookmark: _Toc236237141]GB50300-2013

	[bookmark: _Toc236237142]2
	
	[bookmark: _Toc236237143]混凝土质量控制标准
	[bookmark: _Toc236237144]GB50164-2011

	[bookmark: _Toc236237145]3
	
	[bookmark: _Toc236237146]混凝土强度检验评定标准
	[bookmark: _Toc236237147]GBJ107-2010

	[bookmark: _Toc236237148]4
	
	[bookmark: _Toc236237149]普通混凝土拌合物性能试验方法标准
	[bookmark: _Toc236237150]GB/T50080-2002

	[bookmark: _Toc236237151]5
	
	[bookmark: _Toc236237152]普通混凝土力学性能试验方法标准
	[bookmark: _Toc236237153]GB/T50081-2002

	[bookmark: _Toc236237154]6
	
	[bookmark: _Toc236237155]水泥比表面积测定方法（勃氏法）
	[bookmark: _Toc236237156]GB8074-2008

	[bookmark: _Toc236237157]7
	
	[bookmark: _Toc236237158]建筑施工场界噪声限值
	[bookmark: _Toc236237159]GB12523-2011

	[bookmark: _Toc236237160]8
	
	[bookmark: _Toc236237161]建筑施工安全检查标准
	[bookmark: _Toc236237162]JGJ59-2011

	[bookmark: _Toc236237163]9
	
	[bookmark: _Toc236237164]施工企业安全生产评价标准
	[bookmark: _Toc236237165]JGJ/T77-2010

	[bookmark: _Toc236237166]10
	
	[bookmark: _Toc236237167]建筑施工现场环境与卫生标准
	[bookmark: _Toc236237168]JGJ146-2013

	[bookmark: _Toc236237169]11
	[bookmark: _Toc236237170]地方
	[bookmark: _Toc236237171]北京市建筑结构长城杯工程质量评审标准
	[bookmark: _Toc236237172]DB11/T1074-2014

	[bookmark: _Toc236237173]12
	[bookmark: _Toc236237174]地方
	[bookmark: _Toc236237175]北京市建筑长城杯工程质量评审标准
	[bookmark: _Toc236237176]DBJ/T01-70-2003

	[bookmark: _Toc236237177]13
	
	[bookmark: _Toc236237178]北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准
	[bookmark: _Toc236237179]DBJ/T01-72-2003

	[bookmark: _Toc236237180]14
	
	[bookmark: _Toc236237181]北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准
	[bookmark: _Toc236237182]DBJ/T01-83-2003



[bookmark: _Toc236237184]（3）依据的主要图集见下表：
	[bookmark: _Toc236237185]序号
	[bookmark: _Toc236237186]类别
	[bookmark: _Toc236237187]名    称
	[bookmark: _Toc236237188]编  号

	[bookmark: _Toc236237189]1
	[bookmark: _Toc236237190]国家
	[bookmark: _Toc236237191]混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图
	[bookmark: _Toc236237192]16G101

	[bookmark: _Toc236237193]2
	
	[bookmark: _Toc236237194]混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（筏形基础）
	[bookmark: _Toc236237195]11G101-3

	[bookmark: _Toc236237196]3
	
	[bookmark: _Toc236237197]混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土楼面与屋面板）
	[bookmark: _Toc236237198]11G101-1

	[bookmark: _Toc236237199]4
	
	[bookmark: _Toc236237200]建筑物抗震构造详图
	[bookmark: _Toc236237201]03G329-1

	[bookmark: _Toc236237202]5
	
	[bookmark: _Toc236237203]蒸压加气混凝土砌块建筑构造
	[bookmark: _Toc236237204]03J104

	[bookmark: _Toc236237205]6
	
	[bookmark: _Toc236237206]钢筋混凝土过梁
	[bookmark: _Toc236237207]03G322-1

	[bookmark: _Toc236237208]7
	
	[bookmark: _Toc236237209]压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造
	[bookmark: _Toc236237210]01J925-1

	[bookmark: _Toc236237211]8
	
	[bookmark: _Toc236237212]建筑设备施工安装图集
	[bookmark: _Toc236237213]91SB

	[bookmark: _Toc236237214]9
	
	[bookmark: _Toc236237215]建筑电气通用图集
	[bookmark: _Toc236237216]92DQ

	[bookmark: _Toc236237217]10
	
	[bookmark: _Toc236237218]钢套管配线安装
	[bookmark: _Toc236237219]03D301-3

	[bookmark: _Toc236237220]11
	
	[bookmark: _Toc236237221]等电位联结安装
	[bookmark: _Toc236237222]02D501

	[bookmark: _Toc236237223]12
	[bookmark: _Toc236237224]地方
	[bookmark: _Toc236237225]建筑构造通用图集
	[bookmark: _Toc236237226]08BJ系列

	[bookmark: _Toc236237227]13
	
	[bookmark: _Toc236237228]北京市钢筋混凝土过梁图集
	[bookmark: _Toc236237229]京92G21



[bookmark: _Toc236237231]（4）依据的主要法规见下表：
	序号
	类别
	[bookmark: _Toc236237234]名    称
	[bookmark: _Toc236237235]编  号

	[bookmark: _Toc236237236]1
	[bookmark: _Toc236237237]国家
	[bookmark: _Toc236237238]中华人民共和国建筑法
	[bookmark: _Toc236237239]1997年国家主席令第91号

	[bookmark: _Toc236237240]2
	
	[bookmark: _Toc236237241]中华人民共和国环境保护法
	[bookmark: _Toc236237242]1989年国家主席令第22号

	[bookmark: _Toc236237243]3
	
	[bookmark: _Toc236237244]建设工程质量管理条例
	[bookmark: _Toc236237245]2000年国务院令第279号

	[bookmark: _Toc236237246]4
	[bookmark: _Toc236237247]国家
	[bookmark: _Toc236237248]建设工程安全生产管理条例
	[bookmark: _Toc236237249]2003年国务院令第393号

	[bookmark: _Toc236237250]5
	[bookmark: _Toc236237251]行业
	[bookmark: _Toc236237252]建设工程施工现场管理规定
	[bookmark: _Toc236237253]建设部令1991年第15号

	[bookmark: _Toc236237254]6
	
	[bookmark: _Toc236237255]房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定
	[bookmark: _Toc236237256]建建[2000]第211号

	[bookmark: _Toc236237257]7
	[bookmark: _Toc236237258]地方
	[bookmark: _Toc236237259]北京市建设工程深基坑护坡桩设计、施工管理规定
	[bookmark: _Toc236237260]94京建施字第285号

	[bookmark: _Toc236237261]8
	
	[bookmark: _Toc236237262]预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定
	[bookmark: _Toc236237263]京建科[1999]230号

	[bookmark: _Toc236237264]9
	
	[bookmark: _Toc236237265]《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的通知
	[bookmark: _Toc236237266]京建法[1997]172号

	[bookmark: _Toc236237267]10
	
	[bookmark: _Toc236237268]《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的补充通知
	[bookmark: _Toc236237269]京建法[1998]50号

	[bookmark: _Toc236237270]11
	
	[bookmark: _Toc236237271]《北京市建设工程见证取样质量检测单位资质管理规定》的通知
	[bookmark: _Toc236237272]京建质[2001]229号


注：上述规范如有缺少或有更新版本的标准，承包人须按现有或更新后的标准执行，比选人不再另行补充或修改。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
6.安全生产标准化施工
[bookmark: _Toc497214143][bookmark: _Toc486580475][bookmark: _Toc489280281][bookmark: _Toc10235743][bookmark: _Toc497584134]6.1  安全防护
6.1.2  在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（11）其他要求：    无  
6.1.18  安全防护方面的其他要求：
本工程关于安全防护、文明施工措施的具体要求及措施项目内容包括： 
建筑工程安全防护、文明施工措施费用是按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定及《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》和《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。
为贯彻《关于加强建筑施工安全生产标准化考评工作的通知》（京建法【2019】10号）、《关于印发<北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法（试行）>的通知》（京建法【2015】15号）、《关于印发<北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集>的通知》（京建发【2019】13号），施工组织设计中应当包括安全防护、文明施工具体措施。投标人根据本比选文件中关于安全防护、文明施工措施要求及措施项目内容，依据现行标准规范，结合工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中指定响应的安全防护、文明施工的具体措施。
投标总价中应当包括安全防护、文明施工措施费，投标人将安全防护、文明施工措施费在措施项目清单中单独列项。若措施项目清单中列项未全，投标人可自行补充。
安全防护、文明施工措施费响应费率不得低于《关于加强建筑施工安全生产标准化考评工作的通知》（京建法【2019】10号）、《关于印发<北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法（试行）>的通知》中“达标”的费率标准。投标人必须响应上述要求，在其投标文件中制定具体措施，并将落实有关措施必须发生的费用计入投标价格中，不允许以任何理由不报价，上述费用不得作为让利因素参与竞标。
[bookmark: OLE_LINK3]安全防护、文明施工措施费相应费率不低于北京市住房和城乡建设委员会关于实施《北京市建设工程安全文明施工费费用标准（2020版）》的通知（京建发〔2020〕316号）。投标人必须响应上述要求，在其投标文件中制定具体措施，并将落实有关措施必须发生的费用计入投标价格中，不允许以任何理由不报价，上述费用不得作为让利因素参与竞标。并落实《关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通用》京建发[2022]190号文件要求，相关费用计入投标价格中。
[bookmark: _Toc497214144][bookmark: _Toc486580476][bookmark: _Toc489280282][bookmark: _Toc10235744][bookmark: _Toc497584135]6.2  临时消防
6.2.5  临时消防方面的其他要求：  无  
[bookmark: _Toc489280283][bookmark: _Toc486580477][bookmark: _Toc497584136][bookmark: _Toc497214145][bookmark: _Toc10235745]6.3  临时供电
6.3.6  临时用电方面的其他要求：  当临时用电采用发电机发电时，承包人应先编制临时施工方案，经审批确定后方可执行。
[bookmark: _Toc486580478][bookmark: _Toc489280284][bookmark: _Toc497584137][bookmark: _Toc497214146][bookmark: _Toc10235746]6.4  劳动保护
6.4.6  劳动保护方面的其他要求：疫情期间要求，承包人应加大施工现场疫情防控和安全生产工作检查力度，做好制定疫情防控工作方案和应急处置预案，对施工现场人员健康状况加强管理，确保各项防控措施落实到位，力争实现施工现场疫情防控“零感染”、安全生产“零事故”。
[bookmark: _Toc486580479][bookmark: _Toc489280285][bookmark: _Toc497214147][bookmark: _Toc497584138][bookmark: _Toc10235747]6.5  脚手架
6.5.6  脚手架的其他要求：  /  
[bookmark: _Toc486580480][bookmark: _Toc497214148][bookmark: _Toc497584139][bookmark: _Toc10235748][bookmark: _Toc489280286]6.6  施工安全措施计划
6.6.2  施工安全措施计划内容包括：
（9）其他要求：
A. 开工前7日内向发包人提交总体安全措施计划，每月25日前提交本月的安全措施执行情况和下一个月的安全措施计划。
B. 承包人应按照政府主管部门的规定，雇佣符合《北京市建设工程劳务管理若干规定》的劳务管理人员及作业人员，并为其进行工伤保险、意外伤害保险。承包人应保证发包人拨付的安全防护、文明施工措施费等款项专款专用。
C. 承包人应采取任何必要和适当的防护措施，保证相邻建筑物、构筑物、管线及周边公共环境设施的安全，保护所有授权驻在现场的人员和公众的人身安全，保持施工现场和工程井然有序、安全可靠，避免发生安全事故及人身伤亡事故。
D. 承包人应按照有关法律法规的要求向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知各岗位的操作规程和违章操作的危害。
[bookmark: _Toc497214149][bookmark: _Toc497584140][bookmark: _Toc10235749][bookmark: _Toc489280287][bookmark: _Toc486580481]6.7  文明施工
6.7.11  文明施工方面的其他要求：  施工时应采取有效的降尘措施 
[bookmark: _Toc489280288][bookmark: _Toc497584141][bookmark: _Toc497214150][bookmark: _Toc486580482][bookmark: _Toc10235750]6.8  环境保护
6.8.10  环境保护方面的其他要求： 满足北京市相关专业规范及现阶段法律法规要求，配合发包人后期向相关环保部门审批。
6.8.11环境保护方面的其他要求：
（1）承包人应使用符合北京市《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11／1983-2022）相关要求的产品。
（2）  /    
[bookmark: _Toc10235751][bookmark: _Toc486580483][bookmark: _Toc497584142][bookmark: _Toc489280289][bookmark: _Toc497214151]6.9  施工环保措施计划
6.9.1  施工环保措施计划内容应包括：
（15）其他要求：  无  
[bookmark: _Toc10235752][bookmark: _Hlk8723790]6.10  施工现场安全生产标准化要求
6.10.1  施工现场安全生产标准化管理目标等级  达标     。
6.10.5 特殊安全生产标准化施工措施要求：     /    
[bookmark: _Toc10235753][bookmark: _Toc497584143][bookmark: _Toc490331751][bookmark: _Toc497214152][bookmark: _Toc486580484][bookmark: _Toc489280290]7.治安保卫
7.7  突发治安事件紧急预案的要求：1、项目部要建立健全完善的治安保卫组织，由项目经理部牵头定期开会分析组织检查、寻找漏洞、制定措施。
[bookmark: _Toc446093264][bookmark: _Toc412657613]2、制定切实可行的治安保卫制度，作到有章可循，重点部位重点人口形成文字档案，作到有据可查。
[bookmark: _Toc446093265][bookmark: _Toc412657614]3、项目部设立治安保卫值班制度，重大节假日重大活动期间要求项目经理亲自值班。
[bookmark: _Toc446093266][bookmark: _Toc412657615]4、施工现场所有出入口应设警卫室，昼夜有值班人员和记录，施工重要环节应成立护场队，巡逻检查以确保安全。
[bookmark: _Toc446093267][bookmark: _Toc412657616]5、项目部、施工队、班组之间层层签订《治安包保责任书》，各自管好责任区域。
6、落实好北京市政府《关于加强外地建筑企业来京施工管理规定》把好审查关、办证关、辞退关，将治安保卫事故隐患消灭在萌芽状态。
7.8  治安保卫管理方面的其他要求：1、组织项目部成立施工现场突发治安事件应急领导小组，领导小组下设办公室，统一指挥和组织施工现场突发治安事件的应急。
2、制定应急预案做到切实可行。
3、施工现场发生或发现突发治安事件后，必须在5分钟内向上级部门报告，并及时向所在镇政府、公安、交警、卫生、消防等相关部门报案请求援助。 
[bookmark: _Toc10235754][bookmark: _Toc486580485][bookmark: _Toc489280291][bookmark: _Toc490331752][bookmark: _Toc497584144][bookmark: _Toc497214153]8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
8.3  发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：1、承包人必须保护所有场地、临近建筑物、道路、护墙、电缆、污水管及其它工程等在施工过程中不受到干扰或损坏, 并须获发包人满意, 以及符合政府部门之要求。 
2、承包人应采取措施, 保证该等设施不受工程的损害。 
3、承包人须完全负责保证其工作人员不会损坏邻近房地产、道路、公共设施等。
4、如果引致任何该等损坏, 承包人须完全负责修复的所有费用。 
8.4  地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求：承包人应制定周密的地上、地下设施和周边建筑物的临时保护方案，安排相关力量开展临时保护工作。临时保护所发生的相关费用已包含在合同价款中。 
[bookmark: _Toc497584145][bookmark: _Toc486580486][bookmark: _Toc10235755][bookmark: _Toc489280292][bookmark: _Toc497214154][bookmark: _Toc490331753]9.样品和材料代换
[bookmark: _Toc489280293][bookmark: _Toc486580487][bookmark: _Toc497214155][bookmark: _Toc10235756][bookmark: _Toc497584146]9.1  样品
9.1.1  本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备：   无   
[bookmark: _Toc497584147][bookmark: _Toc490331754][bookmark: _Toc489280294][bookmark: _Toc10235757][bookmark: _Toc497214156][bookmark: _Toc486580488]10.特殊技术标准和要求
[bookmark: _Toc10235758][bookmark: _Toc489280295][bookmark: _Toc497214157][bookmark: _Toc497584148][bookmark: _Toc486580489]10.1  部分材料和工程设备特殊技术要求
10.1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求：   /  ； 
10.1.2  承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离：
	序号
	材料和工程设备名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备  注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10.1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为 预拌混凝土和砂浆 
[bookmark: _Toc497584149][bookmark: _Toc497214158][bookmark: _Toc486580490][bookmark: _Toc489280296][bookmark: _Toc10235759]10.2  进口材料和工程设备
10.2.1  本工程需要进口的材料和工程设备：      /   
10.2.2  上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分：     /             
[bookmark: _Toc486580491][bookmark: _Toc497584150][bookmark: _Toc497214159][bookmark: _Toc10235760][bookmark: _Toc489280297]10.3  新技术、新工艺和新材料
本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明：    /   
[bookmark: _Toc489280298][bookmark: _Toc497584151][bookmark: _Toc10235761][bookmark: _Toc486580492][bookmark: _Toc497214160]10.4  其他特殊技术要求
本工程的特殊技术要求：   /    
[bookmark: _Toc489280299][bookmark: _Toc486580493][bookmark: _Toc10235762][bookmark: _Toc497214161][bookmark: _Toc497584152][bookmark: _Toc490331755]11.进度报告和进度例会
[bookmark: _Toc497214162][bookmark: _Toc497584153][bookmark: _Toc489280300][bookmark: _Toc486580494][bookmark: _Toc10235763]11.1  进度报告
11.1.5 发包人和在收到进度报表后的签认要求：  /          
11.1.7  有关进度报告的其他要求：（1）承包人应在每月25日递交本月进度报表。（2）要求承包人应在规定时间前向发包人报送本周的进度计划的完成情况分析（包括采用 project形式做的计划与完成情况对比）以及下周的进度计划（应包括对上周计划未完项目如何消化的措施和拟达到的目标） 
[bookmark: _Toc489280301][bookmark: _Toc497214163][bookmark: _Toc497584154][bookmark: _Toc10235764][bookmark: _Toc486580495]11.2  进度例会
11.2.4  有关进度例会的其他要求：在工期内，承包人应每周在例会前向发包人提交周报告。周报告的内容应包括但不限于：1.上周在工地工作的技术管理人员数量、各工种技术人员和非工种技术人员数量、后勤人员数量等；2.上周在工地所使用的各种主要机械设备的型号、数量和台班，工作的区位；3.上周进场的材料、设备的分类汇总表；4.上周工程进度情况（含文字及图片）。针对与施工进度计划表中相关内容存在偏差的地方，提出实际及预期延误的理由，并提出补救措施：5.本周的工作进度计划。周报告的格式应在开工前由发包人认可。周报告中的工程进度计划随例会纪要由发包人向承包人提供审核意见
[bookmark: _Toc10235765][bookmark: _Toc489280302][bookmark: _Toc497214164][bookmark: _Toc490331756][bookmark: _Toc497584155][bookmark: _Toc486580496]12.试验和检验
[bookmark: _Toc486580497]12.1  本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺：按本合同通用条款及相关规定执行   
12.3  本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺： 按本合同通用条款及相关规定执行   
12.4  本工程需要由发包人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：按本合同通用条款及相关规定执行   
12.8  涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位： 北京市住建委备案的具有相应资质的质量检测单位
[bookmark: _Toc489280303][bookmark: _Toc490331757][bookmark: _Toc497214165][bookmark: _Toc10235766][bookmark: _Toc497584156]13.计日工
13.7  关于计日工的其他约定：     无      
[bookmark: _Toc497584157][bookmark: _Toc497214166][bookmark: _Toc486580498][bookmark: _Toc10235767][bookmark: _Toc490331758][bookmark: _Toc489280304]14.计量与支付
[bookmark: _Toc486580499][bookmark: _Toc489280305][bookmark: _Toc497584158][bookmark: _Toc497214167][bookmark: _Toc10235768]14.2  其他约定
其他约定内容：     无    
[bookmark: _Toc489280306][bookmark: _Toc497584159][bookmark: _Toc490331759][bookmark: _Toc486580500][bookmark: _Toc497214168][bookmark: _Toc10235769]15.竣工验收和工程移交
[bookmark: _Toc486580501][bookmark: _Toc10235770][bookmark: _Toc497214169][bookmark: _Toc497584160][bookmark: _Toc489280307]15.2  竣工验收申请报告
15.2.3  竣工验收申请报告应当按合同条款第18.2款附上下列内容：
[bookmark: OLE_LINK4]（8）其他要求：/；
[bookmark: _Toc10235771][bookmark: _Toc497214170][bookmark: _Toc490331760][bookmark: _Toc486580502][bookmark: _Toc489280308][bookmark: _Toc497584161]16.需要补充的其他要求
/  


[bookmark: _Toc497214171][bookmark: _Toc486580503][bookmark: _Toc489280309][bookmark: _Toc497584162][bookmark: _Toc10235772]附图：施工现场现状平面图

说明：该图由比选人准备，并作为比选文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。
附表：危险性较大的分部分项工程清单

	一、危险性较大的分部分项工程
	如涉及请在
括号里打√

	（一）基坑工程

	1.开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降 水工程。
	(   )

	2.开挖深度虽未超过 3m，但地质条件和（或）周边环境条件复杂 的基坑（槽）（符合《建筑基坑支护技术规程》DB11/489 基坑侧壁安 全等级一、二级判断标准）的土方开挖、支护、降水工程。
	(   )

	（二）模板工程及支撑体系

	1.各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(   )

	2.混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m 及  以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值） 10kN/㎡及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于 支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	
(   )

	3.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	(   )

	（三）起重吊装及起重机械安装拆卸工程

	1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上的 起重吊装工程。
	(   )

	2.采用起重机械进行安装的工程。
	(   )

	3.起重机械安装和拆卸工程。
	(   )

	4.施工现场 2 台（或以上）起重机械存在相互干扰的多台多机种作 业工程。
	(   )

	5.装配式建筑构件吊装工程。
	(   )

	（四）脚手架工程

	1.搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电 梯井脚手架）。
	(   )

	2.附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
	(   )

	3.悬挑式脚手架工程。
	(   )

	4.高处作业吊篮工程。
	(   )

	5.卸料平台、操作平台工程。
	(   )

	6.异型脚手架工程。
	(   )

	（五）拆除工程

	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施及其他公共设施或其它 建、构筑物安全的拆除工程。
	(   )

	（六）暗挖工程

	采用矿山法、盾构法、顶管法或箱涵顶进法施工的隧道、洞室工程。
	(   )

	（七）其它

	1.建筑幕墙安装工程。
	(   )

	2.钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	(   )

	3.人工挖孔桩工程。
	(   )

	4.水下作业工程。
	(   )

	5.地下隧道注浆帷幕工程。
	(   )

	6.冻结法工程。
	(   )

	7.装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	(   )
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	8.无梁楼盖结构地下室顶板上的土方回填工程。
	(   )

	9.厚度大于 1.5m 的底板钢筋支撑工程。
	(   )

	10.含有有限空间作业的分部分项工程。
	(   )

	11.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全， 尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(   )

	二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程
	如涉及请在
括号里打√

	（一）深基坑工程

	1.开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降 水工程。
	(   )

	2.开挖深度虽未超过 5m，但地质条件和（或）周边环境条件复杂 的基坑（槽）（符合《建筑基坑支护技术规程》DB11/489 基坑侧壁安 全等级一、二级判断标准）的土方开挖、支护、降水工程。
	(   )

	（二）模板工程及支撑体系

	1.各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(   )

	2.混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及 以上，或施工总荷载（设计值）15kN/㎡及以上，或集中线荷载（设计 值）20kN/m 及以上。
	(   )

	3.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中 荷载 7kN 及以上。
	(   )

	（三）起重吊装及起重机械安装拆卸工程

	1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的 起重吊装工程。
	(   )

	2.起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，或搭设基础 标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。
	(   )

	3.采用非说明书中基础形式或附墙形式进行安装的施工升降机安 装工程。
	(   )

	4.外挂式塔式起重机安装和拆卸工程。
	(   )

	5.使用屋面吊进行拆卸的塔式起重机拆卸工程。
	(   )

	6.架桥机安装和拆卸工程，使用架桥机进行的桥梁安装工程。
	(   )

	7.施工现场4 台（或以上）塔式起重机起重臂回转半径覆盖范围内 有公共交叉区域的群塔作业工程。
	(   )

	（四）脚手架工程

	1.搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。
	(   )

	2.附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
	(   )

	3.分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。
	(   )

	4.用于装饰装修及机电安装施工的吊挂平台操作架及索网式脚手 架工程。
	(   )

	5.搭设高度 50m 及以上的落地运输接料平台架工程。
	(   )

	6.无法按标准规范要求设置连墙件或立杆无法正常落地等异型脚 手架工程。
	(   )

	7.无法按照产品说明书中参数及安装要求安装的高处作业吊篮工 程。
	(   )

	（五）拆除工程

	1.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液） 体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
	(   )

	2.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆 除工程。
	(   )

	3.待拆建、构筑物高度在 10m 及以上或建筑面积在 1000 ㎡及以上， 可能影响行人、交通、 电力设施、通讯设施及其他公共设施或其它建、 构筑物安全的拆除工程。
	(   )

	（六）暗挖工程

	采用矿山法、盾构法、顶管法或顶进箱涵法施工的隧道、洞室工程。
	(   )

	（七）钢结构、网架和索膜结构安装工程

	1.安装高度 100m 及以上的钢结构安装工程。
	(   )

	2.跨度 36m 或悬挑 18m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m 及以 上的网架和索膜安装工程。
	(   )

	3.采用整体提升、顶升、平移（滑移）、转体，或安装净空高度 18m 及以上高空散装法施工的钢结构安装工程。
	(   )

	4.单个构件或单元采用双机或多机抬吊施工的钢结构安装工程。
	(   )

	5.采用分段、分条、分块安装，临时承重支架高度超过 18m 或其受 力超过 50kN 的钢结构工程。
	(   )

	（八）其它

	1.施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。
	(   )

	2.开挖深度 5m 及以上的人工挖孔桩工程。
	(   )

	3.水下作业工程。
	(   )

	4.地下隧道注浆帷幕工程。
	(   )

	5.冻结法工程。
	(   )

	6.重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工 艺。
	(   )

	7.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全， 尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(   )
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[bookmark: _Toc10235773][bookmark: _Toc489691815][bookmark: _Toc497584163][bookmark: _Toc25060]第六章  工程量清单专用部分
第六章 工程量清单专用部分 .136.

.136. 北京市房屋建筑和市政工程施工招标文件标准文本（2017版） 专用部分
第六章 工程量清单专用部分 .113.
[bookmark: _Toc486580505][bookmark: _Toc19460][bookmark: _Toc490331762][bookmark: _Toc23500]
[bookmark: _Toc18914]第六章  工程量清单
[bookmark: _Toc10235774][bookmark: _Toc490331763][bookmark: _Toc497584164][bookmark: _Toc497214173][bookmark: _Toc489280311][bookmark: _Toc486580506]1.工程量清单说明
[bookmark: _Toc486580507][bookmark: _Toc489280312][bookmark: _Toc10235775][bookmark: _Toc497584165][bookmark: _Toc497214174]1.1  工程量清单编制依据
1.1.1  本工程量清单依据的计量计价规范：本工程量清单是依据现行中华人民共和国国家标准执行《工程量清单项目计量标准》（2023-北京）、《北京市建设工程施工消耗量标准》（2023）、《房屋修缮工程工程量计算标准》（2023-北京）。 
1.1.3  补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明：详见工程量清单
[bookmark: _Toc490331764][bookmark: _Toc489280313][bookmark: _Toc486580508][bookmark: _Toc497214175][bookmark: _Toc10235776][bookmark: _Toc497584166]2.投标报价说明
[bookmark: _Toc497584167][bookmark: _Toc489280314][bookmark: _Toc486580509][bookmark: _Toc10235777][bookmark: _Toc497214176]2.1  投标报价的依据  
投标报价应当根据合同约定的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
（9）其他相关资料： 无   
[bookmark: _Toc10235778][bookmark: _Hlk8723856][bookmark: _Hlk8733596]2.4  总价措施项目报价
2.4.2  安全生产标准化措施费的具体要求：2.4.2.1投标人在“安全生产标准化措施费明细表”中所填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于比选人要求的管理目标等级。2.4.2.2安全生产标准化措施费的计取应当针对施工承包范围内的全部工程内容。2.4.2.3投标报价中安全生产标准化措施费应根据相关施工措施和市场价格进行测算，并按照招标工程量清单和列项进行计价，具体测算原则如下:投标人填报的管理目标等级对应的安全生产标准化措施费，应按照安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费四项进行测算，并确保各项测算的费用(即实际成本、不含企业管理费、利润和税金)不得低于《北京市住房和城乡建设委员会印发《关于热行(建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的实施意见》的通知》(京建发(2025)377号)规定的费用标准(费率)计算的低限标准金额，且没有对测算结果进行让利。“实际成本”低于低限标准金额的，按低限费用计取，且所取的低限费用也不得让利。 投标报价低限标准=承包人自行施工工程低限标准+∑暂估价的专业分包工程低限费用承包人自行施工工程低限标准=∑[单位工程分部分项工程和单价措施项目中的人工费与机械费合计金额(含其他机具费)X《安全文明施工管理办法》中对应专业工程费用标准费率] 2.4.2.4安全生产标准化措施费在建设工程计价汇总表中单独汇总列明

[bookmark: _Toc497584168][bookmark: _Toc10235779][bookmark: _Toc489280315][bookmark: _Toc497214177][bookmark: _Toc486580510]2.5  其他项目清单报价
2.5.4  在合同履行过程中，总承包服务费的调整方法：     /      
[bookmark: _Toc489280316][bookmark: _Toc10235780][bookmark: _Toc486580511][bookmark: _Toc497584169][bookmark: _Toc497214178]2.7  投标报价需要说明的问题
2.7.8  有关投标报价的其他说明：
      /   。
[bookmark: _Toc490331765][bookmark: _Toc486580512][bookmark: _Toc497584170][bookmark: _Toc497214179][bookmark: _Toc489280317][bookmark: _Toc10235781]3.其他说明
[bookmark: _Toc497214180][bookmark: _Toc497584171][bookmark: _Toc10235782][bookmark: _Toc486580513][bookmark: _Toc489280318]3.3  需要补充的其他说明：
建筑垃圾运输处置费用按《北京市住房和城乡建设委员会关于建筑垃圾运输处置费用单独列 项计价的通知》(京建法[2017]27号)和北京市印发配套2024年《预算消耗量标准》计价的安全文明施工费等费用标准的规定执行并单独列项计价、汇总填报。增值税税率按《北京市住房和城乡建设委员会关于重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知》(京建发(2019)141号)执行。安全生产标准化措施费依据《北京市住房和城乡建设委员会印发《关于执行(建设工程工程量清单计价标准)及配套工程量计算标准的实施意见》的通知》(京建发(2025)377号)文执行。 
[bookmark: _Toc480481684][bookmark: _Toc241459771][bookmark: _Toc342296535][bookmark: _Toc483575321][bookmark: _Toc497584181][bookmark: _Toc486580514][bookmark: _Toc497214181][bookmark: _Toc490331766][bookmark: _Toc497584172][bookmark: _Toc489280319][bookmark: _Toc15381713]
4.工程量清单与计价表
[bookmark: _Toc241459764][bookmark: _Toc15381714][bookmark: _Toc483575313][bookmark: _Toc497584173][bookmark: _Toc342296527][bookmark: _Toc480481676]4.1  工程量清单封面

工程名称 ：                              




[bookmark: bookmark248]招标工程量清单



编  制  人：            （造价专业人员盖执业专用章）

审  核  人：            （一 级造价工程师盖执业专用 章）

编 制 单 位：              （盖企业公 章）

法定代表人
或其委托代理人：         （盖个人 印 章）


招  标  人：            （盖企业公章）

法定代表人
或其委托代理人：        （盖个人印 章）

编 制 时 间：
[bookmark: _Toc342296528][bookmark: _Toc241459765][bookmark: _Toc15381715][bookmark: _Toc497584174][bookmark: _Toc483575314][bookmark: _Toc480481677]4.2  投标总价表


工程名称 ：                                   


[bookmark: bookmark249]投 标 总 价


投标总价（小写）：                                                     

（大写）：                                                     



投  标  人：            （盖企业印章）

法定代表人
或其委托代理人：        （盖个人 印 章）

编  制  人：            （造价专业人 员盖执业专用 章）

审核人/审定人：         （一 级造价工程师盖执业专用 章）


编 制 时 间：
[bookmark: _Toc15381716][bookmark: _Toc483575315][bookmark: _Toc241459766][bookmark: _Toc342296529][bookmark: _Toc480481678][bookmark: _Toc497584175]
4.3  总说明
投标报价填报说明
工程名称：                                                      第  页 共  页
	


注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特 点及其他需要说明的问题等内容。

[bookmark: _Toc342296530][bookmark: _Toc480481679][bookmark: _Toc241459767][bookmark: _Toc497584176][bookmark: _Toc15381717][bookmark: _Toc483575316]
4.4  工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：

	


注：1  采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2  根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
[bookmark: _Toc15381718][bookmark: _Hlk8723939][bookmark: _Toc241459768][bookmark: _Hlk8733672][bookmark: _Toc483575317][bookmark: _Toc497584177][bookmark: _Toc480481680][bookmark: _Toc342296531]
4.5  工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：                                                      第   页  共   页

	
序号
	
项目内容
	
金额
(元)
	其中

	
	
	
	材料暂
估价
（元）
	建筑垃圾  运输处置费（元）
	农民工工伤
保险费
（元）

	[bookmark: bookmark311]1
	分部分项工程项目
	
	
	
	/

	[bookmark: bookmark312]1.1
	单项工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.1.1
	单位工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.1.2
	单位工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	[bookmark: bookmark313]1.2
	单项工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.2.1
	单位工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.2.2
	单位工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	/

	2
	措施项目
	
	
	
	/

	2.1
	其中：安全生产标准化措施费
	
	
	
	/

	2.2
	其中：施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	/

	3
	其他项目
	
	
	
	/

	3.1
	其中：暂列金额（不包括计日工）
	
	
	
	/

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	
	/

	3.3
	其中：计日工
	
	
	
	/

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	
	/

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	
	/

	4
	增值税
	
	
	
	/

	合   计
	
	
	
	


注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价 金额；
2  农民工工伤保险费应按本章第 2.7.4 项要求计算，并将其“不含税金额 ”填报在对 应的“合计 ”栏中。

4.5  工程项目清单汇总表（适用于总价合同）
[bookmark: bookmark253]工程项目清单汇总表
工程名称：                                                      第   页  共   页

	
序号
	
项目内容
	
金额
(元)
	其中

	
	
	
	材料  暂估价
（元）
	建筑垃圾  运输处置费
（元）
	农民工工
伤保险费
（元）

	1
	分部分项工程项目
	
	
	
	/

	1.1
	单项工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.1.1
	单位工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.1.2
	单位工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.2
	单项工程1差异(分部分项工程项目) （如有）
	
	
	
	/

	1.2.1
	单位工程1差异(分部分项工程项 目)（如有）
	
	
	
	/

	1.2.2
	单位工程2差异(分部分项工程项 目)（如有）
	
	
	
	/

	1.3
	单项工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.3.1
	单位工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.3.2
	单位工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	[bookmark: bookmark314]1.4
	单项工程2差异(分部分项工程项目) （如有）
	
	
	
	/

	1.4.1
	单位工程1差异(分部分项工程项 目)（如有）
	
	
	
	/

	1.4.2
	单位工程2差异(分部分项工程项 目)（如有）
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	/

	2
	措施项目
	
	
	
	/

	2.1
	其中：安全生产标准化措施费
	
	
	
	/

	2.2
	其中：施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	/

	3
	其他项目
	
	
	
	/






4.5  工程项目清单汇总表（适用于总价合同）（续表）

工程项目清单汇总表
工程名称：                                                      第   页  共   页

	
序号
	
项目内容
	
金额
(元)
	其中

	
	
	
	材料  暂估价
（元）
	建筑垃圾  运输处置费
（元）
	农民工工
伤保险费
（元）

	3.1
	其中：暂列金额（不包括计日工）
	
	
	
	/

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	
	/

	3.3
	其中：计日工
	
	
	
	/

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	
	/

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	
	/

	4
	增值税
	
	
	
	/

	合   计
	
	
	
	


注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价 金额；
2  农民工工伤保险费应按本章第 2.7.4 项要求计算，并将其“不含税金额 ”填报在对 应的“合计 ”栏中。












第六章 工程量清单专用部分 .135.

[bookmark: _Toc15381719][bookmark: _Hlk8723978]4.6  分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：  （XXXX 单项工程-XXXX 单位工程）                     第  页 共  页
	

序号
	

项目编码
	

项目名称
	

项目特征描述
	
计量
单位
	

工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料  暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	


[bookmark: _Toc497584179][bookmark: _Toc241459769][bookmark: _Toc483575319][bookmark: _Toc15381720][bookmark: _Toc342296533][bookmark: _Toc480481682]

4.6-1  分部分项工程项目清单差异计价表（适用于总价合同）
分部分项工程项目清单差异计价表
工程名称：（XXXX 单项工程差异-XXXX 单位工程差异）                  第  页 共  页

	

序号
	

项目编码
	

项目
名称
	

项目特征描述
	

计量
单位
	

工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合
单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料  暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	


注：投标人应按本章第 3.1.3（2） 目要求填报本表。



[bookmark: OLE_LINK11]4.7  分部分项工程项目清单综合单价分析表 A（比选人可根据项目实际情况，在 A 或 B 中择一使用）
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：                                                                                                     第  页 共  页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	
	综合单价（元）
	

	清单综合单价组成明细

	编制依据
	单价（元）
	合价（元）

	
编号
	
名称
	
单位
	
数量
	
人工费
	材料费
	施工机具使用费
	企业  管理费
	
利润
	
人工费
	材料费
	施工机具
使用费
	企业  管理费
	
利润

	
	
	
	
	
	材料费
	其中：工程设
备费
	
	
	
	
	材料费
	其中：工程
设备费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
（元/工日）
	人工 1
	人工 2
	人工 3
	……
	
	
	小  计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	其中：未计价材料费
	

	材 料 费 明 细
	编码
	主要材料名称及规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	其中：暂估单价
(元)
	合价(元)
	其中：暂估合价
(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	




4.7  分部分项工程项目清单综合单价分析表 B（比选人可根据项目实际情况，在 A 或 B 中择一使用）
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：                                                  第  页 共  页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	项目特征
	

	
序号
	
费用项 目
	
单位
	
数量
	计算基础
(元)
	费率
(%)
	单价
(元)
	其中：
暂估单价
(元)
	合价
(元)
	其中：
暂估合价
(元)

	1
	人工费
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	材料费
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	2.1
	主要材料1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	主要材料2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工机具使
用费
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	3.1
	机具1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	机具2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他施工机
具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1+2+3小
计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	5
	企业管理费
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	6
	利润
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	综合单价（元）
	
	






[bookmark: _Toc480481683][bookmark: _Toc342296534][bookmark: _Toc241459770][bookmark: _Toc483575320][bookmark: _Toc497584180][bookmark: _Toc15381721]4.8  材料暂估单价表
材料暂估单价表
[bookmark: bookmark315]工程名称：                                                             第  页 共  页

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	暂估单价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1  投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2  本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3  本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。




[bookmark: _Toc15381722][bookmark: _Toc10233958][bookmark: _Hlk8724023][bookmark: _Hlk8254270]4.9  措施项目清单计价表
[bookmark: _Toc10233959]措施项目清单计价表
工程名称：                                                          第  页 共  页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
计量
单位
	
工作内容
	
价格
（元）
	
备注

	1
	
	安全生产标准化措施费
	项
	
	
	明细详见表 4.9-1

	2
	
	夜间施工增加费
	项
	
	
	明细详见表 4.9-3

	3
	
	二次搬运费
	项
	
	
	明细详见表 4.9-3

	[bookmark: bookmark316]4
	
	冬雨季施工增加费
	项
	
	
	明细详见表 4.9-3

	[bookmark: bookmark317]5
	
	已完工程及设备保护费
	项
	
	
	明细详见表 4.9-3

	6
	
	施工垃圾场外运输和消纳费
	项
	
	
	明细详见表 4.9-2

	7
	
	脚手架工程费
	项
	
	
	明细详见表 4.9-3

	8
	
	垂直运输费
	项
	
	
	明细详见表 4.9-3

	9
	
	其他大型机械进出场及安拆 费
	项
	
	
	明细详见表 4.9-3

	10
	
	安装工程系统调试费
	项
	
	
	明细详见表 4.9-3

	11
	
	现场管理费
	项
	
	
	明细详见表 4.9-3

	12
	
	赶工措施增加费（如有）
	项
	
	
	明细详见表 4.9-3

	
	
	……
	项
	
	
	明细详见表 4.9-3

	本页小计
	
		

	合    计
	
	—


注：1  除“安全生产标准化措施费 ”及“施工垃圾场外运输和消纳费 ”由表4.9-1及表4.9-2 带入 数据外，其他均应逐项在表“4.9-3 措施项目清单价格组成分析表 ”中列明施工方案出处及计 算方法。
2  投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金 额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3  其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、 运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。


[bookmark: _Toc15381723]4.9-1  安全生产标准化措施费明细表
安全生产标准化措施费明细表
工程名称：                                                                                                            第  页 共  页

	
序号
	项目
编码
	
项目名称
	不含税金额（元）
	含税金额（元）
	
备注

	
	
	
	实际成本
（元）
	企业管理费
（元）
	利润
（元）
	小计
（元）
	
	

	1
	
	管理目标等级（ [image: ] ）对应的《图集》标准内项目措施费
	
	
	
	
	
	

	其 中
	1.1
	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	

	
	1.2
	
	文明施工费
	
	
	
	
	
	

	
	1.3
	
	环境保护费
	
	
	
	
	
	

	
	1.4
	
	临时设施费
	
	
	
	
	
	

	2
	
	特殊安全生产标准化措施费
	
	
	
	
	
	

	其 中
	2.1
	
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
	
	
	
	
	
	

	
	2.2
	
	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费
	
	
	
	
	
	

	
	2.3
	
	其他特殊安全生产标准化措施费
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	


注：1  依据表“4.9-3 措施项目清单价格组成分析表 ”，在“实际成本 ”“企业管理费 ”“利润 ”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3 措施项目清单价格 组成分析表 ”中列明施工方案出处及计算方法。
2  “管理目标等级（ [image: ] ）对应的《图集》标准内项目措施费 ”中“（ [image: ] ） ”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写比选人要求 的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于比选人要求的管理目标等级。
3  管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

[bookmark: _Toc10233960][bookmark: _Toc15381724]4.9-2  施工垃圾场外运输和消纳费明细表
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：                                                                                                           第  页 共  页

	

序号
	
项目
编码
	

项目名称
	

计算基础
	
费率
（%）
	
企业管理费
（元）
	
利润
（元）
	
不含税金额
（元）
	

备注

	1
	
	（XXXX 单项工程）施工垃圾场 外运输和消纳费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	（XXXX 单位工程）施工垃圾场 外运输和消纳费
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	……
	
	
	
	
	
	

	2
	
	（XXXX 单项工程）施工垃圾场 外运输和消纳费
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	（XXXX 单位工程）施工垃圾场 外运输和消纳费
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	……
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础 ”和“费率 ”的数值，也可只填“不含税金额 ”数值，但应在表“4.9-3 措施项目清 单价格组成分析表 ”中列明施工方案出处及计算方法。
4.9-3  措施项目清单价格组成分析表

[bookmark: bookmark264]措施项目清单价格组成分析表
工程名称：                                                                                                           第  页 共  页

	项目
编码
	措施项目
名称
	拟采取主要方案或 投入资源描述
	
实际成本详细计算过程
	不含税金额（元）
	含税金额
（元）
	
备注

	
	
	
	
	实际成本
	企业管理费
	利润
	小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：计算明细可另附表说明。

4.9-4  措施项目费用分拆表

[bookmark: bookmark265]措施项目费用分拆表
工程名称：                                                                                                             第  页 共  页

	
序号
	
项 目 编码
	
措施项目名称
	价格
(元)
	1.初始设立费用
	2.中期运行费用
	3.后期拆除费用

	
	
	
	
	占比 (%)
	金额(元)
	占 比 (%)
	金额(元)
	占 比 (%)
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	
	



4.9-5  大型机械进出场及安拆费用组成明细表

[bookmark: bookmark266]大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：                                                          第  页 共  页

	


序号
	

大型机械
名称、规格、型
号
	

数量
	
进出场 次数
	进出场及安拆费用 综合单价(元)
C=C1+C2+C3
	

合价(元)
	


备注

	
	
	
	
	机械  安拆费
	机械装卸 运输费
	固定装置 安拆费
	
	

	
	
	A
	B
	C1
	C2
	C3
	D = A ·B ·C
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	/

	合    计
	
	


注：1  相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2  有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。
3  本表内容包括大型垂直运输机械的进出场及安拆。

4.10  其他项目清单计价表

[bookmark: bookmark267]其他项目清单计价表
工程名称：                                                       第  页 共  页

	
序号
	
项目名称
	
计量单位
	
金额（元）
	
备注

	
1
	暂列金额（不包括计日工） （不含税）
	
	
	明细详见
表 4.10-1

	
2
	
专业工程暂估价（含税）
	
	
	明细详见
表 4.10-2

	
3
	
计日工（不含税）
	
	
	明细详见
表 4.10-3

	
4
	
总承包服务费（不含税）
	
	
	明细详见
表 4.10-4

	
5
	
合同中约定的其他项目（不含税）
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
合计
	
	
/




4.10-1  暂列金额明细表

[bookmark: bookmark268]暂列金额明细表
工程名称：                                                          第  页 共  页

	
序号
	
项目名称
	
计量单位
	不含税金额
（元）
	含税金额
（元）
	
备注

	
1
	合同价格调整暂列 金额
	
	
	
	

	
2
	未确定工程暂列 金额
	
	
	
	

	
2.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
3
	未确定服务暂列 金额
	
	
	
	

	
3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
4
	未确定其他暂列 金额
	
	
	
	

	
4.1
	
	
	
	
	

	
本页小计
	
	
	

	
合    计
	
	
	


注：此表由比选人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列 金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额 ”的“不含税金额 ”计入 投标价格中。



[bookmark: _Toc361603560][bookmark: _Toc480481687][bookmark: _Toc15381727][bookmark: _Toc483575324][bookmark: _Toc497584184][bookmark: _Toc241459775]4.10-2  专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：                                                        第  页 共  页

	序 号
	

工程名称
	

工程内容
	暂估价金额
	

备注

	
	
	
	不含税金额
（元）
	增值税
（元）
	含税金额
（元）
	人+机占比
（%）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
合    计
	
	
	
	
	


注：1  此表由比选人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额 ”的“含税金额 ”计入 投标价格。
2 “人+机占比 ”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的 比例。“人+机占比 ”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、 评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。投 标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使 用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比 ”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比 ”与实际“人+机占比 ”的差异作为合同价格调整的理 由。



[bookmark: _Toc480481688][bookmark: _Toc15381728][bookmark: _Toc483575325][bookmark: _Toc241459776][bookmark: _Toc497584185]4.10-3  计日工表
计日工表
工程名称：                                                       第  页 共  页

	
编号
	
计日工名称
	
单位
	
暂定数量
	
综合单价（元）
	
合价（元）

	一
	人工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	人工小计
	

	二
	材料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	材料小计
	

	上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、 利润（不包括增值税）在内的固定百分比：
	%

	三
	施工机具
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	施工机具小计
	

	总    计
	


注：1  此表计日工名称、暂定数量由比选人填写，编制最高投标限价时，单价由比选人按 有关计价规定确定；
2  投标时，项目和数量按比选人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量 计算合价计入投标总价中；
3  此表总计的计日工金额应计入表4.10 中。

[bookmark: _Toc483575326][bookmark: _Toc497584186][bookmark: _Toc480481689][bookmark: _Toc15381729][bookmark: _Toc241459777]
4.10-4  总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：                                                         第  页 共  页

	
序号
	
项目名称
	服务
内容
	计算基础
（元）
	费率
（%）
	
金额（元）
	
备注

	
1
	发包人提供的 材料
	
	
	
	
	

	
1.1
	
	
	
	
	
	

	
1.2
	
……
	
	
	
	
	

	
2
	暂估价专业分 包工程
	
	
	
	
	

	
2.1
	
	
	
	
	
	

	
2.2
	
……
	
	
	
	
	

	
3
	发包人发包专 业工程
	
	
	
	
	

	
3.1
	
	
	
	
	
	

	
3.2
	
……
	
	
	
	
	

	
合    计
	
	
	
	
	


注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由比选人填写。


[bookmark: _Toc483575328][bookmark: _Toc480481691][bookmark: _Toc497584188][bookmark: _Toc15381731][bookmark: _Toc342296538][bookmark: _Toc241459779]
4.11  增值税计价表

增值税计价表
工程名称：                                                         第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基数
	税率/征收率
（%）
	金额（元）

	




1
	




增值税
	分部分项工程费+
措施项目费＋其他
项目费－专业工程
暂估价－按规定不
计税的工程设备金
额
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
合    计
	
	



[bookmark: _Toc342296540][bookmark: _Toc15381733][bookmark: _Toc480481693][bookmark: _Toc497584190][bookmark: _Toc483575330][bookmark: _Toc241459781]4.12  费率报价表
[bookmark: RANGE!A1:D23]费率报价表
工程名称：

	序号
	费用名称
	取费基数
	报价费率（%）

	A
	（XXXX 单位工程名称）
	
	

	A.1
	企业管理费
	
	

	A.2
	利润
	
	

	


B
	


（XXXX 单位工程名称）
	
	

	B.1
	企业管理费
	
	

	B.2
	利润
	
	

	


C
	


措施项目
	
	

	C.1
	企业管理费
	
	

	C.2
	利润
	
	

	
…
	
……
	
	






[bookmark: _Toc497584191][bookmark: _Toc480481694][bookmark: _Toc483575331][bookmark: _Toc15381734]4.13  主要材料选用表
[bookmark: RANGE!A1:H18]主要材料选用表
工程名称：

	序号
	材料名称
	单位
	单价（元）
	数量
	品牌/厂家
	规格型号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc15450][bookmark: _Toc489691821][bookmark: _Toc497584192][bookmark: _Toc10235805][bookmark: _Toc144974852][bookmark: _Toc342296543][bookmark: _Toc241459785][bookmark: _Toc152042572][bookmark: _Toc152045783][bookmark: _Toc429569595][bookmark: _Toc179632801]4.14  人机费用表
人机费用表

工程名称：

	序号
	工程名称
	人工费+施工机具使用费
（元）

	[bookmark: bookmark319]A
	（XXXX 单项工程名称）
	

	A.1
	（XXXX 单位工程名称）
	

	A.2
	
	

	
	
	

	B
	（XXXX 单项工程名称）
	

	B.1
	（XXXX 单位工程名称）
	

	B.2
	
	

	
	
	

	…
	……
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算。










4.15  发包人提供的材料一览表
发包人提供的材料一览表
工程名称：                                                         第  页 共  页

	序 号
	
材料设备 名    称
	
规格
型号
	单 位
	
数 量
	
单价
（元）
	
合价
（元）
	其中： 有效损 耗率  （%）
	

备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1  本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2  投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工 损耗与有效损耗的差异。













[bookmark: _Toc17526]第七章  图纸
.138. 北京市房屋建筑和市政工程施工招标文件标准文本（2017版）
第七章 图纸 .137.
[bookmark: _Toc497584193][bookmark: _Toc10235806][bookmark: _Toc489691822]
1.图纸目录
详见图纸



[bookmark: _Toc152045784][bookmark: _Toc241459786][bookmark: _Toc144974853][bookmark: _Toc10235807][bookmark: _Toc179632802][bookmark: _Toc342296544][bookmark: _Toc429569596][bookmark: _Toc497584194][bookmark: _Toc152042573][bookmark: _Toc489691823]2.图  纸
作为比选文件组成部分的图纸（见图纸目录），随比选文件一并提供给投标人。















[bookmark: _Toc489691824][bookmark: _Toc10235808][bookmark: _Toc497584195][bookmark: _Toc7859][bookmark: _Toc24637]第八章  投标文件格式

































                （工程名称）施工比选


投  标  文  件













投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日
[bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc241459814][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc342296571][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc179632807][bookmark: _Toc480487458]

[bookmark: _Toc1547][bookmark: _Toc44504729]目    录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
二、授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、已标价工程量清单
六、施工组织设计
七、项目管理机构
八、拟分包工程情况表
九、资格审查资料
十、信誉要求资料
十一、其他材料

.168. 北京市房屋建筑和市政工程施工招标文件标准文本（2017版）.
第八章 投标文件格式 .139.

267

152

151

[bookmark: _Toc480487460][bookmark: _Toc480487459][bookmark: _Toc241459815][bookmark: _Toc10235809][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc480487535][bookmark: _Toc497584196][bookmark: _Toc489691825][bookmark: _Toc179632808][bookmark: _Toc342296572][bookmark: _Toc483684709]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc483684710][bookmark: _Toc497584197][bookmark: _Toc480487461][bookmark: _Toc10235810][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc241459816][bookmark: _Toc342296573][bookmark: _Toc179632809][bookmark: _Toc152045789]（一）投标函
致：            、              (比选人名称)
在充分研究               （工程名称）（以下简称“本工程”）施工比选文件的全部内容后，我方兹以：
人民币（大写）：                                        
RMB￥：                                              元
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
在我方的上述投标报价中，包括：
[bookmark: _Hlk8724309][bookmark: _Hlk8733931]安全生产标准化措施费(含税)合计金额RMB￥：                          元
建筑垃圾运输处置费(含税)RMB￥：                               元
赶工增加费(含税)合计金额RMB￥（如有）：                       元
农民工工伤保险费RMB￥：                                      元
暂列金额（不包括计日工部分）（含税）合计金额RMB￥：           元
专业工程暂估价(含税)合计金额RMB￥：                          元
[bookmark: _Hlk8724341]如果我方中标，我方保证在  /  年  /  月  /  日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，        天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到          标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到         等级。我方同意本投标函在比选文件规定的提交投标文件截止时间后，在比选文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：          （￥：       元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。
我方承诺：我方拟派的项目经理            （姓名）身份证号：               。
我方承诺：我方拟派的授权委托人参加开标会、签署开标记录等有关工作，对我方具有
约束力。
投标人                  （盖单位章）
法定代表人或委托代理人             （签字或盖章）
日期：          年      月      日
备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。
[bookmark: _Toc241459817][bookmark: _Toc179632810][bookmark: _Toc480487462][bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc483684711][bookmark: _Toc10235811][bookmark: _Toc342296574][bookmark: _Toc497584198]（二）投标函附录

工程名称：                                   
	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	工期
	1.1.4.3
	        日历天
	

	2
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	3
	承包人履约担保金额
	4.2
	
	

	4
	分包
	4.3.3（1）
	见拟分包工程情况表
	

	5
	逾期竣工违约金
	11.5
	        元/天
	

	6
	逾期竣工违约金最高限额
	11.5
	            
	

	7
	质量标准
	13.1
	
	

	8
	施工现场安全生产标准化管理目标等级
	9.6
	
	

	9
	价格调整的差额计算
	16.1
	采用造价信息调整 价格差额
	

	10
	预付款额度
	17.2.1
	
	

	11
	质量保证金形式
	17.4.1（3）
	
	

	12
	质量保证金约定比例
	17.4.1（3）
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人（盖单位章）
法人代表或委托代理人（签字或盖章）
日期：       年      月      日
[bookmark: _Toc10235812][bookmark: _Toc483684712][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc342296575][bookmark: _Toc179632811][bookmark: _Toc489691826][bookmark: _Toc241459818][bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc480487463][bookmark: _Toc497584199][bookmark: _Toc152045791]
二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                             
单位性质：                                             
地    址：                                            
成立时间：            年           月           日
经营期限：                                            
姓    名：                    性     别：              
年    龄：                    职     务：             
系                                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


                                  投标人：                       （盖单位章）
                                  
     日期：        年       月       日           
[bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc342296576][bookmark: _Toc483684713][bookmark: _Toc480487464][bookmark: _Toc497584200][bookmark: _Toc179632812][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc152045792][bookmark: _Toc10235813][bookmark: _Toc241459819][bookmark: _Toc489691827]
二、授权委托书
（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （工程名称）施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：                                                         
                                                         。
委托期限：                                                         
                                                         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件





投  标  人：                         （盖单位章）
法定代表人：                          （签字或盖章）

日期：       年       月       日








备注：根据比选文件第二章“投标人须知”通用部分第3.1.1项的规定，除投标人法定代表人亲自签署投标文件外，投标人应当按照此格式出具一份授权委托书作为投标文件一部分，并按照比选文件规定装订密封。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

[bookmark: _Toc179632813][bookmark: _Toc152045793][bookmark: _Toc241459820][bookmark: _Toc489691828][bookmark: _Toc480487466][bookmark: _Toc152042582][bookmark: _Toc483684714][bookmark: _Toc10235814][bookmark: _Toc497584201][bookmark: _Toc342296577]三、联合体协议书（不适用）
牵头人名称：                                                 
法定代表人：                                                 
法定住所：                                                   
成员二名称：                                                 
法定代表人：                                                 
法定住所：                                                   
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加
                   （比选人名称）（以下简称比选人）        （工程名称） (以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.         （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。
2.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照比选文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向比选人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8.本协议书一式           份，联合体成员和比选人各执一份。
牵头人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
…… 
[bookmark: _Toc144974862]日期：        年       月       日
备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

[bookmark: _Toc10235815][bookmark: _Toc480487467][bookmark: _Toc489691829][bookmark: _Toc241459821][bookmark: _Toc483684715][bookmark: _Toc497584202][bookmark: _Toc342296578]四、投标保证金
附：付款凭证复印件及基本开户行证明或开户许可证


                                                             




[bookmark: _Toc10235816][bookmark: _Toc483684716][bookmark: _Toc241459822][bookmark: _Toc489691830][bookmark: _Toc497584203][bookmark: _Toc342296579][bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc179632815][bookmark: _Toc480487468][bookmark: _Toc152042584][bookmark: _Toc152045795]
五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

[bookmark: _Toc241459823][bookmark: _Toc179632816][bookmark: _Toc480487469][bookmark: _Toc152045796][bookmark: _Toc489691831][bookmark: _Toc10235817][bookmark: _Toc483684717][bookmark: _Toc152042585][bookmark: _Toc144974864][bookmark: _Toc497584204][bookmark: _Toc342296580]
六、施工组织设计

1. 投标人应根据比选文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本比选文件投标人须知第3.7.4项中关于施工组织设计的模块编制本工程的施工组织设计。
[bookmark: _Hlk8724405][bookmark: _Hlk8734093]其中：
安全生产标准化方案应当按以下要求进行编制：投标人根据比选文件的要求和工程现场情况，结合企业的自身情况和技术实力，在并对应投标函所填报的管理目标等级在施工组织设计中编制有针对性的安全生产标准化措施方案。
（1）编制与所填报的管理目标等级相对应的安全生产标准化措施：结合《图集》分别编制安全施工措施方案、文明施工措施方案、环境保护措施方案和临时设施措施方案。
（2）比选人有特殊安全生产标准化施工要求的，投标人编制对应的特殊安全生产标准化施工措施方案。分别编制管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施方案（如有）、超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化施工增加措施方案（如有）和其他特殊安全生产标准化施工措施方案（如有）。
超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化施工措施方案应当为危大工程专项施工方案中对应的超出部分的相关安全生产标准化施工措施内容。
（3）投标人编制的安全生产标准化施工方案应当包括施工总承包范围内的总承包人自行施工的工程的安全生产标准化施工措施及公用的安全生产标准化施工措施。 
投标人压缩定额工期的，应当编制赶工技术方案。赶工技术方案按以下要求进行编制： 赶工技术方案应明确按期完成并保证工程质量、安全的具体技术措施，承担相应的工程质量安全责任。投标人压缩定额工期超过10%（不含）的，投标人的相关技术措施应组织专家论证并通过施工单位的企业技术负责人审批；专家论证报告及企业技术负责人审批资料的扫描件放入第3.1.1项第（11）目其他资料中。
                                    /                                         
2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表


[bookmark: _Toc241459824][bookmark: _Toc342296581][bookmark: _Toc152045797][bookmark: _Toc483684718][bookmark: _Toc152042586][bookmark: _Toc179632817][bookmark: _Toc480559241][bookmark: _Toc144974865][bookmark: _Toc497584205][bookmark: _Toc10235818]附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
[bookmark: _Toc482648276]拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc144974866][bookmark: _Toc152045798][bookmark: _Toc342296582][bookmark: _Toc480559242][bookmark: _Toc483684719][bookmark: _Toc497584206][bookmark: _Toc10235819][bookmark: _Toc241459825][bookmark: _Toc152042587][bookmark: _Toc179632818]
附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
[bookmark: _Toc482648278]拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名    称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc152042588][bookmark: _Toc144974867][bookmark: _Toc179632819][bookmark: _Toc241459826][bookmark: _Toc342296583][bookmark: _Toc480559243][bookmark: _Toc10235820][bookmark: _Toc152045799][bookmark: _Toc483684720][bookmark: _Toc497584207]
附表三：劳动力计划表
劳动力计划表
单位：人
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	   阶段
工种
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc480487473][bookmark: _Toc144974868][bookmark: _Toc152045800][bookmark: _Toc342296584][bookmark: _Toc179632820][bookmark: _Toc241459827][bookmark: _Toc483684721][bookmark: _Toc497584208][bookmark: _Toc10235821][bookmark: _Toc152042589]附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按比选文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。


[bookmark: _Toc152042590][bookmark: _Toc342296585][bookmark: _Toc152045801][bookmark: _Toc144974869][bookmark: _Toc480487474][bookmark: _Toc483684722][bookmark: _Toc241459828][bookmark: _Toc497584209][bookmark: _Toc179632821][bookmark: _Toc10235822]
附表五：施工总平面图
施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。


[bookmark: _Toc152042591][bookmark: _Toc241459829][bookmark: _Toc497584210][bookmark: _Toc144974870][bookmark: _Toc480559246][bookmark: _Toc179632822][bookmark: _Toc342296586][bookmark: _Toc10235823][bookmark: _Toc483684723][bookmark: _Toc152045802]附表六：临时用地表
[bookmark: _Toc482648284][bookmark: _Toc489691832][bookmark: _Toc483684724]临时用地表
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc241459830][bookmark: _Toc342296587] 

[bookmark: _Toc10235824][bookmark: _Toc497584211][bookmark: _Toc483684725][bookmark: _Toc144974871][bookmark: _Toc241459831][bookmark: _Toc152045803][bookmark: _Toc342296588][bookmark: _Toc480487476][bookmark: _Toc179632823][bookmark: _Toc489691833][bookmark: _Toc152042592]七、项目管理机构
[bookmark: _Toc480487477][bookmark: _Toc152045804][bookmark: _Toc483684726][bookmark: _Toc342296589][bookmark: _Toc144974872][bookmark: _Toc179632824][bookmark: _Toc241459832][bookmark: _Toc10235825][bookmark: _Toc152042593][bookmark: _Toc497584212]（一）项目管理机构组成表
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	资格证书编号
	拟在本工程中
担任的工作或岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc10235826][bookmark: _Toc241459833][bookmark: _Toc342296590][bookmark: _Toc179632825][bookmark: _Toc152045805][bookmark: _Toc480487478][bookmark: _Toc152042594][bookmark: _Toc483684727][bookmark: _Toc497584213][bookmark: _Toc144974873]
（二）主要人员简历表
附1：项目经理简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	身 份 证
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	 

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	注册建造师证书名称
	

	注册建造师证书编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作业绩

	时  间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B本）、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）、养老保险复印件，管理过的工程业绩（如有）须附中标通知书或合同协议书、竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录复印件。类似工程限于以项目经理身份参与的工程。

附2：主要项目管理人员简历表

	工作岗位名称
	

	姓     名
	
	年    龄
	

	性     别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩

	时  间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书（如有）、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩（如有）须附合同协议书。
[bookmark: _Toc483684728][bookmark: _Toc152042595][bookmark: _Toc152045806][bookmark: _Toc480487479][bookmark: _Toc497584214][bookmark: _Toc179632826][bookmark: _Toc10235827][bookmark: _Toc241459834][bookmark: _Toc489691834][bookmark: _Toc342296591][bookmark: _Toc144974874]
八、拟分包工程情况表

	[bookmark: _Toc241459835][bookmark: _Toc179632827][bookmark: _Toc480487480][bookmark: _Toc342296592][bookmark: _Toc144974875][bookmark: _Toc152045807][bookmark: _Toc152042596]序号
	拟分包工程名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。


                                                        	                      日    期：        年        月        日
[bookmark: _Toc497584215][bookmark: _Toc489691835][bookmark: _Toc10235828][bookmark: _Toc483684729]
九、资格审查资料
[bookmark: _Toc497584216][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc10235829][bookmark: _Toc480487481][bookmark: _Toc241459836][bookmark: _Toc179632828][bookmark: _Toc342296593][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc483684730][bookmark: _Toc144974876]（一）投标人基本情况
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会
信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	安全生产许可证编号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技  工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	


	备注
	


备注：本表提供证明材料：本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本等材料的复印件。
[bookmark: _Toc497584217][bookmark: _Toc144974877][bookmark: _Toc10235830][bookmark: _Toc241459837][bookmark: _Toc179632829][bookmark: _Toc342296594][bookmark: _Toc152045809][bookmark: _Toc483684731][bookmark: _Toc480487482][bookmark: _Toc152042598]（二）近年财务状况

[bookmark: _Toc497584218][bookmark: _Toc152042599][bookmark: _Toc179632830][bookmark: _Toc241459838][bookmark: _Toc342296595][bookmark: _Toc152045810][bookmark: _Toc480487483][bookmark: _Toc10235831][bookmark: _Toc144974878][bookmark: _Toc483684732]
（三）近年完成的类似工程情况
	工程名称
	

	工程所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	
	联系电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承包范围
	

	工程质量
	

	项目经理
	
	身份证号
	

	技术负责人
	
	身份证号
	

	总监理工程师
	
	联系电话
	

	工程描述
	


	备注
	


备注：1.本表后附中标通知书或合同协议书、工程竣工验收证书（工程竣工验收证明材料,即工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件并加盖单位章。
2.每张表格只填写一个工程，并标明序号。
[bookmark: _Toc480487484][bookmark: _Toc152042600][bookmark: _Toc342296596][bookmark: _Toc497584219][bookmark: _Toc179632831][bookmark: _Toc152045811][bookmark: _Toc144974879][bookmark: _Toc483684733][bookmark: _Toc10235832][bookmark: _Toc241459839]
（四）正在施工的和新承接的工程情况
	工程名称
	

	工程所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	
	联系电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	
	身份证号
	

	技术负责人
	
	身份证号
	

	总监理工程师
	
	联系电话
	

	工程描述
	




	备注
	


备注：1.本表后附中标通知书或合同协议书复印件。
2.每张表格只填写一个工程，并标明序号。

[bookmark: _Toc342296599][bookmark: _Toc497584220][bookmark: _Toc480487485][bookmark: _Toc241459842][bookmark: _Toc10235833][bookmark: _Toc483684734][bookmark: _Toc179632832][bookmark: _Toc152042601][bookmark: _Toc144974880][bookmark: _Toc152045812]
（五）主要项目管理人员简历
1.相关简历同本章附件七（二）“主要人员简历”。
2.本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。








[bookmark: _Toc480487486][bookmark: _Toc497584221][bookmark: _Toc489691836][bookmark: _Toc10235834][bookmark: _Toc483684735][bookmark: _Toc342296597][bookmark: _Toc241459840][bookmark: _Toc144974881][bookmark: _Toc241459843][bookmark: _Toc152042602][bookmark: _Toc179632833][bookmark: _Toc152045813][bookmark: _Toc342296600]
十、信誉要求资料
[bookmark: _Toc480483908][bookmark: _Toc480483947]
1.近年发生的诉讼和仲裁情况
说明：	投标人应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。



2.近年企业不良行为记录情况，提供住建部全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）（四库一平台）查询截图并加盖企业公章，如不存在上述情况由投标人出具不存在情况的承诺书，并加盖企业公章，承诺书格式自制。  



3.在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况



4.未被警示为施工安全风险企业的承诺书（格式自拟）。 


5.其他




[bookmark: _Toc480487491][bookmark: _Toc10235835][bookmark: _Toc489691837][bookmark: _Toc497584222][bookmark: _Toc483684736]
十一、其他材料
[bookmark: _Toc10235836][bookmark: _Toc480487492][bookmark: _Toc483684737][bookmark: _Toc497584223][bookmark: _Toc342296601]（一）与投标人存在关联关系的单位情况说明
备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、比选代理等单位情况。
（1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业；
（2）与本企业存在控股、管理关系的其他企业；
……

（二）承诺书

（1）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。由投标人
出具加盖单位公章和法定代表人签字的承诺书证明（格式自制）；
（2）近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。由投标人出具加盖单位公章
和法定代表人签字的承诺书证明（格式自制）。
（3）投标单位在被确定中标人时其项目经理不得担任其他在施建设工程项目的项目经理提供项目经理的无在施项目承诺书；
......

备注：投标人的承诺在此集中单列。
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